Příloha důvodové zprávy

| Název veřejné zakázky | Tramvajová trať Nové Sady - část B |
| --- | --- |
| Archivní číslo | 12058 |
| Předmět veřejné zakázky | stavební práce |
| Předpokládaná cena | 309 mil. Kč bez DPH |
| Zadávací řízení: | Otevřené řízení |
| Garant veřejné zakázky | Odbor investic |
| Odpovědný referent oddělení přípravy OI | Ing. Hana Holoušová |
| Projektovou dokumentaci vypracoval | Stavoprojekt Olomouc a.s. |
| Odpovědný referent oddělení realizace OI | Ing. Tomáš Nejezchleba |
| Odpovědný referent oddělení veřejných zakázek OI | APC Consulting s.r.o. a Ing. Milan Zborník |

Zadavatel hodlá vyhlásit zadávací řízení na veřejnou zakázku s následujícím obsahem.

## Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění jsou práce zahrnuté v etapě B výstavby tramvajové trati. Je to stavba dopravní a technické infrastruktury pro hromadnou dopravu osob, stavba místní komunikace pro dopravu tramvajovou a automobilovou, včetně komunikací pro chodce a cyklisty. V rámci stavby budou provedeny nezbytné přeložky některých vedeni inž. sítí a technických zařízeni. Součásti jsou i konečné úpravy terénu včetně venkovní architektury, mobiliáře a zeleně. Stavba se nachází zastavěné časti města Olomouce na katastrálním území Olomouc – Nové Sady, Olomouc-město a Olomouc-Hodolany. Stavba bude realizována na pozemcích Statutárního města Olomouce, částečně zasahuje do břehu vodoteče v majetku státu, ve správě Povodí Moravy s.p. Brno, do pozemků Olomouckého kraje, České republiky a pozemků

SMC Development a.s.. Součástí předmětu plnění je také provedení části horkovodu, chráničky IS a VO a multikanálu pro areál Rokycanova.

Pro zadání veřejné zakázky je nutno provést zadávací řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“). K tomu garant předkládá Radě města Olomouce jako zadavateli této veřejné zakázky k projednání a schválení  návrh hodnotících kritérií, kvalifikačních předpokladů, ostatních podmínek zadání a plnění veřejné zakázky vč. odůvodnění  veřejné zakázky v souladu s § 156 zákona.

Tato hodnotící kritéria, kvalifikační předpoklady, odůvodnění účelnosti VZ a ostatní podmínky zadání schvaluje RMO i ZMO i za podmínky, že v průběhu schvalování zadávací dokumentace na MF ČR budou tato ze strany MF ČR doplněna či připomínkována. To jen v případě, že tyto podmínky či připomínky MF ČR nebudou mít zásadní vliv na technické řešení, financování stavby či výši dotace. Zásadní připomínky, doplnění či změny zadávací dokumentace podléhají novému schválení v RMO (ZMO).

## Schválení kvalifikačních předpokladů

## Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

- základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona v souladu se zákonem.

- profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona:

1) výpis z obchodního rejstříku,

2) výpis z  živnostenského rejstříku obsahující oprávnění k podnikání:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

- zeměměřičskou činnost,

- projektovou činnost ve výstavbě,

- montáž, opravy,  revize a zkoušky  plynových zařízení a plnění nádob plyny

- geologické práce,

- montáže a opravy vyhrazených elektrických zařízení,

- povrchové úpravy a svařování kovů,

- revize, prohlídky a zkoušky technických zařízení v provozu.

3)  osvědčení o autorizaci vydané českou komorou autorizovaných inženýrů a  techniků činných ve  výstavbě, pro odbornou způsobilost podle § 7 zákona 360/1992 Sb. dodavatele nebo osoby, jejímž   prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje v oborech:

- dopravní stavby

- mosty a inženýrské konstrukce

- dopravní stavby - specializace kolejová doprava

- geotechnika

- statika a dynamika staveb

- stavby vodního hospodářství a krajinného hospodářství.

- technických předpokladů dle § 56 zákona:

1) seznam stavebních prací (dále jen zakázek) provedených dodavatelem za posledních 5 let, včetně  osvědčení  objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto zakázek s limitem:

- min. 1 zakázku na výstavbu  tramvajové tratě v intravilánu obce ve finančním objemu min. 100  mil. Kč bez DPH;

- min. 1 zakázku na výstavbu  tramvajové tratě v intravilánu obce ve finančním objemu min. 50  mil. Kč bez DPH s tím že alespoň část z této staveb byla prováděna v památkově chráněném území obce;

- min. 2 zakázky na výstavbu  tramvajových tratí s použitím tlumícího systému s použitím podštěrkových antivibračních pryžových rohoží, z toho alespoň jedna z nich v délce min. 1500m;

- min. 1 zakázku na výstavbu komunikace v intravilánu obce v min. objemu 80 mil. Kč bez DPH.

Osvědčení o realizovaných projektech musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Součástí osvědčení musí být název projektu, adresa a kontaktní osoby zadavatele.

2) seznamu techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky:

- vedoucí projektu, VŠ, praxe 15let, 3 zrealizované dopravní stavby v minimálním objemu 100 mil. Kč každé z nich, autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru dopravní stavby;

- 1. zástupce vedoucího projektu, VŠ praxe 10 let, autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru mosty a inženýrské konstrukce;

- 2. zástupce vedoucího projektu, SŠ praxe 10 let, autorizovaný technik ČKAIT v oboru dopravní stavby – specializace kolejová doprava;

- 2 stavbyvedoucí, VŠ praxe 10 let, autorizace v oboru dopravní stavby nebo v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného hospodářství;

- l expert BOZP a PO , praxe 10 let, certifikát odborné způsobilosti v oblasti práce a prevence rizik,  certifikát odborné způsobilosti v oblasti bezpečnost a ochrana zdraví při práci, certifikát - auditor bezpečnosti práce podle OHSAS;

- 1 expert – manažer jakosti, VŠ, certifikát o absolvování školení interních auditorů vydaný organizací, která je k této činnosti akreditována;

- 1 osoba s odbornou způsobilostí pro geodetické činnosti dle zákona č.200/94 Sb. v platném znění a vyhl. č. 31/95 Sb. v platném znění, VŠ, praxe 10 let.

Vedoucí projektu, jeden jeho zástupce nebo stavbyvedoucí  musí mít osvědčení k výkonu funkce závodního pro  činnost prováděnou hornickým způsobem –  v rozsahu min. dle §3 písm. i) dle zákona č. 61/1988 Sb.. Dále zájemce doloží, že disponuje pracovníkem či pracovníky, s požadovaným osvědčením dle zákona č. 61/1988 Sb, kteří mají oprávnění vypracovávat dokumenty vyžadované báňským úřadem před zahájením prací - technologický postup, realizační dokumentaci  (pokud toto oprávnění má vedoucí projektu nebo stavbyvedoucí nemusí se dokládat další osoba).

Uchazeč předloží zadavateli strukturované profesní životopisy ( dále jen SPŽ) jednotlivých technických pracovníků odpovědných za plnění veřejné zakázky. Jednotlivé SPŽ musí být jednotlivými techniky podepsány.

## Schválení hodnotících kritérií

Základní kritérium pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky s dílčími kritérii:

| 1. | Celková nabídková cena bez DPH | váha : 80% |
| --- | --- | --- |
| 2. | Doba plnění v kalendářních dnech | váha : 10% |
| 3. | Kvalita záručního servisu - doba nástupu na opravu poruchy dopravní světelné signalizace 40 % kritéria č. 3 - doba nástupu na opravu poruchy zabezpečovacího zařízení přejezdu 30 % kritéria č. 3 - doba nástupu na opravu poruchy trolejového vedení 20 % kritéria č. 3 - doba nástupu na opravu poruchy měnírny 10 % kritéria č. 3 | váha : 10% |

Doba nástupu na opravu poruchy bude uvedena v hodinách nebo v minutách, jedná se opravy poruch v době záruky na dílo.

## Ostatní podmínky zadání:

- Rozdělení zakázky na části: NE.

- Variantní řešení: NE.

- Opce:  NE.

- Požadavky na jistotu:  ANO 6.000.000,- Kč.

- Zadavatel požaduje uvedení části veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat subdodavateli:  ANO.

- Prohlídka místa plnění:  ANO.

- Termín předpokládaného zahájení prací je únor 2013 a  předpokládané ukončení  30. 6. 2014

- Zadávací lhůta:  do 31.11.2013.

## Předpokládaný harmonogram zadávacího řízení

| odeslání předběžného oznámení do Věstníku VZ |  | 18. 5. 2012 |
| --- | --- | --- |
| odeslání schválení ZD na MF ČR |  | 4. 6. 2012 |
| schválení zahájení a jmenování členů komisí v RMO |  | 12. 6. 2012 |
| schválení odůvodnění v ZMO |  | 20. 6. 2012 |
| posouzení dokumentace dotačním orgánem | 60 | srpen 12 |
| odeslání oznámení o zakázce | 5 | srpen 12 |
| lhůta pro podání nabídky | 80 | listopad 12 |
| otevírání obálek | 0 | listopad 12 |
| posouzení a hodnocení nabídek | 14 | listopad 12 |
| schválení vítěze v RMO |  | listopad 12 |
| lhůta pro námitky | 15 | prosinec 12 |
| uzavření smlouvy bez námitek | 1 | prosinec 12 |

*Poznámka 2: Výše uvedené termíny jsou pouze orientační a jsou podmíněny včasným předáním kompletní zadávací dokumentace na OVZ, podpisy oprávněných osob i samotným průběhem zadávacího řízení Závazný  termín bude uveden v písemných pozvánkách.

## Finanční krytí

| org. | § | pol. | Název akce | Schválený rozpočet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | "Tramvajová trať Nové Sady - část B" |  |

## Jmenování komisí

Pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek je zadavatel povinen ustanovit komise v souladu s ust. § 71 a 74 zákona.

Komise pro otvírání obálek a pro posouzení kvalifikace

| Člen | Ing. Hana Holoušová |
| --- | --- |
| Člen | Ing. Tomáš Nejezchleba |
| Člen | Ing. Šárka Goldmanová |
| Člen | Ing. Václav Šnajdr |
| Člen | Ing. Jan Zedek |

Předkladatel navrhuje, aby tato komise provedla i posouzení kvalifikace uchazečů dle § 59 zákona o veřejných zakázkách.

Hodnotící komise

|  | Člen | Náhradník |
| --- | --- | --- |
| Zástupce zadavatele | JUDr.Martin Major | Martin Novotný |
| Člen | Ing.Ivo Vlach | Mgr.Eva Machová |
| Člen | RNDr.Ladislav Šnevajs | Ing.Jan Dostál |
| člen | Ing. Miroslav Marek | Mgr. Petr Michálek |
| člen | Hana Kaštilová Tesařová | Mgr. Antonín Staněk |
| Člen | Ing. Michal Šigut | Ing.Tomáš Nejezchleba |
| Člen s odbornou způsobilostí | Ing.Václav Šnajdr | Ing.Hana Holoušová |
| Člen s odbornou způsobilostí | Ing.Radek Kochta | Ing. Horst Goldmann |
| Člen s odbornou způsobilostí | Ing.Šárka Goldmannová | JUDr. Alena Vačkářová |
| Člen | Ing. Vladimír Michalička | Ing. Vašica Ladislav |

Předkladatel doporučuje ustavit výše vyjmenované osoby, zadavatel může ustavit jiné osoby nebo doplnit další.

Přesný termín, místo a čas pro zasedání obou komisí bude uveden na pozvánce, která bude členům komisí i popř. náhradníkům včas zaslána.

Příloha č. 1

- Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Předkladatel navrhuje odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona v tomto znění:

| Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky |
| --- |
| Plánovaný cíl veřejné zakázky | Plánovaným cílem veřejné zakázky je zlepšení dopravní infrastruktury a veřejné dopravy ve městě Olomouci. Plánovaným cílem je také zlepšení dostupnosti veřejnou dopravou a osobní automobilovou dopravou městské části Olomouce – Nové Sady z centra města a zlepšení spojení s důležitými dopravními uzly města ( vlakové nádraží, autobusové nádraží). |
| Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem | Realizací zakázky dojde k vybudováni veřejně prospěšné stavby tramvajové trati v useku mezi třídou 17.listopadu a ulici Trnkovou a veřejně prospěšné stavby komunikace (dopravního propojeni) mezi ulici Velkomoravskou a budovanou Galerii Šantovka, jdoucí ve stejné trase jako tramvajová trať. Tímto dojde ke zlepšení dopravní dostupnosti městské části Olomouce – Nové Sady s centrem města a důležitými dopravními uzly města ( vlakové nádraží, autobusové nádraží) |
| Popis alternativ naplnění plánovaného cíle a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky. | Alternativa pro naplnění cíle veřejné zakázky není zadavateli známa. |
| Popis toho, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. | Realizace veřejné zakázky je podmínkou naplnění plánovaného cíle. |
| Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky. (nepovinný údaj) | Ne |

| Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce |
| --- |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu stavebních prací. | Požadavky na předložení seznamu stavebních prací jsou v souladu s § 56 odst.3 písm.a) a s § 56 odst.5 písm.c) zákona. Předmět plnění veřejné zakázky je organizačně velmi náročný a technický složitý, pro dosažení cíle veřejné zakázky je nutno, aby stavbu realizoval dodavatel, který má již zkušenosti se stavbami obdobného charakteru. |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. | Požadavek na předložení seznamu techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky je v souladu s § 56 odst.3 písm.b) zákona. Předmět plnění veřejné zakázky je organizačně velmi náročný a technický složitý. Pro dosažení cíle veřejné zakázky je nezbytné, aby stavbu organizačně zajišťovali techničtí pracovníci, kteří mají zkušenost se stavbami obdobného charakteru. |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. | Požadavek na odbornou způsobilost technických pracovníků vyplývá ze Stavebního zákona, ze složitosti předmětu plnění, z požadavků na kvalitu provedení předmětu plnění a z hlediska bezpečnosti pracovníků, kteří se budou podílet na provádění předmětu plnění veřejné zakázky. |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur. | Splatnost faktur je stanovena dle zvyklostí zadavatele. |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím. | Pojištění dodavatele odpovídá možnému vzniku škod na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklé chybnou činností dodavatele. Výše požadované pojistky činí 50 mil Kč. |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky. | Není požadováno. |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu. | Záruční lhůta je stanovena dle zvyklostí zadavatele( 60 měsíců) a odpovídá charakteru předmětu plnění VZ |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele | Smluvní pokuty jsou odpovídající svou výší a rozsahem charakteru předmětu plnění veřejné zakázky. |
| Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek | Ne |

| Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele |
| --- |
| Technická podmínka | Odůvodnění technické podmínky |
| Ne | Ne |

| Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele |
| --- |
| Hodnotící kritérium | Odůvodnění |
| Cena | Kritérium hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky je plně v souladu se zákonem. |
| Doba plnění v kalendářních dnech | Kritérium hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky je plně v souladu se zákonem. Doba výstavby je jedním z neefektivnějších ekonomických kritérií hodnocení výhodnosti nabídky. Dobrou organizací práce a koordinací jednotlivých prací je možno přinutit dodavatele k výrazným cenovým úsporám. Co nejrychlejší průběh stavebních prací znamená reálně co nejmenší omezení provozu komunikací v dané lokalitě a co nejmenší negativní ovlivnění životní úrovně obyvatel dané lokality ( tyto hodnoty nelze vyčíslit finančně). U stavebních prácí nelze přesně určit minimální dobu plnění zakázky, tato hodnota je určena produktivitou práce, mechanizačním vybavením, kvalitou pracovníků a organizačními schopnostmi vedoucích pracovníků toho kterého uchazeče a je jedním z nejefektivnějších hodnotících kritérií VZ na stavební práce. |
| Kvalita záručního servisu | Kritérium hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky je plně v souladu se zákonem. Jedná se o hodnoty, které zaručují vysokou úroveň kvality budovaného díla a ve vztahu k tomuto i záručního servisu. |

| Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele |
| --- |
| Způsob hodnocení | Odůvodnění |
| Nabídková cena bez DPH | Matematické kritérium hodnocení v souladu s §78 odst. 1 pís. a) zákona. Dílčí hodnotící kritérium je hodnoceno tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů vynásobené váhou kritéria.Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky vynásobené váhou daného kritéria. |
| Doba plnění v kalendářních dnech | Matematické kritérium hodnocení v souladu s §78 odst. 1 pís. a) a §78 odst. 4 zákona. Dílčí hodnotící kritérium je hodnoceno tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů vynásobené váhou kritéria.Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky vynásobené váhou daného kritéria. |
| Kvalita záručního servisu | Matematické kritérium hodnocení v souladu s §78 odst. 1 pís. a) a §78 odst. 4 zákona. Dílčí hodnotící kritérium je hodnoceno tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů vynásobené váhou kritéria.Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky vynásobené váhou daného kritéria. |

| Odůvodnění předpokládané hodnoty |
| --- |
| Hodnota | Odůvodnění |
| 309 mil. Kč bez DPH | Cena je stanovena rozpočtem odpovědného projektanta stavby. |

Pozn. Odůvodnění veřejné zakázky je zpracováno v souladu s doporučením MMR. Prováděcí vyhláška k tomuto nebyla zatím vydána.