# Důvodová zpráva

1.	ÚVOD

Důvodová zpráva navazuje na důvodovou zprávu projednanou a schválenou RMO dne 20.7.2004, která se týkala schválení podání projektů

- Rozvoj MHD v Olomouci

- Areál ekologických aktivit – výukové biocentrum v Horce na Moravě

- Rozvoj informačních a komunikačních technologií v Olomouci

do 1.kola výzvy Společného regionálního operačního programu (SROP) 30.7.2004. K uvedenému datu byly pododdělením centrálního projektového pracoviště podány všechny 3 projekty.

Schválení závazku finančního krytí projektů ze strany žadatele o poskytnutí podpory z programu SROP je nezbytným krokem k naplnění všech povinných příloh k žádosti u jednotlivých předkládaných projektů. Doklad o zajištění finančního krytí projektu je předkládán až při podpisu smlouvy o poskytnutí pomoci, nebyl tudíž vyžadován již při předkládání žádostí do 1.kola výzvy SROP 30.7.2004.

Z podaných tří projektů byl po první kontrole věcné správnosti projektů Sekretariátem Regionální rady vyřazen projekt „Areál ekologických aktivit  - výukové biocentrum v Horce na Moravě“. Ostatní dva projekty postoupily do následného kola hodnocení projektů, čímž se možnost přidělení podpory pro oba projekty jeví mnohem reálnější a tudíž i zajištění dokladu finančního krytí projektů, jako povinná  příloha žádosti, aktuálnější.

Závazek konečného příjemce Statutárního města Olomouc byl projednán na RMO dne 7. 9. 2004 a ta jej odsouhlasila a doporučila ke schválení Zastupitelstvu města Olomouc.

Předpokládaný termín podpisu smlouvy o poskytnutí pomoci připadá na měsíc listopad 2004.

- SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ Program (SROP)

Společný regionální operační program je výsledným programovým dokumentem České republiky, reagujícím na doporučení Evropské komise předložit pro období let 2004 – 2006 za ČR jediný regionálně orientovaný operační program zahrnující rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti České republiky.

Společný regionální operační program (SROP) je jedním ze čtyř operačních programů, které Česká republika připravila pro čerpání strukturálních fondů. SROP se zaměřuje na podporu aktivit spadajících především do působnosti krajů a obcí a jeho cílem je dosáhnout vyváženého rozvoje regionů.

V návaznosti na strategické cíle a horizontální principy zahrnuje odsouhlasená struktura SROP celkem 5 priorit, které se dále dělí do 11 opatření. Přehled o prioritách a opatřeních SROP je obsažen v následujícím tabulce:

| Číslo priority, opatření | Název priority, opatření |
| --- | --- |
| Priorita 1 | Regionální podpora podnikání |
| Opatření 1.1 | Podpora podnikání ve vybraných regionech |
| Priorita 2 | Regionální rozvoj infrastruktury |
| Opatření 2.1 | Rozvoj dopravy v regionech |
| Podopatření 2.1.1 | Rozvoj regionální dopravní infrastruktury |
| Podopatření 2.1.2 | Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech |
| Opatření 2.2 | Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech |
| Opatření 2.3 | Regenerace a revitalizace vybraných měst |
| Priorita 3 | Rozvoj lidských zdrojů v regionech |
| Opatření 3.1 | Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech |
| Opatření 3.2 | Podpora sociální integrace v regionech |
| Opatření 3.3 | Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů |
| Priorita 4 | Rozvoj cestovního ruchu |
| Opatření 4.1 | Rozvoj služeb pro cestovní ruch |
| Podopatření 4.1.1 | Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu |
| Podopatření 4.1.2 | Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu |
| Opatření 4.2 | Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch |
| Podopatření 4.2.1 | Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu |
| Podopatření 4.2.2 | Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu |
| Priorita 5 | Technická pomoc |
| Opatření 5.1 | Technická pomoc pro SROP |
| Opatření 5.2 | Technická pomoc pro CSF |

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU: Regionální rada regionu NUTS II prostřednictvím sekretariátu vyhlásila dne 1. 6. 2004 výzvu k předkládání projektů v rámci opatření 2.1.2, 2.2, 3.1 a 4.2.2. Na základě schválení RMO ze dne 20.7.2004 byly předloženy žádosti o poskytnutí pomoci v rámci podopatření 2.1.2 – projekt „Rozvoj MHD v Olomouci“, v rámci opatření 2.2 – projekt „Rozvoj informačních a komunikačních technologií v Olomouci“ a v rámci opatření 3.1 – projekt „Areál ekologických aktivit – výukové biocentrum v Horce nad Moravou“. Žádosti o poskytnutí pomoci musely být předloženy nejpozději do 30.7.2004 do 12.00 hodin na příslušný Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II.

Za NUTS II Střední Morava byl podán následující počet projektů pro 1.kolo výzvy:

NUTS II		    Olomoucký kraj	      Zlínský kraj

Opatření 2.1.2			    3			 1			 2

Opatření 2.2			  10			 8			 2

Opatření 3.1			  12			 7			 5

Podopatření 4.2.2		  19			 9			10

CELKEM			  44			25			19

FINANČNÍ ROZPOČET A ZDROJE PROGRAMU:

45,138 mil.EUR pro prioritu 1 – Regionální podpora podnikání

196,999 mil.EUR pro prioritu 2 – regionální rozvoj infrastruktury

z toho pro NUTS II Střední Morava pro podopatření 2.1.2  	8,8 mil. EUR pro roky 2004 – 2006

pro opatření 2.2 		1,02 mil.EUR pro rok 2004

92,303 mil.EUR pro prioritu 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech

z toho pro NUTS II Střední Morava opatření 3.1 		1,9 mil.EUR pro rok 2004

108,086 mil. EUR pro prioritu 4 – Rozvoj cestovního ruchu

V srpnu provedl Sekretariát Regionální rady kontrolu formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti předložených projektů. Z podaných projektů SmOl byl vyřazen projekt „Areál ekologických aktivit – výukové biocentrum v Horce nad Moravou“.

Z toho důvodu se předložení závazku finančního krytí projektu konečného příjemce vztahuje již pouze k projektu „Rozvoj MHD v Olomouci“ podaného do podopatření 2.1.2 a projektu „Rozvoj IKT v olomouci“ podaného do podopatření 2.2, které postoupily do dalšího kola hodnocení, kde projekty budou obodovány podle tzv.bodovacích tabulek pracovníky Sekretariátu Regionální rady, z čehož vzejde seznam projektů seřazených podle bodového ohodnocení za každé opatření SROP. Konečný výběr projektů doporučených k uzavření smlouvy o poskytnutí pomoci bude na Regionální radě.

##### 2.1	Projekt „Rozvoj MHD v Olomouci“

V rámci podopatření 2.1.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech  bylo podáno 9 projektů v rámci ČR, z toho 3 projekty za NUTS II Střední Morava. Projekt „Rozvoj MHD v Olomouci“ byl podrobně popsán v samostatné DZ a projednáván v RMO dne 20. 7. 2004.

Povinné přílohy předkládané při podpisu smlouvy k opatření 2.1.2:

1.Smlouva o vedení účtu

2. Doklad o zajištění finančního krytí projektu

Tento doklad se vztahuje k celkovým nákladům nejméně 1.etapy projektu. Akceptován je buď výpis z účtu žadatele (ne starší 30 dnů) případně úvěrová smlouva, nebo závazný úvěrový příslib. Obce a kraje mohou toto krytí prokázat usnesením zastupitelstva obce nebo kraje o finančním závazku obce profinancovat projekt.

3. Stavební povolení nebo sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení

4. Smlouva s autorizovaným auditorem

Na projekt žádáme dotaci ve výši 75% celkových oprávněných nákladů projektu, tj. 132 557 tis.Kč. Celkové oprávněné náklady projektu jsou v níže uvedené tabulce (viz tab.2.2). Realizace projektu i jeho financování ze strukturálních fondů bude rozděleno do dvou etap. Délka trvání jednotlivých etap je uvedena níže v časovém harmonogramu. V současné chvíli nejsou přesně stanovena pravidla, jakým způsobem bude probíhat čerpání prostředků ze SF, ale s největší pravděpodobností bude možno v případě, že hodnota způsobilých výdajů etapy bude vyšší než 4 mil. Kč,  při zachování doby trvání etapy do 1 roku, podat  „Žádost o proplacení výdajů projektu“ zpravidla maximálně 3 krát do roka s tím, že minimální výše jedné splátky bude zpravidla činit min. 2 mil. Kč.

Vzhledem k předběžné stanovené alokaci finančních prostředků v podopatření 2.1.2 pro NUTS II Střední Morava na roky 2004 – 2006 ve výši cca 270 mil.Kč může dojít v případě výběru projektu ke snížení požadované výše dotace, což by mělo za následek navýšení vlastních zdrojů.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

- Termín vyhlášení výzvy: 		1. červen 2004

- Termín podání projektů: 		30. červenec 2004

- Termín schválení podpory: 		nejpozději listopad 2004

- Předpokládaná realizace 1.etapy : 	30.11.2004 – 29.11.2005

- Předpokládaná realizace 2.etapy:  	1.1.2006 – 31.10.2006

- Konec realizace projektu: nejpozději září 2008 tak, aby do konce prosince 2008 proběhlo závěrečné vyúčtování a vyplacení dotace.

Tab.2.1 - Předpokládané náklady a spolufinancování projektu v jednotlivých etapách  /v tis.Kč/

| Zdroje | % | Náklady na realizaci jednotlivých etap | Náklady celkem |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.etapa | 2.etapa |  |
| Vlastní zdroje | Oprávněné náklady | 25 | 19 140 | 25 046 | 44 186 |
|  | Neoprávněné náklady - DPH |  | 14 546 | 19 035 | 33 581 |
| Vlastní zdroje celkem |  | 33 686 | 44 081 | 77 767 |
| Zdroje EU (ERDF) | 75 | 57 419 | 75 138 | 132 557 |
| Náklady celkem | - | 91 105 | 119 219 | 210 324 |

V další tabulce uvádíme přehled oprávněných nákladů projektu:

Tab.2.2 - Uznatelné náklady projektu /v tis.Kč/

| Položka | Náklady bez DPH | Náklady vč.DPH | DPH 19% |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavební části stavby | 34 117 200 | 40 599 468 | 6 482 268 |
| Technologické části | 27 315 000 | 32 504 850 | 5 189 850 |
| Nákup tramvají – 3 ks | 105 000 000 | 124 950 000 | 19 950 000 |
| Služby celkem | 9 311 000 | 11 080 090 | 1 769 090 |
| z toho: audit | 300 000 |  |  |
| publicita | 1 899 000 |  |  |
| bankovní poplatky | 12 000 |  |  |
| stavební dozor | 800 000 |  |  |
| tendrová dokumentace | 5 000 000 |  |  |
| marketing, poradenství | 1 300 000 |  |  |
| Rezerva | 1 000 000 | 1 190 000 | 190 000 |
| Celkem | 176 743 200 | 210 324 408 | 33 581 208 |

##### 2.1.1	Závazek konečného příjemce Statutárního města Olomouc týkající se finančního krytí projektu

Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu „Rozvoj MHD v Olomouci“ k poskytnutí pomoci z programu SROP profinancuje celkové náklady nejméně 1.etapy daného projektu a otevře pro tento projekt před podpisem smlouvy o poskytnutí pomoci zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s realizací projektu. Tímto prohlášením se současně zavazuje ke spolufinancování minimálně 25% podílu a 19% DPH v rámci celkových oprávněných nákladů projektu.

Pozn.: V současné době není k dispozici příručka pro příjemce podpory v rámci SROP, která by měla popisovat daleko podrobněji postup příjemce podpory ve vztahu k platebním jednotkám MMR.

##### 2.2	Projekt „Rozvoj informačních a komunikačních technologií v Olomouci“

V rámci opatření 2.2 - Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech bylo podáno 57 projektů v rámci ČR z toho 10 projektů za NUTS II Střední Morava. Projekt „Rozvoj IKT v Olomouci“ řeší zlepšení přístupu široké veřejnosti včetně osob s omezenou schopností pohybu k informacím prostřednictvím Internetu a to převážně v okrajových částech města. Předmětem projektu je zavést širokopásmový Internet, jednu komunikační místní síť, vybudovat 21 míst veřejného přístupu k Internetu v objektech města a zavedení dvou nových služeb veřejné správy.

Povinné přílohy předkládané při podpisu smlouvy k opatření 2.2:

1.Smlouva o vedení účtu

2. Doklad o zajištění finančního krytí projektu

Tento doklad se vztahuje k celkovým nákladům nejméně 1.etapy projektu. Akceptován je buď výpis z účtu žadatele (ne starší 30 dnů) případně úvěrová smlouva, nebo závazný úvěrový příslib. Obce a kraje mohou toto krytí prokázat usnesením zastupitelstva obce nebo kraje o finančním závazku obce profinancovat projekt.

3. Stavební povolení nebo sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení

4. Smlouva s autorizovaným auditorem

Na projekt žádáme dotaci ve výši 75% celkových oprávněných nákladů projektu, tj. 7 246 tis.Kč. Celkové oprávněné náklady projektu jsou v níže uvedené tabulce (viz tab.2.4). Realizace projektu i jeho financování ze strukturálních fondů bude rozděleno do dvou etap. Délka trvání jednotlivých etap je uvedena níže v časovém harmonogramu. V současné chvíli nejsou přesně stanovena pravidla, jakým způsobem bude probíhat čerpání prostředků ze SF, ale s největší pravděpodobností bude možno v případě, že hodnota způsobilých výdajů etapy bude vyšší než 4 mil. Kč,  při zachování doby trvání etapy do 1 roku, podat  „Žádost o proplacení výdajů projektu“ zpravidla maximálně 3 krát do roka s tím, že minimální výše jedné splátky bude zpravidla činit min. 2 mil. Kč.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

- Termín vyhlášení výzvy: 		1. červen 2004

- Termín podání projektů: 		30. červenec 2004

- Termín schválení podpory: 		nejpozději listopad 2004

- Předpokládaná realizace 1.etapy : 	1.1.2005 – 31.10.2005

- Předpokládaná realizace 2.etapy:  	1.11.2005 – 31.5.2006

- Konec realizace projektu: nejpozději do 31.7.2006 tak, aby do 30.9.2006 proběhlo závěrečné vyúčtování a vyplacení dotace

2.3  Předpokládané náklady a spolufinancování projektu v jednotlivých etapách  /v tis.Kč/

| Zdroje | % | Náklady na realizaci jednotlivých etap | Náklady celkem |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.etapa | 2.etapa |  |
| Vlastní zdroje | Oprávněné náklady | 25 | 1 442 | 974 | 2 416 |
|  | Neoprávněné náklady - DPH |  | 1 096 | 740 | 1 836 |
| Vlastní zdroje celkem |  | 2 538 | 1 714 | 4 252 |
| Zdroje EU (ERDF) | 75 | 4 324 | 2 922 | 7 246 |
| Náklady celkem | - | 6 862 | 4 636 | 11 498 |

V další tabulce uvádíme přehled oprávněných nákladů projektu:

2.4   Uznatelné náklady projektu /v tis.Kč/

| Položka | Náklady bez DPH | Náklady vč.DPH | DPH 19% |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavební části stavby | 470 590 | 560 002 | 89 412 |
| Technologické části | 7 778 762 | 9 256 727 | 1 477 965 |
| Služby celkem | 1 362 400 | 1 621 256 | 258 856 |
| z toho: audit | 100 000 |  |  |
| publicita | 250 000 |  |  |
| bankovní poplatky | 5 400 |  |  |
| stavební dozor | 310 000 |  |  |
| tendrová dokumentace | 460 000 |  |  |
| marketing, poradenství | 237 000 |  |  |
| Rezerva | 50 000 | 59 500 | 9 500 |
| Celkem | 9 661 752 | 11 497 485 | 1 835 733 |

##### 2.1.2	Závazek konečného příjemce Statutárního města Olomouc týkající se finančního krytí projektu

Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu „Rozvoj IKT v Olomouci“ k poskytnutí pomoci z programu SROP profinancuje celkové náklady nejméně 1.etapy daného projektu a otevře pro tento projekt před podpisem smlouvy o poskytnutí pomoci zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s realizací projektu. Tímto prohlášením se současně zavazuje ke spolufinancování minimálně 25% podílu a 19% DPH v rámci celkových oprávněných nákladů projektu.

Pozn.: V současné době není k dispozici příručka pro příjemce podpory v rámci SROP, která by měla popisovat daleko podrobněji postup příjemce podpory ve vztahu k platebním jednotkám MMR.