# Příloha č. 2

Dodatek č. 5 KONCESNÍ SMLOUVY uzavřené mezi STATUTÁRNÍM MĚSTEM OLOMOUC a OBCHODNÍ SPOLEČNOSTÍ AQUAPARK OLOMOUC, a. s.

# Dodatek č. 5

Koncesní smlouvy uzavřené dne 30.11.2007

ve znění  Dodatku č. 1 Koncesní smlouvy uzavřeného dne 26.5.2008,

ve znění  Dodatku č. 2 Koncesní smlouvy uzavřeného dne 26.5.2008,

ve znění Dodatku č. 3 Koncesní smlouvy uzavřeného dne 25.2.2009,

ve znění Dodatku č. 4 Koncesní smlouvy uzavřeného dne 27.2.2009

mezi smluvními stranami:

- statutární město Olomouc

se sídlem:			Horní náměstí, 771 27 Olomouc

IČ:				00299308

DIČ:				CZ00299308

jejímž jménem jednají:	Martin Novotný, primátor statutárního města Olomouce

bank. spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

číslo účtu:	27-1801731369/0800

(dále též jen jako „Zadavatel“)

a

- AQUAPARK OLOMOUC, a. s.

se sídlem:			Dlouhá 562/22, Olomouc, Lazce, PSČ 772 35

IČ:				278 20 378

DIČ:				CZ278 20 378

jejímž jménem jednají:	Ing. Jaromír Uhýrek, předseda představenstva

jednající společně s

JUDr. Martinem Majorem, členem představenstva

zapsaná:	v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 3425

bank. spojení:	Česká spořitelna,a.s., pobočka Olomouc

číslo účtu:	2802402/0800

(dále též jen jako „Koncesionář“)

(Zadavatel a Koncesionář jsou dále společně označováni též jen jako „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě též jen jako „Smluvní strana“.)

V návaznosti na předchozí jednání zástupců Smluvních stran se Smluvní strany dohodly na změně definice Ročního Služebného a na změně obsahu příloh Koncesní smlouvy uzavřené dne 30.11.2007 ve znění Dodatku č. 1 Koncesní smlouvy ze dne 26.5.2008, ve znění Dodatku č. 2 Koncesní smlouvy ze dne 26.5.2008, ve znění Dodatku č. 3 Koncesní smlouvy ze dne 25.02.2009 a ve znění Dodatku č. 4 Koncesní smlouvy ze dne 27.02.2009 (dále souhrnně jen „Koncesní smlouva“) tak, že uzavírají následující Dodatek č. 5 Koncesní smlouvy (dále jen „Dodatek“)

v tomto znění :

článek I.

- Smluvní strany tímto souhlasí se souhrnnou bilanci stavební části Projektu tak, jak je popsána v důvodové zprávě zpracované pro účely jednání příslušných orgánů stat. města Olomouce a předložené před podpisem tohoto Dodatku Koncesionářem k rukám Zástupce Zadavatele. Tato důvodová zpráva se ve smyslu § 273 zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění stává nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Tato souhrnná bilance stavební části Projektu obsahuje následující cenové parametry:

| SOUHRNNÁ BILANCE | CENA DLE DZS | CENA DLE RPD | CENA Dle DSP | rozdíl k RPD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Náklady v Kč bez DPH | Náklady v Kč bez DPH | Náklady v Kč bez DPH | V Kč |
| Pozemní objekty | 319 685 276 | 320 663 489 | 318 162 993 | - 1 522 282 |
| Inženýrské objekty | 53 534 222 | 54 083 722 | 55 432 470 | 1 898 248 |
| Provozní soubory | 99 271 844 | 97 744 131 | 98 895 879 | -375 965 |
| Ostatní náklady spojené s realizací stavby | 24 703 272 | 24 703 272 | 24 703 272 | 0 |
| CELKEM | 497 194 614 | 497 194 614 | 497 194 614 | 0 |

Do Pozemních objektů ve smyslu této bilance patří:

SO-01 Hlavní budova, SO-02 Letní šatny, SO-04 Letní bazény, SO-05 Tobogánová venkovní věž a ocelové konstrukce.

# Do Inženýrských objektů ve smyslu této bilance patří:

SO-06	Kanalizace splašková a přípojky, SO-07 Kanalizace dešťová a přípojky, SO-08 Přípojka vodovodu, SO-09 Přípojka horkovodu, SO-10 Přípojka NN a venkovní areálové rozvody, SO-11 Venkovní osvětlení veřejné, SO-12 Venkovní osvětlení areálové, SO-13 Venkovní slaboproudé rozvody, SO-15 Komunikace, parking, chodníky - veřejné, SO-16 Komunikace, parking, chodníky - areálové, SO-17 Drobná Architektura, SO-18 Zahradní úpravy, SO-19 Zdroj užitkové vody - studna, SO-20 Automatické zavlažování, akumulační nádrž, čerpací stanice, SO-21 Opěrné stěny a oplocení, SO-22 Zpevněné plochy okolo bazénů, SO-23 Příprava území a skrývky ornice, SO-PS Trafo station.

# Do Provozních souborů ve smyslu této bilance patří:

PS-103	 Vnitřní tobogán, PS-104 Spacebawl, PS-105 Venkovní tobogán, PS-106 Provozní rozvod silnoproudu, PS-107 Měření a regulace, PS-114 Řídící systém, PS-110 Gastroprovoz SO-02, PS-111 Čerpací stanice, akumulační nádrž, závlahy – nedokladováno viz složka SO-20, PS-112 Sauny a pára, PS-113 Hromosvod, PS-115 Nerezové bazény vnitřní, PS-116	Nerezové bazény venkovní viz PS 115, PS-117 Náhradní zdroj, PS-118 Zařízení pro odvod kouře a tepla.

# Do Ostatní nákladů spojených s realizací stavby ve smyslu této bilance patří:

Zařízení staveniště, projektová dokumentace bazénové technologie a bazénových atrakcí, ostatní náklady spojené s realizací stavby.

Souhrnná bilance stavební části Projektu bude v souladu s článkem II tohoto Dodatku zohledněna v novém krycím listu Projektu, kterým bude nahrazen krycí list stávající (viz Část C Přílohy č. 10 Koncesní smlouvy „Specifikace změn“ konkretizovaných Dodatkem č. 2 Koncesní smlouvy ve zení Dodatku č. 4 Koncesní smlouvy).

- Smluvní strany tímto souhlasí se Změnami Zařízení tak, jak jsou popsány v důvodové zprávě zpracované pro účely jednání příslušných orgánů stat. města Olomouce a předložené před podpisem tohoto Dodatku Koncesionářem k rukám Zástupce Zadavatele. Tato důvodová zpráva se ve smyslu § 273 zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění stává nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Veškeré skutečnosti a údaje uvedené v článku I, bodu 2 tohoto Dodatku budou zapracovány do podoby aktualizovaných příloh Koncesní smlouvy (zejména pak Příloh č. 2 a č. 7).

Platné Přílohy Koncesní smlouvy č. 2 „ Popis Sekcí“ a  č. 7 „ Požadavky na Zařízení“ ve znění pozdějších Dodatků budou aktualizovány způsobem popsaným v článku II tohoto Dodatku.

- Smluvní strany souhlasí se změnou otevírací doby Zařízení tak, jak je popsáno v důvodové zprávě zpracované pro účely jednání příslušných orgánů stat. města Olomouce a předložené před podpisem tohoto Dodatku Koncesionářem k rukám Zástupce Zadavatele. Tato důvodová zpráva se ve smyslu § 273 zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění stává nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Platná Příloha Koncesní smlouvy č. 6 „ Požadavky na Služby“ ve znění pozdějších Dodatků bude aktualizována způsobem popsaným v článku II tohoto Dodatku.

- Smluvní strany souhlasí s aktuálním seznamem Subdodavatelů, kteří se podíleli na realizaci Projektu.

Seznam subdodavatelů bude v souladu s článkem II tohoto Dodatku zohledněn v aktualizované Příloze č. 8 Koncesní smlouvy „Seznam smluv uzavřených Koncesionářem za účelem plnění povinností z této Smlouvy“.

- Smluvní strany se dohodly na následující úpravě definice Ročního Služebného:

ČÁST 1 (OBECNÁ USTANOVENÍ), bod 1. (DEFINICE A VÝKLAD SMLOUVY), podbod 1.1 se v části upravující definici pojmu Roční Služebné v plném rozsahu ruší a nahrazuje tímto textem:

„Roční Služebné“ znamená částku stanovenou za každý konkrétní Rok podle údajů  uvedených v příloze č. 9 této Smlouvy; pro vyloučení pochybností Zadavatel a Koncesionář souhlasně uvádějí, že se nejedná o dotaci k ceně, ale o dotaci k výsledku hospodaření určené k pokrytí účetní ztráty společnosti (Koncesionáře), přičemž smluvně odsouhlasené částky uvedené v Příloze č. 9 této Smlouvy určené k pokrytí účetní ztráty jsou považovány za částky maximálně možné.“

článek II.

Smluvní strany souhlasí, že veškeré skutečnosti a údaje uvedené v článku I tohoto Dodatku vyjma bodu 5 budou dále zapracovány do podoby aktualizovaných příloh Koncesní smlouvy (zejména Příloh č. 2, 6, 7, 8, 10 Koncesní smlouvy) a dále odsouhlaseny takto:

Koncesionář předloží tyto přílohy Zástupci Zadavatele nejpozději do 14-ti dnů od podpisu tohoto Dodatku; Zástupce Zadavatele je povinen tyto přílohy posoudit a jménem Zadavatele písemně odsouhlasit do 14-ti dnů od jejich doručení a to formou uzavření Dodatku č. 6 ke Koncesní smlouvě s Koncesionářem.

článek III.

Ostatní ujednání Koncesní smlouvy ze dne 30.11.2007, ve znění Dodatku č. 1 Koncesní smlouvy ze dne 26.5.2008, ve znění Dodatku č. 2 Koncesní smlouvy ze dne 26.5.2008, ve znění Dodatku č. 3 Koncesní smlouvy ze dne 25.02.2009 a ve znění Dodatku č. 4 Koncesní smlouvy ze dne 27.02.2009 nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a nezměněny.

Výrazy, které jsou zde uvedeny s velkým začátečním písmenem, ale nejsou zde definovány, mají význam, který jim byl udělen v Koncesní smlouvě.

Tento Dodatek č. 5 Koncesní smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou stran.

V Olomouci dne ……………………...                   V Olomouci dne ……………………...

_________________________                                    _________________________

AQUAPARK OLOMOUC, a.s.			statutární město Olomouc

Ing. Jaromír Uhýrek					Martin Novotný

předseda představenstva  				primátor

_________________________

# AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

# JUDr. Martin Major

člen představenstva