Důvodová zpráva :

1) úvod

#### Národní rozvojový program mobility pro všechny

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (dále jen Vládní výbor) a Národní rada zdravotně postižených ČR vyhlásily dne 16. dubna 2002 Program zvyšování bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Tento program byl usnesením vlády č. 545 ze dne 29.5.2002 doplněn jako písmeno i) do opatření 5.1 Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. V roce 2002 se vyhlašovatelé rozhodli změnit název programu na Národní rozvojový program mobility pro všechny. Cílem programu mobility je svobodný pohyb pro všechny skupiny obyvatelstva. Financování programu mobility je dle usnesení Vlády ČR č. 706 ze dne 14.7.2004 plánováno do roku 2015.

SmOl předkládá Řídícímu výboru Národního rozvojového programu mobility pro všechny záměry bezbariérových tras města Olomouce již od roku 2003. Dosud předložené záměry bezbariérových tras byly vždy schváleny k dalšímu financování v příslušném kalendářním roce. Po schválení záměru bezbariérové trasy města zainteresované organizace předkládají v následujícím roce žádosti o poskytnutí dotace na své projekty, které jsou součástí schváleného záměru. Doklad o schválení záměru bezbariérové trasy města je povinnou součástí žádostí o dotaci na vlastní realizaci projektů obsažených v záměru.

Po podání žádosti na vlastní realizaci bezbariérových pěších tras města Olomouce získalo SmOl dotaci  z rozpočtu SFDI v letech 2004 – 2005. V roce 2006 dotace nebyla získána. Letos byla žádost o dotaci na SFDI odevzdána k datu 30.3.2007. O výsledku grantového řízení bude vedení města písemně informováno pravděpodobně v červenci 2007.

| rok | celkové náklady v Kč | dotace SFDI v Kč | spoluúčast SmOl v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 6 156 599,90 | 4 923 000,00 | 1 233 599,90 |
| 2005 | 7 273 209,00 | 4 600 536,70 | 2 672 672,30 |
| 2006 | 3 080 955,80 | - | 3 080 955,80 |
| celkem | 16 510 764,70 | 9 523 536,70 | 6 987 228,00 |
|  | předpokládané celkové náklady v Kč | předpokládaná dotace SFDI v Kč | předpokládaná spoluúčast SmOl v Kč |
| 2007 | 10 585 843,60 | 7 500 000,00 | 2 775 843,60 |

2) Záměr bezbariérové trasy města Olomouce pro rok 2008 – „Případová studie Bezbariérová Olomouc – V. etapa“

Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny vyhlásil výzvu k předkládání záměrů bezbariérových tras na rok 2008 s termínem pro předložení záměrů do 11.5.2007.

Odbor sociálních služeb a zdravotnictví a odbor investic zpracovali Záměr bezbariérové trasy města Olomouce pro rok 2008, nazvaný „Případová studie Bezbariérová Olomouc – V. etapa“.  Záměr se skládá celkem ze 4 projektů. Realizátorem 2 projektů je SmOl a 2 projekty realizuje Olomoucký kraj.

Projekty SmOl:

Projekt 1 : Bezbariérové pěší trasy – zpřístupnění městských částí:  Hodolany, Nová Ulice, Hejčín, Lazce, Nové Sady, Povel a Olomouc – město

Projekt obsahuje celkem 8 pěších tras, z toho 4 připravené k realizaci bezbariérových úprav, 4 pro vypracování projektové dokumentace.

| trasa | Počet úprav (celky/jednotlivé úpravy:přechody, přístupy,vodící linie) | Celkové náklady v Kč (100%) | předpokládaná dotace (75%) | Předpokládané vlastní zdroje v Kč (25%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| realizace bezbariérových úprav: |
| H | 3/9 | 4 216 279 | 3 162 000 | 1 054 279 |
| E | 2/7 | 807 412 | 605 000 | 202 412 |
| CH | 5 /17 | 4 400 000 | 3 300 000 | 1 100 000 |
| I | 4/13 | 2 380 000 | 1 785 000 | 595 000 |
| celkem | 14/46 | 11 803 691 | 8 852 000 | 2 951 691 |
| příprava projektové dokumentace: |
| J | - | 200 000 | 150 000 | 50 000 |
| K | - | 200 000 | 150 000 | 50 000 |
| L | - | 80 000 | 60 000 | 20 000 |
| M | - | 150 000 | 112 000 | 38 000 |
| celkem | - | 630 000 | 472 000 | 158 000 |
| Projekt celkem: | 12 433 691 | 9 324 000 | 3 109 691 |

Lokace tras:

- H : Smetanovy Sady – Polská – Schweitzerova – křižovatka trasa

- E:  Hodolanská

- CH : hlavní nádraží ČD – U Bystřičky – Žižkovo náměstí

- I : tř. 17. listopadu

- J : Fibichova – Hálkova – Štursova – Vejdovského – tř. Kosmonautů

- K : Tomkova – Mrštíkovo nám. – Dolní Hejčínská -  Welnerova – Kašparova – Legionářská – U Sportovní haly – Lazecká (finanční úřad)

- L : Dvořákova x Žilinská

- M : Zikova.

Žádost o dotaci na financování projektu bude v roce 2008 podána na SFDI v rámci „Programu zvyšování bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace“. Orientační výše spoluúčasti  SmOl je  3 109 691,00 Kč (25% celkové výše nákladů).

Projekt 2 :  Zpřístupnění odboru sociální pomoci - budova MmOl, Hálkova 20

Odbor sociální pomoci MmOl leží na trase J.   V současné době je připravená projektová dokumentace pro vybudování nového výtahu do prostor odboru sociální pomoci MmOl. Pro úplné zpřístupnění budovy  osobám s omezenou schopností pohybu a orientace je nutné vybudování bezbariérového WC a nájezdové rampy do vstupu A (podmínka pro získání dotace).  Z toho důvodu je do projektu zařazena nejen realizace výtahu, ale i zpracování projektové dokumentace na bezbariérové WC a na nájezdovou rampu.

| Náklady na realizaci výtahu | 1.950.000,00Kč |
| --- | --- |
| Náklady na PD bezbariérové WC | 50.000,00Kč |
| Náklady na PD nájezdové rampy | 80.000,00Kč |
| Celková výše nákladů na projekt | 2.080.000,00Kč |
| Předpokládaná dotace (50%) | 1.040.000,00Kč |
| Předpokládané vlastní zdroje (50%) | 1.040.000,00Kč |

Žádost o dotaci na financování projektu bude v roce 2008 podána na Ministerstvo financí ČR. Projekt bude financován z programu  č. 298 110 – umístěném ve Všeobecné pokladní správě. Podíl státu je spojen se splněním podmínek:

- napojení na bezbariérovou trasu města

- zajištění bezbariérového pohybu po budově

- dostupné bezbariérové WC

- souběžné zajištění bezbariérového vstupu do budovy.

Orientační výše spoluúčasti činí 50%. Dotaci čerpá SmOl.

Projekty Olomouckého kraje:

Projekt 3:   Zpřístupnění Rodinné poradny, Žilinská ul.

Objekt leží na trase L  (podmínka získání dotace).

Projekt bude financován z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, program č. 213 310.  Žádost o dotaci podává v roce 2008 Olomoucký kraj.

Projekt 4:   Zpřístupnění Penzionu pro důchodce a Pečovatelské služby, Zikova ul.

Objekt leží na trase M (podmínka získání dotace).

Projekt bude financován z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, program č. 213 310.  Žádost o dotaci podává v roce 2008 Olomoucký kraj.

3) Záměr bezbariérové trasy města Olomouce pro rok 2008 – zajištění vlastních zdrojů na realizaci projektů SmOl

Povinnou součástí žádosti o schválení záměru bezbariérové trasy je prohlášení o zajištění vlastních zdrojů na realizaci projektů SmOl obsažených v záměru na daný rok.

#### Vzhledem k tomu, že žádost o schválení záměru se na Vládní výbor předkládá před schválením rozpočtu statutárního města Olomouce na rok 2008, navrhuje odbor sociálních služeb a zdravotnictví a odbor investic předložit prohlášení stejného znění jako v roce 2006, kdy na RMO konané dne 9.5. 2006  a  na ZMO konaném dne 19.5. 2006 bylo schváleno nárokování potřebné částky v plánu rozpočtu odboru investic pro rok 2007.

#### Pro zajištění realizace projektů „Bezbariérové pěší trasy“ a „Zpřístupnění odboru sociální pomoci MmOl“ RMO doporučuje ZMO nárokovat v plánu rozpočtu odboru investic pro rok 2008 částky potřebné pro:

| - realizaci bezbariérových úprav na trase H ve výši | 1 054 279, 00 Kč |
| --- | --- |
| - realizaci bezbariérových úprav na trase E ve výši | 202 412,00 Kč |
| - realizaci bezbariérových úprav na trase CH ve výši | 1 100 000,00 Kč |
| - realizaci bezbariérových úprav na trase I ve výši | 595 000,00 Kč |
| - zpracování PD bezbariérových úprav na trasu J ve výši | 50 000,00 Kč |
| - zpracování PD bezbariérových úprav na trasu K ve výši | 50 000,00 Kč |
| - zpracování PD bezbariérových úprav na trasu L ve výši | 20 000,00 Kč |
| - zpracování PD bezbariérových úprav na trasu M ve výši | 38 000,00 Kč |
| - zpřístupnění odboru sociální pomoci MmOl ve výši | 1 040 000,00Kč |
| Předpokládané vlastní zdroje v Kč celkem: | 4 149 691,00Kč |

#### V případě, že  Vládní výbor schválí záměr statutárního města Olomouce na rok 2008 a doporučí jej k financování ze státního rozpočtu SFDI ČR, Všeobecné pokladní správy a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, činily by získané dotace na bezbariérové úpravy realizované v roce 2008 prostřednictvím odboru investic 10.364.000,00 Kč.

#### Prohlášení statutárního zástupce předkládané na Vládní výbor v rámci žádosti o schválení záměru roku 2008:

"Prohlašuji, že statutární město Olomouc v rozpočtu města na rok 2008 bude mít zajištěny vlastní finanční prostředky na realizaci investičních akcí – projektů  „Bezbariérové pěší trasy – zpřístupnění městských částí Hodolany, Nová Ulice, Hejčín, Lazce, Nové Sady, Povel a Olomouc – město“ a  “Zpřístupnění odboru sociální pomoci –budova MmOl, Hálkova 20“ , které  jsou předmětem žádosti o schválení záměru bezbariérové trasy statutárního města Olomouce pro rok 2008 Vládním výborem pro zdravotně postižené a včetně jeho doporučení k financování ze státního rozpočtu v roce 2008."

RMO po projednání na své schůzi konané dne 17.4.2007 doporučuje ZMO:

- schválit prohlášení týkající se zajištění vlastních zdrojů potřebných na realizaci bezbariérových úprav v roce 2008

- schválit nárokování potřebných finančních prostředků v plánu rozpočtu odboru investic pro rok 2008.