Projekt Bezbariérová Olomouc – záměr 2010

1) Úvod

#### Národní rozvojový program mobility pro všechny

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (dále jen „vyhlašovatelé“) vyhlásily dne 16. dubna 2002 Program zvyšování bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Tento program byl usnesením vlády České republiky ze dne 29.5.2002 č. 545 doplněn jako písmeno i) do opatření 5.1. Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. V roce 2002 se vyhlašovatelé rozhodli změnit název programu na Národní rozvojový program mobility pro všechny (dále jen „Program mobility“). Finanční krytí Programu mobility bylo podle usnesení vlády České republiky ze dne 14. července 2004 č. 06 zajištěno v rámci Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen „Vládní plán“), který vstoupil v platnost v roce 2005 s časovým obdobím realizace do roku 2015. V roce 2008 byl usnesením vlády České republiky ze dne 26. března 2008 č. 292 o změně usnesení vlády ze dne 14. července 2004 č. 706 novelizován Vládní plán. Cílem novelizace bylo v souladu s plněním opatření 5.14. Národního plánu podpory a integrace osob se zdravotním postižením na období 2006-2009 rozšířit okruh stavebních úprav, na které je možno přispívat v rámci dotačních programů jednotlivých resortů. Novelizací Vládního plánu došlo také ke změně v oblasti financování tak, že financování projektů Programu mobility je zajištěno z podprogramů vytvořených přímo k tomuto účelu v rámci stávajících platných  dotačních programů.

Statutární město Olomouc předkládá Řídícímu výboru Národního rozvojového programu mobility pro všechny záměry bezbariérových tras města Olomouce již od roku 2003. Dosud předložené záměry bezbariérových tras byly schváleny k dalšímu financování v příslušném kalendářním roce. Po schválení záměru bezbariérové trasy města zainteresované organizace předkládají v následujícím roce žádosti o poskytnutí dotace na své projekty, které jsou součástí schváleného záměru. Doklad o schválení záměru bezbariérové trasy města je povinnou součástí žádostí o dotaci na vlastní realizaci projektů obsažených v záměru.

Po podání žádosti na vlastní realizaci projektů SmOl na realizaci bezbariérových pěších tras SmOl získalo dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) v letech 2004 – 2005. V roce 2006 dotace nebyla získána. V roce 2007 byly schváleny dvě ze tři podaných žádostí. V roce 2008 byly podány čtyři žádosti, všechny byly schváleny a dotace byla přiznána v  celkové výši 10, 512.000,- Kč V letošním roce byly podány dvě žádosti, přiznána byla jedna.

Přehled žádostí na SFDI 2004 – 2009:

| rok | celkové náklady | dotace SFDI | spoluúčast SMO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 6 156 599,90 | 4 923 000,00 | 1 233 599,90 |
| 2005 | 7 273 209,00 | 4 600 536,70 | 2 672 672,30 |
| 2006 | 3 080 955,80 | 0,00 | 3 080 955,80 |
| 2007 | 8 184 000,00 | 5 687 000,00 | 2 497 000,00 |
| 2008 | 15 135 743,00 | 10 512 000,00 | 4 623 743,00 |
| 2009 | 705 908,00 | 328 000,000 | 377 908,00 |
| celkem | 40 536 415,7 | 26 050 536,7 | 14 485 879,00 |

2) Záměr bezbariérové trasy města Olomouce pro rok 2010 – „Bezbariérová Olomouc – VII. etapa“

Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny vyhlásil výzvu k předkládání záměrů bezbariérových tras na rok 2010, proto odbor sociálních služeb a zdravotnictví a odbor investic zpracovávají záměr bezbariérové trasy města Olomouce pro rok 2010, nazvaný „Bezbariérová Olomouc – VII. etapa“.  Záměr obsahuje jednu realizaci trasy a jednu žádost na projektovou dokumentaci.

Projekty SmOl: : Bezbariérové pěší trasy – zpřístupnění městských částí: Lazce, Olomouc – město a Nová Ulice.

Projekt obsahuje 2 pěší trasy – realizaci trasy N a vypracování projektové dokumentace pro novou trasu O.

|  |  | Celkové náklady v Kč (100%) | Předpokládaná dotace v Kč (80%) | Předpokládané vlastní zdroje v Kč (20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizace | Trasa N | 12 850 000 | 10 280 000 | 2 570 000 |
| Projektová dokumentace | Trasa O | 700 000 | 560 000 | 140 000 |
| Celkem | 13 550 000 | 10 840 000 | 2 710 000 |

Lokace tras:

- N: Zámečnická – Na střelnici – Lazecká

- O: Na vozovce – Kmochova – Mozartova - Štítného

Žádost o dotaci na financování projektu bude v roce 2010 podána na SFDI do Programu zvyšování bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

3) Záměr bezbariérové trasy města Olomouce pro rok 2010 – zajištění vlastních zdrojů na realizaci projektů SmOl

Povinnou součástí žádosti o schválení záměru bezbariérové trasy je prohlášení o zajištění vlastních zdrojů na realizaci projektů SmOl obsažených v záměru na daný rok.

#### Pro zajištění realizace projektu „Bezbariérové pěší trasy“ je nutno nárokovat v plánu rozpočtu odboru investic pro rok 2010 částky potřebné pro:

| realizaci bezbariérových úprav na trase N ve výši | 2 570 000,00 Kč |
| --- | --- |
| zpracování PD bezbariérových úprav na trasu O ve výši | 140 000,00 Kč |
| Předpokládané vlastní zdroje v Kč celkem: | 2 710 000,00 Kč |

V případě, že Vládní výbor schválí záměr statutárního města Olomouce na rok 2010 a doporučí jej k financování, je možno žádat o dotaci na bezbariérové úpravy realizované v roce 2010 celkem 10 840 000  Kč.

#### Prohlášení statutárního zástupce předkládané na Vládní výbor v rámci žádosti o schválení záměru roku 2010:

"Prohlašuji, že statutární město Olomouc v rozpočtu města na rok 2010 bude mít zajištěny vlastní finanční prostředky na realizaci investiční akce – projektu „Bezbariérové pěší trasy – zpřístupnění městských částí Lazce, Olomouc – město a Nová Ulice“, který  je předmětem žádosti o schválení záměru bezbariérové trasy statutárního města Olomouce pro rok 2010 Vládním výborem pro zdravotně postižené občany, včetně jeho doporučení k financování ze státního rozpočtu v roce 2010."

Rada města Olomouce na své schůzi konané 5. 5. 2009 schválila obsah záměru bezbariérových tras statutárního města Olomouce pro rok 2010 a doporučila předložení tohoto záměru do výzvy vyhlášené Vládním výborem pro zdravotně postižené občany.

Předkladatel doporučuje ZMO:

- schválit prohlášení týkající se zajištění vlastních zdrojů potřebných na realizaci bezbariérových úprav v roce 2010

- schválit nárokování finančních prostředků potřebných na spoluúčast realizace v plánu rozpočtu odboru investic pro rok 2010