# Důvodová zpráva

NÁRODNÍ PROGRAM PHARE 2003 (část II) CZ2003/005-601.08.06

Grantové schéma na podporu podnikatelské infrastruktury v regionech NUTS II Severozápad, Jihozápad, Střední Čechy, Severovýchod, Moravskoslezsko, Jihovýchod a Střední Morava

NÁRODNÍ PROGRAM PHARE 2003 (část II) CZ2003/005-601.08.07

Grantové schéma na podporu turistické infrastruktury v regionech NUTS II Severozápad, Jihozápad, Střední Čechy, Severovýchod, Moravskoslezsko, Jihovýchod a Střední Morava

Problematika projektů na Phare 2003 (část II) byla projednávána na jednání RMO dne 23.3.2004,  kdy bylo schváleno pokračovat v dopracování akce pro podání žádostí na získání dotací v programu Phare 2003 (část II) u těchto projektů: Propojovací komunikace ulic U Panelárny a Roháče z Dubé, Areál Prokopa Holého a Rekonstrukce lávky pro pěší ve Smetanových Sadech.

S ohledem na vyhlášení programu Phare 2003 (část II) byl další postup předložen RMO 18.5.2004, kdy bylo doporučeno ZMO schválit závazky konečného příjemce - viz návrh usnesení.

- Program Phare 2003 – část II

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dne 30.4.2004 výzvu k předkládání projektů. Žádosti o grant musí být předloženy nejpozději do 29.7.2004 do 16.00 hodin na příslušný Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II.

CÍL PROGRAMU: Úspěšné projekty v rámci GS na podporu podnikatelské infrastruktury musí zvýšit dostupnost podnikatelských objektů v cílových regionech a tedy zlepšit podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit a vytvořit nové pracovní příležitosti. GS poskytne podporu omezenému počtu projektů, které zahrnují výstavbu a rekonstrukci místních a regionálních přístupových cest a souvisejících chodníků k podnikatelským objektům, výstavbu a rekonstrukci dopravní infrastruktury nutné pro provoz podnikatelských zařízení (parkovací plochy), výstavbu a rekonstrukci související technické infrastruktury.

Úspěšné projekty v rámci GS na podporu turistické infrastruktury musí zvýšit dostupnost objektů cestovního ruchu v cílových regionech a tedy zlepšit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a souvisejících služeb a vytvořit nové pracovní příležitosti. GS poskytne podporu omezenému počtu projektů, které zahrnují výstavbu a rekonstrukci místních a regionálních přístupových cest a souvisejících chodníků k objektům cestovního ruchu, výstavbu a rekonstrukci parkovacích ploch a odpočívadel, výstavbu a rekonstrukci související technické infrastruktury a výstavbu a rekonstrukci základní dopravní a technické infrastruktury v místech pro kempování.

FINANČNÍ ROZPOČET A ZDROJE PROGRAMU:

23 mil. EUR (50 % EU; 50 % MMR ČR) pro GS na podporu podnikatelské infrastruktury

18 mil. EUR (50 % EU; 50 % MMR ČR) pro GS na podporu turistické infrastruktury

z toho pro NUTS II Střední Morava 5,4 mil. EUR:

3,0 mil. EUR /96,6 mil. Kč )*/ (50 % EU; 50 % MMR ČR) pro GS na podporu podnikatelské infrastruktury

2,4 mil. EUR /77,3 mil.Kč) */ (50 % EU; 50 % MMR ČR) pro GS na podporu turistické infrastruktury

)*dle kurzu ČNB k 10.5.2004 1 EUR = 32,21 Kč

MAXIMÁLNÍ A MINIMÁLNÍ DOTACE:

Minimální dotace na projekt : 200 tis. EUR; maximální dotace na projekt: 600 tis. EUR pro GS na podporu podnikatelské infrastruktury

Minimální dotace na projekt: 100 tis. EUR; maximální dotace na projekt: 600 tis. EUR pro GS na podporu turistické infrastruktury

Maximální část nákladů projektu, která může být kryta z veřejných zdrojů (Evropských společenství a státního rozpočtu ČR): 75 % (37,5 % z programu Phare + 37,5 % ze státního rozpočtu ČR)

Minimální příspěvek předkladatele bude činit 25 %.

Velikost projektu:

Částka: Celkové projektové náklady nejsou nijak omezeny. Požadavek na grant však musí respektovat již zmíněnou minimální a maximální výši grantu.

Trvání: Projekty musí být dokončeny nejpozději do 31. srpna 2006.

KRITÉRIA PRO VÝBĚR PROJEKTŮ:

I:   Kritéria oprávněnosti, které stanoví:

1.organizace, které mohou žádat o grant,

2.projekty, kterým může být grant poskytnut,

3.náklady, které je možné brát v úvahu při stanovení částky grantu.

II:  Základní kritéria pro výběr projektů:

1.studie proveditelnosti jasně prokazující sociálně ekonomický dopad projektu (IRR/ERR)

2.studie dopadů na životní prostředí (EIA) - postup dle českého zákona č. 100/2001 Sb.

3.územní rozhodnutí

4.pravoplatné stavební povolení

5.struktura spolufinancování a závazek konečného příjemce

III:  Specifická kritéria (posuzována při splnění kritérií vhodnosti a základních kritérií):

1.význam projektu vzhledem k cílům Národního rozvojového plánu

2.očekávané přínosy projektu pro region

3.rozpočet a efektivita nákladů

4.podmínky pro efektivní řízení projektu

### Očekávaný průběh programu:

Pořadí     	měsíc / rok		Krok programu

1     		 30.4. / 2004		Vyhlášení výzvy

2      		 29.7. / 2004		Předložení žádostí

3	  	       8 / 2004		Výběr projektů

4	  	       9 / 2004      		Podpis smlouvy o poskytnutí grantu

5		 9- 11 / 2004      		Příprava tendrové dokumentace (TD)

6		     12 / 2004      		Schválení TD, Vyhlášení VŘ na dodavatele

7	 	       2 / 2005       		Výběr dodavatele

8	 	       4 / 2005		Zahájení realizace projektů (staveb)

Realizace projektů s možností dokončení  před 
                                                                             závěrečným termínem  ukončení realizace projektu

9	  	       8 / 2006		Nejdelší možný termín ukončení realizace projektů

Harmonogram má uvedeny dílčí termíny jako orientační, vlivem schvalovacích procedur může dojít k jejich prodloužení.

1.3  Podklady nutné k předložení žádosti

Žádosti se předkládají v češtině. Stručný popis projektu (maximálně ½ stránky A4) je nutno předložit v češtině i v angličtině. Dále je nutno doložit rozpočet projektu, logický rámec.

K žádosti je nutno přiložit tyto doplňkové přílohy:

- Stanovy žadatelské organizace a případných jednotlivých partnerů. (Obce předkládají registraci IČO od Českého statistického úřadu.)

- Poslední výroční zprávu a účetní výkazy žadatele (výkaz zisků a ztrát a účetní rozvaha z předcházejícího účetního roku).

- Zpráva auditora vypracovaná certifikovanou auditorskou firmou nebo krajským úřadem.

- Originál nebo notářsky ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiných rejstříků (např. Ministerstva vnitra, Ministerstva kultury atd.) ne starší než tři měsíce.

- Posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) nebo Vyjádření o vlivech projektu na životní prostředí vydané Ministerstvem životního prostředí nebo zvláštní dokument popisující vliv na životní prostředí (v závislosti na typu projektu)

- Analýza přínosů a nákladů pro granty pod 300 000 EUR nebo Studii proveditelnosti pro granty nad 300 000 EUR.

- Výpis z dluhové služby

- Prohlášení obce o vyčlenění dostatečné částky z rozpočtu obce na realizaci projektu (např.usnesení zastupitelstva obce, které prokazuje existenci dostatečných zdrojů obecního rozpočtu, smlouva o úvěru, atd.).

- Platné územní rozhodnutí a platné stavební povolení (kde je vyžaduje česká legislativa) společně s příslušnou projektovou dokumentací.

- Originál nebo notářsky ověřenou kopii výpisu z katastru nemovitostí ne starší než tři měsíce.

- Prohlášení žadatele prokazující vlastnictví pozemku (min. 51% plochy pozemku, kde se bude projekt realizovat).

- Smlouva o smlouvě budoucí potvrzující, že věcné břemeno bude zapsáno do katastru nemovitostí po dokončení projektu, nebo (v případě, že žadatel pozemek nevlastní) výpis z katastru nemovitostí potvrzující, že věcné břemeno již bylo zapsáno.

- Prohlášení žadatele, kterým potvrzuje, že četl a bude dodržovat pravidla a postupy obsažené v Pokynech pro příjemce grantu – viz poslední strana Pokynů pro příjemce.

- Dokumenty potvrzující, že jsou v podnikatelském objektu umístěni podnikatelé nebo mají o něj zájem (smlouvy o smlouvě budoucí s investory, kteří mají zájem o podnikatelský objekt, nebo podepsané smlouvy s investory, kteří jsou nebo budou v daném podnikatelském objektu umístěni). – platí pouze pro GS na podporu podnikatelské infrastruktury

- Dokumentace podle nařízení Ministerstva financí č. 40/2001 (ISPROFIN) bude požadována před podpisem smlouvy o poskytnutí grantu.

- Kopie smlouvy s certifikovaným auditorem bude požadována před podpisem smlouvy o poskytnutí grantu.

- Současný stav přípravy jednotlivých projektů

  - (A1) Propojovací komunikace ulic U Panelárny a Roháče z Dubé

(GS na podporu podnikatelské infrastruktury)

2.1.1 Současný stav a plán přípravy podkladů

| Aktivity | Termín /RMO 14.10.2003/ | Plnění k 30.4.2004 |
| --- | --- | --- |
|  | od | do | zajišťuje |  |
| DUR |  | 30.9.2003 | OKR | dokončeno |
| ÚR |  | 15.12.2003 | OKR | vydáno |
| DSP | 11/2003 | 15.01.2004 | OI | dokončeno |
| Výkupy pozemků |  | 06/2004 | OMPR | nedokončeno |
| SP)1 | 02/2004 | 06/2004 | OI | probíhá stavební řízení |
| EIA | 11/2003 | 03/2004 | OKR | dokončeno |
| Studie proveditelnosti | 11/2003 | 03/2004 | OKR | dokončena |
| Logický rámec |  | 16.7.2004 | PT/OHR |  |
| Rozpočet |  | 16.7.2004 | PT/OHR |  |
| Žádost |  | 23.7.2004 | PT/OHR |  |
| Výpis z katastru nemovitostí |  | 16.7.2004 | OMPR |  |
| Doplňkové přílohy (viz.1.3) |  | 16.7.2004 | PT/OHR |  |

)1 Dokumentace pro stavební povolení (DSP) byla dokončena a odevzdána na OI dne 15.1.2004 v nákladech 681.870, Kč (č. smlouvy 56/01-SOD/2003/Zu). V průběhu stavebního řízení se ovšem objevily nové skutečností dříve neřešené, které je nutné pro vydání stavebního povolení dořešit. Jedná se o rozšíření projektu o rekonstrukci kanalizačních přípojek (projekt byl zpracován a odevzdán 30.1.2004 v nákladech 18.800 Kč) a o provozní soubor – světelné signalizační zařízení z důvodu způsobu zabezpečení úrovňového železničního přejezdu (projekt nebyl dosud zpracován). Na projekt bude vydáno celkem 5 stavebních povolení, z toho je vydáno zatím jedno.

POZNÁMKA: V případě výstavby komunikace není možné získat podporu pro brownfields větších než 5 ha, které budou současně využívány pro zpracovatelský průmysl (musí být tedy naplněny obě podmínky).

2.1.2 Rozpočet a kofinancování projektu

Rozpočet projektu, konkrétně jeho stavební část, vychází ze zpracované dokumentace pro stavební povolení. Do celkového rozpočtu projektu jsou zahrnuty další oprávněné náklady, které se skládají z nákladů na audit, nákladů na publicitu /informační tabule a pamětní desky, přímo vyplývající z požadavků grantové smlouvy/, nákladů za vedení zvláštního účtu, náklady na zpracování  zadávací dokumentace atd.

Skladba kofinancování projektu:

- Žadatel – minimálně 25% + 19% DPH z celkových oprávněných nákladů

- Grant    - maximálně 75%)* z celkových oprávněných nákladů

# )* grant z Phare 2003 bude poskytnut v kalkulaci bez DPH, které musí zajistit žadatel a o jejíž refundaci může zažádat

Tabulka 2.1.2a Uznatelné náklady projektu

| Projekt /v Kč/ | Náklady bez DPH | Náklady vč.DPH | DPH 19% |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavební část 1 | 32 199 001,7 | 38 316 812,0 | 6 117 810,3 |
| Stavební část 2 /přejezd/)** | cca 500 000,0 | cca 595 000,0 | cca 95 000,0 |
| Ostatní)* | 1 362 000,0 | 1 620 780,0 | 258 780,0 |
| z toho: audit | 100 000,0 | 119 000,0 | 19 000,0 |
| publicita | 110 000,0 | 130 900,0 | 20 900,0 |
| bankovní poplatky | 2 000,0 | 2 380,0 | 380,0 |
| stavební dozor | 500 000,0 | 595 000,0 | 95 000,0 |
| tendrová dokumentace | 650 000,0 | 773 500,0 | 123 500,0 |
| Celkem | 34 061 001,7 | 40 532 592,0 | 6 471 590,3 |

)* předběžné náklady

)** předběžné náklady projekt nebyl dosud zpracován

Tabulka 2.1.2b Kofinancování projektu

| Položka | Náklady projektové, výkup pozemků /v Kč/ | Uznatelné náklady /v Kč/ | Uznatelné náklady /v EUR/)* | % | Náklady celkem /v Kč/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlastní zdroje | PD 796 270 + PD přejezd ? + 1 645 740(poz.) | 14 735 001,7 +DPH | 457 466,7 | 43,2 | 17 177 011,7 |
| Zdroje PHARE |  | 9 663 000,0 | 300 000,0 | 28,4 | 19 326 000,0 |
| ČR |  | 9 663 000,0 | 300 000,0 | 28,4 |  |
| Úvěry | - | - | - | - | - |
| Celkem | PD 796 270 + PD přejezd ? + 1 645 740(poz.) | 34 061 001,7 | 1 057 466,7 | 100 | 36 503 011,7 |

)*dle kurzu ČNB k 10.5.2004 1 EUR = 32,21 Kč

Vzhledem k celkovým nákladům projektu ve výši 34 061 001,7 Kč a podmínce GS na podporu podnikatelské infrastruktury (maximální výše dotace 600 000 EUR) dochází k navýšení kofinancování u žadatele na 43,2%.

2.1.3 Zařazení akce Propojovací komunikace ulic U Panelárny a Roháče z Dubé do návrhu 
         investičního rozpočtu města Olomouce na rok 2005

Objem vlastních zdrojů žadatele potřebných  ke spolufinancování projektu ve výši 43,2 % investičních nákladů s vytvořením dostatečné rezervy pro krytí  DPH je předpokládán ve výši 14.735.001,7 Kč + 6.471.590,3 Kč DPH.

2.1.4 Závazek konečného příjemce Statutárního města Olomouc ke struktuře kofinancování a  
         výši závazku v rámci Národního programu Phare 2003 (část II) GS na podporu 
         podnikatelské infrastruktury CZ2003/005-601.08.06

Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu Propojovací komunikace ulic U Panelárny a Roháče z Dubé do programu Národního programu Phare 2003 (část II) GS na podporu podnikatelské infrastruktury CZ2003/005-601.08.06, otevře pro projekt před podpisem smlouvy o poskytnutí grantu zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s realizací projektu. Podíl 43,2% spolufinancování a finanční rezervy pro krytí 19% DPH v rámci celkových oprávněných nákladu projektu žadatel složí do doby podání žádosti o platbu. Přiložením kopie bankovního výpisu doloží, že složil na tento zvláštní účet svůj podíl spolufinancování s dostatečnou rezervou na hrazení DPH a případných vícenákladů projektu.

  - (A.2) Areál Prokopa Holého

(GS na podporu podnikatelské infrastruktury)

2.2.1 Současný stav a plán přípravy podkladů

| Aktivity | Termín /RMO 14.10.2003/ | Plnění k 30.4.2004 |
| --- | --- | --- |
|  | od | do | zajišťuje |  |
| DUR |  | - | - | - |
| ÚR |  | - | - | - |
| DSP | 10/2003 | 12/2003 | OI | dokončeno |
| SP)1 |  | 05/2004 | OI | probíhá stavební řízení |
| EIA |  | 04/2004 | OKR | dokončena |
| Studie proveditelnosti |  | 04/2004 | OKR | dokončena |
| Logický rámec |  | 16.7.2004 | PT/OHR |  |
| Rozpočet |  | 16.7.2004 | PT/OHR |  |
| Žádost |  | 23.7.2004 | PT/OHR |  |
| Výpis z katastru nemovitostí |  | 16.7.2004 | OMPR |  |
| Doplňkové přílohy (viz.1.3) |  | 16.7.2004 | PT |  |

)1 Vzhledem k tomu, že do doby vyhlášení programu Phare 2003 – část II nebyly známy přesné podmínky programu, došlo k úpravě původně zpracované DSP tak, aby samotná stavba páteřní komunikace uvnitř areálu byla situovaná pouze po pozemcích žadatele (SMO). Úprava DSP proběhla v 04/2004 v celkových nákladech  53.318 Kč.

POZNÁMKA: Výstavba a rekonstrukce komunikací a navazující technické infrastruktury uvnitř podnikatelského objektu při splnění podmínek, že páteřní komunikace uvnitř objektu je tou nejvíce využívanou podnikateli a že pozemek, na kterém se komunikace nachází, vlastní žadatel alespoň z 51%

2.2.2 Rozpočet a kofinancování projektu

Rozpočet projektu, konkrétně jeho stavební část, vychází ze zpracované dokumentace pro stavební povolení. Do celkového rozpočtu projektu jsou zahrnuty další oprávněné náklady, které se skládají z nákladů na audit, nákladů na publicitu /informační tabule a pamětní desky, přímo vyplývající z požadavků grantové smlouvy/, nákladů za vedení zvláštního účtu, náklady na zpracování zadávací dokumentace atd.

Skladba kofinancování projektu:

- Žadatel – minimálně 25% + 19% DPH z celkových oprávněných nákladů

- Grant    - maximálně 75%)* z celkových oprávněných nákladů

# )* grant z Phare 2003 bude poskytnut v kalkulaci bez DPH, které musí zajistit žadatel a o jejíž refundaci může zažádat

Tabulka 2.2.2a Uznatelné náklady projektu

| Projekt /v Kč/ | Náklady bez DPH | Náklady vč.DPH | DPH 19% |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavební část | 20 332 400,0 | 24 195 556,0 | 3 863 156,0 |
| Ostatní | 1 162 000,0 | 1 382 780,0 | 220 780,0 |
| z toho: audit | 100 000,0 | 119 000,0 | 19 000,0 |
| publicita | 110 000,0 | 130 900,0 | 20 900,0 |
| bankovní poplatky | 2 000,0 | 2 380,0 | 380,0 |
| stavební dozor | 500 000,0 | 595 000,0 | 95 000,0 |
| tendrová dokumentace | 450 000,0 | 535 500,0 | 85 500,0 |
| Celkem | 21 494 400,0 | 25 578 336,0 | 4 083 936,0 |

Tabulka 2.2.2b Kofinancování projektu

| Položka | Náklady projektové /v Kč/ | Uznatelné náklady /v Kč/ | Uznatelné náklady /v EUR/)* | % | Náklady celkem /v Kč/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlastní zdroje | 947 084 | 5 373 600,0 +DPH | 166 830,1 | 25 | 6 320 684,0 |
| Zdroje PHARE |  | 8 060 400,0 | 250 245,3 | 37,5 | 16 120 800,0 |
| ČR |  | 8 060 400,0 | 250 245,3 | 37,5 |  |
| Úvěry | - | - | - | - |  |
| Celkem | 947 084 | 21 494 400,0 | 667 320,7 | 100 | 22 441 484,0 |

)*dle kurzu ČNB k 10.5.2004 1 EUR = 32,21 Kč

2.2.3 Zařazení akce Areál Prokopa Holého do návrhu investičního rozpočtu města Olomouce na 
        rok 2005

Objem vlastních zdrojů žadatele potřebných  ke spolufinancování projektu ve výši 25 % investičních nákladů s vytvořením dostatečné rezervy pro krytí DPH je předpokládán ve výši  5.373.600 Kč + 4.083.936 DPH.

2.2.4  Závazek konečného příjemce Statutárního města Olomouc ke struktuře kofinancování a 
           výši závazku v rámci Národního programu Phare 2003 (část II) GS na podporu 
           podnikatelské infrastruktury CZ2003/005-601.08.06

Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu Areál Prokopa Holého do programu Národního programu Phare 2003 (část II) GS na podporu podnikatelské infrastruktury CZ2003/005-601.08.06, otevře pro projekt před podpisem smlouvy o poskytnutí grantu zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s realizací projektu. Podíl 25% spolufinancování a finanční rezervy pro krytí 19% DPH v rámci celkových oprávněných nákladu projektu žadatel složí do doby podání žádosti o platbu. Přiložením kopie bankovního výpisu doloží, že složil na tento zvláštní účet svůj podíl spolufinancování s dostatečnou rezervou na hrazení DPH a případných vícenákladů projektu.

  - (B.3) Rekonstrukce lávky pro pěší ve Smetanových Sadech

(GS na podporu turistické infrastruktury)

2.3.1 Současný stav a plán přípravy podkladů

| Aktivity | Termín /RMO 14.10.2003/ | Plnění k 30.4.2004 |
| --- | --- | --- |
|  | od | do | zajišťuje |  |
| DUR | - | - | - | - |
| ÚR | - | - | - | - |
| DSP | 10/2003 | 01/2004 | VFO | dokončeno |
| Smlouva o výpůjčce)* |  | 03/2004 | OMPR | probíhá převod z vlastnictví VFO a.s. do vlastnictví SMO |
| SP |  | 02/2004 | VFO | vydáno 10.3.2004 |
| EIA |  | 04/2004 | OKR | dokončena |
| Studie proveditelnosti |  | 04/2004 | OKR | dokončena |
| Logický rámec |  | 16.7.2004 | PT/OHR |  |
| Rozpočet |  | 16.7.2004 | PT/OHR |  |
| Žádost |  | 23.7.2004 | PT/OHR |  |
| Výpis z katastru nemovitostí |  | 16.7.2004 | OMPR |  |
| Doplňkové přílohy (viz.1.3) |  | 16.7.2004 | PT/OHR |  |

)* VFO a.s. předložilo návrh na bezúplatný převod lávky ve Smetanových sadech do majetku města, formou darovací smlouvy dne 3.3. 2004.

2.3.2 Rozpočet a kofinancování projektu

Rozpočet projektu, konkrétně jeho stavební část, vychází ze zpracované dokumentace pro stavební povolení. Do celkového rozpočtu projektu jsou zahrnuty další oprávněné náklady, které se skládají z nákladů na audit, nákladů na publicitu /informační tabule a pamětní desky, přímo vyplývající z požadavků grantové smlouvy/, nákladů za vedení zvláštního účtu, náklady na zpracování tendrové dokumentace atd.

Skladba kofinancování projektu:

- Žadatel – minimálně 25% + 19% DPH z celkových oprávněných nákladů

- Grant    - maximálně 75%)* z celkových oprávněných nákladů

# )* grant z Phare 2003 bude poskytnut v kalkulaci bez DPH, které musí zajistit žadatel a o jejíž refundaci může zažádat

Tabulka 2.3.2a Uznatelné náklady projektu

| Projekt /v Kč/ | Náklady bez DPH | Náklady vč.DPH | DPH 19% |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavební část | 16 511 743,0 | 19 648 974,0 | 3 137 231,0 |
| Ostatní | 1 062 000,0 | 1 263 780,0 | 201 780,0 |
| z toho: audit | 100 000,0 | 119 000,0 | 19 000,0 |
| publicita | 110 000,0 | 130 900,0 | 20 900,0 |
| bankovní poplatky | 2 000,0 | 2 380,0 | 380,0 |
| stavební dozor | 500 000,0 | 595 000,0 | 95 000,0 |
| tendrová dokumentace | 350 000,0 | 416 500,0 | 66 500,0 |
| Celkem | 17 573 743,0 | 20 912 754,0 | 3 339 011,0 |

Tabulka 2.3.2b Kofinancování projektu

| Položka | Náklady projektové /v Kč/ | Uznatelné náklady /v Kč/ | Uznatelné náklady /v EUR/)* | % | Náklady celkem /v Kč/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlastní zdroje | 387 610 | 4 393 435,8 +DPH | 136 399,8 | 25 | 4 781 045,8 |
| Zdroje PHARE |  | 6 590 153,6 | 204 599,6 | 37,5 | 13 180 307,2 |
| ČR |  | 6 590 153,6 | 204 599,6 | 37,5 |  |
| Úvěry | - | - | - | - | - |
| Celkem | 387 610 | 17 573 743,0 | 545 599,0 | 100 | 17 961 353,0 |

)*dle kurzu ČNB k 10.5.2004 1 EUR = 32,21 Kč

2.3.3 Zařazení akce Rekonstrukce lávky pro pěší ve Smetanových Sadech do návrhu 
           investičního rozpočtu města Olomouce na rok 2005

Objem vlastních zdrojů žadatele potřebných  ke spolufinancování projektu ve výši 25 % investičních nákladů s vytvořením dostatečné rezervy pro krytí DPH je předpokládán ve výši 4.393.435,8 Kč + 3.339.011 Kč.

2.3.4  Závazek konečného příjemce Statutárního města Olomouc ke struktuře kofinancování a 
           výši závazku v rámci Národního programu Phare 2003 (část II) GS na podporu turistické 
           infrastruktury CZ2003/005-601.08.07

Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu Rekonstrukce lávky pro pěší ve Smetanových Sadech do programu Národního programu Phare 2003 (část II) GS na podporu turistické infrastruktury CZ2003/005-601.08.07, otevře pro projekt před podpisem smlouvy o poskytnutí grantu zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s realizací projektu. Podíl 25% spolufinancování a finanční rezervy pro krytí 19% DPH v rámci celkových oprávněných nákladu projektu žadatel složí do doby podání žádosti o platbu. Přiložením kopie bankovního výpisu doloží, že složil na tento zvláštní účet svůj podíl spolufinancování s dostatečnou rezervou na hrazení DPH a případných vícenákladů projektu.

Návrh na usnesení se týká následujících finančních částek v případě uplatnění všech projektů do programu Phare 2003 (část II).

| Akce | Předpokládané kofinancování /v tis.Kč/ | Předpoklad zálohy na DPH /v tis.Kč/ | Předpoklad celkem /v tis.Kč/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Propojovací komunikace ulic U Panelárny a Roháče z Dubé | 14 735 | 6 472 | 21 207 |
| Areál Prokopa Holého | 5 374 | 4 084 | 9 458 |
| Rekonstrukce lávky pro pěší ve Smetanových Sadech | 4 393 | 3 339 | 7 732 |
| CELKEM | 24 502 | 13 895 | 38 397 |

# Text boxes

3.   Rekapitulace předpokládaného spolufinancování