# Důvodová zpráva

- ÚVOD

Dne 8.11.2005 schválila RMO podání žádostí projektů „Webové stránky B2B“ a „Elektronizace služeb IC Olomouc“ do 2.výzvy grantových schémat Olomouckého kraje (GS OK). Oba projekty byly v termínu do 5.12.2005 předloženy ve formě žádosti a povinných příloh do vyhlášené výzvy. Výše jmenované projekty byly Radou Olomouckého kraje (na doporučení hodnotící komise) dne 26.1.2006 schváleny k poskytnutí finanční podpory. Dne 17.2.2006 bude o poskytnutí finanční podpory rozhodovat Zastupitelstvo Olomouckého kraje (ZOK). Dle podmínek grantových schémat musí být se všemi žadateli smlouva uzavřena do 64 kalendářních dnů ode dne zasedání ZOK, které rozhodlo o poskytnutí finanční podpory.

S ohledem na předpokládaný termín podpisu smluv – březen/duben 2006 - byl další postup předložen RMO dne 7.2.2006, kdy bylo doporučeno ZMO schválit závazky konečného příjemce /viz. návrh usnesení/ u všech výše uvedených projektů.

Schválení závazku finančního krytí projektů ze strany žadatele o poskytnutí podpory z programu SROP – GS OK je nezbytným krokem k naplnění všech povinných příloh k žádosti u jednotlivých předkládaných projektů. Doklad o zajištění finančního krytí akce je předkládán až při podpisu smlouvy o poskytnutí pomoci, nebyl tudíž vyžadován již při předkládání žádostí do vyhlášených výzev.

Projekt v rámci grantového schématu = akce, proto bude dále v textu používána tato terminologie.

- Akce „Webové stránky B2B“

V rámci opatření 4.1.2 – Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu – grantové schéma Olomouckého kraje pro veřejné subjekty a neziskové organizace bylo podáno ve 2.výzvě celkem 22 žádostí (z toho 14 bylo doporučeno k poskytnutí finanční podpory). Akce „Webové stránky Business To Business“ byl podrobně popsána a projednána v RMO dne 19.10.2004. Cílem této akce je vytvoření interaktivních turistických webových stránek pro odbornou veřejnost zaměřených na zkvalitnění informační obsluhy v cestovním ruchu.

  - Povinné přílohy předkládané při podpisu smlouvy k opatření 4.1.2:

1.Smlouva o vedení účtu

bude zajištěna ve spolupráci s ekonomickým odborem před podpisem smlouvy

2. Doklad o zajištění finančního krytí akce

Tento doklad se vztahuje k celkovým nákladům akce. Akceptován je buď výpis z účtu žadatele (ne starší 30 dnů) případně úvěrová smlouva, nebo závazný úvěrový příslib. Obce mohou toto krytí prokázat usnesením zastupitelstva o finančním závazku obce profinancovat  příslušnou akci. Usnesení zastupitelstva musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- název akce

- celkové náklady akce (uznatelné i neuznatelné)

- výše finanční částky, kterou se obec bude na akci podílet

Na akci žádáme dotaci ve výši 49% celkových oprávněných nákladů akce (maximální možná výše podpory v případě, že se na akci podílí podnikatelský subjekt), tj. 373 096 Kč. Celkové oprávněné náklady akce jsou znázorněny v níže uvedené tabulce (viz tab.1). Na financování se podílí 6% jako partner projektu CK Pressburg s.r.o., se kterou je uzavřena smlouva o partnerství. Realizace akce i její financování ze strukturálních fondů proběhne v jedné etapě. Délka trvání realizace akce je uvedena níže v časovém harmonogramu. Žadatel musí prokázat finanční připravenost buď vlastními prostředky nebo formou závazného příslibu či úvěrovou smlouvou ve výši celkových nákladů akce tj. 100% krytí celé akce. Podpora bude vyplacena jednorázově až po ukončení akce.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

- Termín vyhlášení výzvy: 				7.října 2005

- Schválení podání žádosti o dotaci v RMO:	18.listopadu 2005

- Termín podání žádostí: 				5.prosince 2005

- Termín schválení podpory: 			prosinec 2005 - únor 2006

- Schválení finančního krytí akce v RMO:		7.února 2006

- Schválení finančního krytí akce v ZMO:		21.února 2006

- Schválení návrhu grantové smlouvy v RMO:	březen – duben 2006

- Termín podpisu smluv:				březen - duben 2006

- Předpokládaná doba realizace: 			březen – listopad 2006

- Závěrečné vyúčtování, žádost o platbu:		prosinec 2006

- Proplacení dotace:				únor 2007

Tab.1

Předpokládané náklady a spolufinancování akce dle rozpočtu k datu podání žádosti

| Zdroje | % | Náklady celkem )* /v Kč/ |
| --- | --- | --- |
| Vlastní zdroje | 45 | 342 639 |
| CK Pressburg s.r.o. | 6 | 45 685 |
| Olomoucký kraj | 14 | 106 599 |
| Zdroje EU (ERDF) | 35 | 266 497 |
| Náklady celkem | 100 | 761 420 |

)* Celkové náklady akce se skládají z nákladů na vytvoření webových stránek, nákladů na překlady textů do 10 jazykových mutací, školení uživatelů, právní a finanční služby a projektovou dokumentaci, vše včetně DPH.

  - Závazek konečného příjemce Statutárního města Olomouc týkající se finančního krytí akce

Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení akce „Webové stránky Business To Business“ k poskytnutí pomoci z programu SROP v rámci 2.výzvy grantového schématu Olomouckého kraje profinancuje celkové náklady dané akce ve výši 761.420,-Kč. Statutární město Olomouc spolu s partnerem projektu CK Pressburg s.r.o. se bude podílet na akci finanční částkou ve výši 388.324,- Kč.

- Akce „Elektronizace služeb IC Olomouc“

Tato akce byla předkládána do stejného opatření 4.1.2 – Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu – grantové schéma Olomouckého kraje pro veřejné subjekty a neziskové organizace. Akce „Elektronizace služeb IC Olomouc“ byla podrobně popsána a projednána v RMO dne 8.11.2005. Cílem této akce je zkvalitnění služeb Informačního centra Olomouc poskytovaných domácím i zahraničním návštěvníkům města Olomouce. Akce řeší nedostatky v personální obsluze Informačního centra a můžeme ho rozdělit do dvou částí:

- vybudování callcentra s vytvořením 1 pracovního místa

- pořízení audioprůvodců v 6 jazykových mutacích pro návštěvníky města  a plazmové obrazovky s upoutávkou na nejvýznamnější památky v Olomouci a okolí a aktuální kulturní akce

  - Povinné přílohy předkládané při podpisu smlouvy k opatření 4.1.2:

1.Smlouva o vedení účtu

bude zajištěna ve spolupráci s ekonomickým odborem

2. Doklad o zajištění finančního krytí akce

Tento doklad se vztahuje k celkovým nákladům akce. Akceptován je buď výpis z účtu žadatele (ne starší 30 dnů) případně úvěrová smlouva, nebo závazný úvěrový příslib. Obce mohou toto krytí prokázat usnesením zastupitelstva o finančním závazku obce profinancovat  příslušnou akci. Usnesení zastupitelstva musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- název akce

- celkové náklady akce (uznatelné i neuznatelné)

- výše finanční částky, kterou se obec bude na akci podílet

Na akci žádáme dotaci ve výši 90% celkových oprávněných nákladů akce, tj. 1.632.672,- Kč. Celkové oprávněné náklady akce jsou znázorněny v níže uvedené tabulce (viz tab.2). Realizace akce i její financování ze strukturálních fondů proběhne v jedné etapě. Délka trvání realizace akce je uvedena níže v časovém harmonogramu. Žadatel musí prokázat finanční připravenost buď vlastními prostředky nebo formou závazného příslibu či úvěrovou smlouvou ve výši celkových nákladů akce tj. 100% krytí celé akce. Podpora bude vyplacena jednorázově až po ukončení akce.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

- Termín vyhlášení výzvy: 				7.října 2005

- Schválení podání žádosti o dotaci v RMO:	18.listopadu 2005

- Termín podání žádostí: 				5.prosince 2005

- Termín schválení podpory: 			prosinec 2005 - únor 2006

- Schválení finančního krytí akce v RMO:		7.února 2006

- Schválení finančního krytí akce v ZMO:		21.února 2006

- Schválení návrhu grantové smlouvy v RMO:	březen - duben 2006

- Termín podpisu smluv:				březen - duben 2006

- Předpokládaná doba realizace: 			březen 2006 – únor 2007

- Závěrečné vyúčtování, žádost o platbu:		březen 2007

- Proplacení dotace:				květen 2007

Tab.2

Předpokládané náklady a spolufinancování akce dle rozpočtu k datu podání žádosti

| Zdroje | % | Náklady celkem )* /v Kč/ |
| --- | --- | --- |
| Vlastní zdroje | 10 | 181 408 |
| Olomoucký kraj | 15 | 272 112 |
| Zdroje EU (ERDF) | 75 | 1 360 560 |
| Náklady celkem | 100 | 1 814 080 |

)* Celkové náklady projektu se skládají z nákladů na pořízení callcentra, audioprůvodců (včetně nahrávek v 6 jazykových mutacích) a plazmové obrazovky, nákladů na nového pracovníka informačního centra, nákladů na školení,  publicitu a finanční služby, vše včetně DPH.

  - Závazek konečného příjemce Statutárního města Olomouc týkající se finančního krytí projektu

Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení akce „Elektronizace služeb IC Olomouc“ k poskytnutí pomoci z programu SROP v rámci 2.výzvy grantového schématu Olomouckého kraje profinancuje celkové náklady dané akce ve výši 1.814.080,- Kč. Statutární město Olomouc se bude podílet na akci finanční částkou ve výši 181.408,- Kč.