# Důvodová zpráva

Dne 17.3.2015 byla předložena RMO důvodová zpráva informující o projektech připravených pro získání dotace z různých operačních programů EU a jiných dotačních zdrojů prostřednictvím odboru evropských projektů v programovém období 2007-2013.

Na ZMO dne 14.9.2015 požádal člen ZMO Mgr. Žbánek, aby bylo zastupitelům jednoznačně vysvětleno v jaké výši a na jaké projekty statutární město Olomouc vracelo dotace, kde docházelo k jejich korekcím a z jakého důvodu ke korekcím docházelo. Dále jak bude s touto situací dál nakládáno a jaké z toho budou do budoucna vyvozeny závěry.

Odbor evropských projektů předložil ve spolupráci s odborem investic důvodovou zprávu na jednání RMO 3.11.2015, která obsahovala aktuální informace o stavu finančního vypořádání, výše korekcí a vratek u jednotlivých projektů a návrh opatření na eliminaci těchto rizik v programovém období 2014-2020.

# S těmito informacemi nyní chceme taktéž seznámit Zastupitelstvo města Olomouce.

# 1. Vyhodnocení dotačního období 2007-2013

V programovém období 2007-2013 bylo ze strany statutárního města Olomouce připraveno celkem 118 žádostí o dotaci ve výši 1,85 mld. Kč.

# Stav realizace projektů k 31.10.2015:

- u 81 projektů byla ukončena realizace;

- 4 projekty budou zrealizovány do konce roku 2015 (ZŠ/MŠ Řezníčkova  - hřiště, Heydukova – rekonstrukce komunikace, ZŠ Nedvědova – hřiště, Rozárium);

- 1 projekt (Jihoslovanské mauzoleum – 1.etapa) bude realizován v letech 2016-2017;

- u 17 projektů bylo rozhodnuto o odstoupení od realizace na základě politického a ekonomického rozhodnutí RMO (Stará Víska, Navýšení parkovacích možností Tererovo náměstí, Nerudova – rekonstrukce komunikace, Křivá ulice – náměstíčko, Mošnerova – rekonstrukce komunikace, Ulice 1.máje – rekonstrukce, ZŠ Mozartova – hřiště, ZŠ Hálkova – přístavba učeben, ZŠ Demlova – rekonstrukce hřiště, Rekonstrukce oranžérie, Zpřístupnění podzemních chodeb Fortu Tafelberg, Africký tropický pavilon, Olomoucký hrad, Olomoucký hrad – letní občerstvení, MŠ Dělnická – energetická opatření, ZŠ a MŠ Petřkova – energetická opatření, ZŠ a MŠ Řezníčkova – energetická opatření);

- 3 žádosti o dotaci byly neúspěšné;

- 5 projektů se nerealizovalo z majetkoprávních či jiných důvodů nebo byly vyřazeny z důvodu nenaplnění limitu výzvy (Freestyle park Olomouc – nedořešeny majetkoprávní vztahy, MŠ Šlechtitelů – partner projektu UP Olomouc odstoupil od realizace projektu, MŠ Žižkovo náměstí + ZŠ Hálkova – výstavba počítačové sítě – žádosti vyřazeny z důvodu poklesu dotace pod hranici 1 mil.Kč, Rekonstrukce zasklení a opláštění krytého bazénu – vyčerpána podpora de minimis – projekt byl realizován z vlastních zdrojů).

- 7 nerealizovaných projektů bylo připraveno k podání v rámci nové žádosti, kdy byly projekty zrealizovány v původním nebo částečném rozsahu.

V programovém období byly čerpány dotace z těchto programů: Operační program Životní prostředí, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Programu rozvoje venkova, Integrovaného operačního programu, Programu přeshraniční spolupráce ČR-PL, Norské fondy, Švýcarské fondy a národní programy Zelená úsporám, Dotace na zabezpečení válečných hrobů a dalších národních dotačních programů.

Zahájení realizace projektů a následně čerpání z IPRMů (Městské parky a Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc, Revitalizace a regenerace sídliště  a IPRÚ) ve vazbě na programové období 2007 – 2013 bylo opožděno cca o dva až tři  roky v důsledku celkového zpoždění přípravy ČR na čerpání ze SF EU. Z tohoto důvodu byly také první projekty připracovány a realizovány se zpožděním, což mělo za následek zvýšený objem přípravy  a realizace projektů v letech 2011 – 2013, a také se z tohoto důvodu se řada projektů realizuje v období 2014 – 2015.

V rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) s názvem Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc byla definována opatření a aktivity financované v rámci ROP SM, ale i z tematických operačních programů. Do IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc bylo doposud zařazeno 610 projektových záměrů s celkovými náklady cca 11 mld. Kč, financovaných z jiných operačních programů (další projekty už nemohou být zařazeny, realizace IPRM končí k 31.12.2015). Největším žadatelem byla Univerzita Palackého v Olomouci, ale o zařazení do IPRM a tím 10% bonifikaci při hodnocení projektu žádali i jiní žadatelé např. Moravská výrobní ,Sluňákov -centrum ekologických aktivit města Olomouce, občanské sdružení OLiVy, Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Waldorfská a základní škola Olomouc, Rodinné centrum Bertík.

Podobně mohli být žadatelé zařazeni do IPRM Revitalizace a regenerace sídliště. Jednalo se o projekty naplňující specifický cíl 3 Sociální integrace, rozvoj a zvýšení vzdělanosti. Tyto projekty byly  také předkládané a  financované z jiných tematických operačních programů  a při hodnocení bonifikovány 10%. Do IPRM Revitalizace a regenerace sídliště bylo celkem zařazeno celkem 23 projektových záměrů s celkovými náklady 77 mil. Kč převážně od neziskových organizací např. Tyflocentrum, Charita, P-centrum, Člověk v tísni, Podané ruce.

Z důvodu odstoupení od realizace několika projektů připravovaných v rámci IPRMů a IPRÚ byla nevyčerpaná alokovaná částka použita ve spolupráci s Výborem regionální rady  do jiných výzev ROP Střední Morava.

Závěrečná zpráva o realizaci IPRMů, čerpání alokace a naplnění monitorovacích ukazatelů bude předložena po schválení závěrečného vyhodnocení Úřadem regionální rady.

Realizace IPRÚ byla ukončena k 31.7.2015, závěrečná zpráva o realizaci včetně projektu Koordinace a řízení IPRÚ Olomouc bude předložena po schválení závěrečného vyúčtování Úřadem Regionální rady.

Od roku 2013 se odbor evropských projektů začíná intenzivně věnovat novému programovému období 2014-2020, především přípravě strategie ITI Olomoucké aglomerace a od roku 2015 i strategii zaměřené na vzdělávání v ORP Olomouc – Místní akční plány rozvoje vzdělávání.

Většina dotací v minulém programovém období šla do investičních projektů, ale byly připraveny i měkké projekty týkající se např. školství nebo sociálních věcí. Jednalo se mj. o projekty Dejme šanci přírodě, Podpora standardizace činnosti orgánu sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Olomouce, administrace IPRÚ a Vzdělávání zaměstnanců Sluňákova. V programovém období 2014-2020 se předpokládá větší zapojení do neinvestičních projektů, na tyto projekty je možné získat až 100% dotaci.

Pro lepší orientaci je zde uveden graf s počty podaných žádostí v jednotlivých letech 2007-2015:

V následující tabulce jsou uvedeny operační programy, vč. počtu projektů, jež byly do daného operačního programu zpracovány, předpokládaná výše dotace a výše krácení a pokut:

| Operační program | Počet podaných žádostí | Počet zrealizovaných projektů | Schválená výše dotace všech podaných žádostí v mil. Kč | Schválená výše dotace realizovaných projektů v mil. Kč | Celková výše krácení dotací, vratek a pokut v mil. Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regionálního operační program Střední Morava (IPRM Atraktivní a konkurence schopná Olomouc) | 41 | 28 | 385,2 | 266,9 | 46,2 |
| Regionálního operační program Střední Morava (IPRM Městské parky) | 10 | 9 | 180 | 168,8 | 6,5 |
| Regionálního operační program Střední Morava (IPRÚ) | 8 | 4 | 110,4 | 7,6 | 0,5 |
| Regionálního operační program Střední Morava | 7 | 7 | 428,3 | 428,3 | 3 |
| Integrovaný operační program (IPRM Revitalizace a regenerace sídliště) | 8 | 8 | 137,3 | 137,3 | 12,9 |
| Integrovaný operační program | 4 | 4 | 42,5 | 42,5 | 0 |
| Program rozvoje venkova | 4 | 2 | 8,7 | 4,1 | 0 |
| Finanční mechanismy EHP/Norsko | 3 | 2 | 74 | 30,5 | 0 |
| Operační program Životní prostředí | 22 | 15 | 253,3 | 126,7 | 0,6 |
| Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost | 1 | 1 | 8,6 | 8,6 | 0 |
| Program Zelená úsporám | 3 | 0 | 38,6 | 0 | 0 |
| Operační program Přeshraniční spolupráce ČR-PL | 1 | 1 | 7,2 | 7,2 | 0 |
| Švýcarské fondy | 2 | 2 | 160,4 | 160,4 | 0 |
| Dotace na válečné hroby | 3 | 3 | 7,8 | 7,8 | 0 |
| celkem | 118 | 86 | 1 850,3 | 1 404,7 | 69,6 = 4,95% |

Náklady na přípravu projektů (tj. projektové dokumentace, zadávací řízení, aj.) byly ve výši cca 80 mil. Kč., náklady na zadávací řízení celkem 320 tis.Kč.

V následujícím grafu jsou znázorněny náklady na projekty ukončené do roku 2015, výše dotace a výše krácení a pokut:

Celková výše dotace a výše vratek a korekcí u všech projektů není ještě finální, vyúčtování ukončených projektů proběhne v průběhu prvního čtvrtletí 2016.

Ze strany kontrolních a auditních orgánů došlo ke krácení dotace, stanovení vratky nebo uložení pokuty zatím u 21 projektů v celkovém objemu cca 69,6 mil. Kč, u 2 projektů je stále otevřená záležitost krácení dotace – přesná částka se vyčísluje.

# Hlavními důvody pro krácení dotace bylo (viz přiložená tabulka):

- pochybení při realizaci veřejných zakázek,

- nesoulad mezi fakturovanými položkami a skutečností;

- v menší míře fakturace neprovedených prací.

V případě pochybení externích dodavatelů veřejných zakázek město uplatňuje náhradu škody. Bližší informace k jednotlivým projektům jsou uvedeny v souhrnné tabulce, jež je přílohou č.1 této důvodové zprávy.

V současnosti probíhá soudní řízení o zaplacení částky ve výši 2 537.095,- Kč s příslušenstvím vůči spol. GORDION, s.r.o. v souvislosti s pochybeními u VZ s názvem „Úspory energetické náročnosti budov ve vzdělávacích zařízeních statutárního města Olomouc - 1. žádost“. S touto společností je vedeno současné insolvenční řízení, kdy do konce října musí být přihlášeny pohledávky SMOl vůči tomuto subjektu. OVZ je v kontaktu se smluvní advokátní kanceláří, předalo potřebné podklady týkajících se uvedené VZ „Rozvoj výstaviště Flora II.“, u které probíhá řízení před ÚOHS, kdy v září 2015 bylo OVZ zasláno vyjádření k usnesení o zahájení správního řízení. Potenciální výsledek, popř. výši pokuty nelze v současnosti odhadovat.

Současně OVZ předalo podklady smluvní advokátní kanceláři v případě VZ administrovaných spol. APC Consulting. S APC v současnosti OVZ řeší uhrazení pokuty ÚOHS ve výši 80.000,- Kč (VZ „Štítného ul. - rekonstrukce komunikace II.“). Prozatím je věc řešena pojišťovnou APC. Pokud bude shledáno, že pojišťovna pokutu, resp. náhradu škody neuhradí, bude věc předána advokátní kanceláři.

Dále je v současnosti odborem právním ve spolupráci s OI řešeno možné vymáhání škody ve výši 6 181 733,02 Kč po společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. Pohledávka SMOl vznikla z důvodu vrácení dotace Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, poskytnuté na projekt „ZŠ Zeyerova – sportujeme společně“. V této souvislosti byla udělena plná moc smluvní advokátní kanceláři k přihlášení předmětné pohledávky z důvodu přeměny této společnosti rozdělením na HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. a na novou společnost HORSTAV ESTATE s.r.o. s cílem zajistit tuto pohledávku SMOl.

# 2. Opatření k eliminaci rizik

# Identifikovaná střední a vysoká rizika související s krácením dotace při přípravě a realizací dotovaných akcí:

- nárazové finanční zatížení rozpočtu – vysoké riziko

- příprava a realizace výběrových řízení veřejných zakázek – vysoké riziko

- kontrola realizace akcí, oprávněnost fakturace, způsob realizace dotovaných akcí včetně vyúčtování – střední riziko

# Opatření k eliminaci rizik:

ad1 )	Zkvalitníme střednědobé plánování, abychom předcházeli zvýšenému náporu při podávání žádosti a 	realizaci projektů.

ad 2)  	Jednoznačné vymezení kompetencí a odpovědnosti vytvoří prostor k případnému uplatnění sankcí. 	Zvýšit ochranu SMOl lze rovněž zvýšením počtu zadávacích řízení administrovaných externím 	subjektem. OI předpokládá, že vždy u akcí zadávaných formou otevřeného řízení s rozpočtovým 	nákladem 	nad 30 mil. korun bez DPH, předloží RMO alternativní návrh na  administraci zadávacího  řízení externím 	subjektem, aby mohla být v případě pochybení uplatňována škoda vzniklá SMOl po tomto subjektu. 	V případě zadávacích řízení realizovaných pracovníky MMOl lze v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 	zákoník práce, dojde-li ke 	způsobení škody z nedbalosti, uplatňovat náhradu škody jen do výše hodnoty 	čtyřapůlnásobku 	jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu.

Příloha č. 1: Přehled projektů předložených za programové období 2007 - 2013