Důvodová zpráva

Finanční mechanismy EHP/Norsko - modernizace jídelny

Důvodová zpráva byla předložena na jednání Rady města Olomouce dne 26.02.2008. RMO schválila projektovou přípravu a podání žádosti projektu „Modernizace školní jídelny Fakultní ZŠ Dr. M. Horákové a MŠ Olomouc“ do 3. výzvy FM EHP a Norska. RMO také souhlasila se závazkem spolufinancování realizace projektu a doporučila Zastupitelstvu města Olomouce schválit tento závazek na nejbližším jednání ZMO dne 28.04.2008.

Projekt byl předložen do 3. výzvy FM EHP/Norska dne 29.02.2008 na příslušném kontaktním místě, kterým byl pro Olomoucký kraj Odbor strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje. Podané žádosti bylo přiděleno registrační číslo 03/M/19. V měsíci březnu bylo provedeno posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti žádosti. V současné době je hodnocena kvalita podané žádosti projektu.

Výpis z tohoto bodu usnesení ZMO bude dodatečně doložen k žádosti projektu.

1  Finanční mechanismy EHP a Norska – 3. výzva

Ministerstvo financí ČR – Centrum pro zahraniční pomoc vyhlásilo dne 26. listopadu 2007 třetí výzvu k předkládání žádostí o grant pro kompletní individuální projekty z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska v těchto prioritních oblastech a prioritách:

1  Uchovávání evropského kulturního dědictví

1.1  Ochrana o obnova nemovitého kulturního dědictví

1.2  Zlepšení péče a ochrana movitého kulturního dědictví

2  Ochrana životního prostředí

2.1  Monitorovací systémy v regionech a systémy pro následné využívání výsledků monitorování

2.2  Environmentální vzdělávání pro veřejnou správu zaměřené na odpadové hospodářství, podporu bio

paliv a alternativních zdrojů energie jako vedlejších zdrojů energie na místní úrovni s cílem redukce

skleníkových plynů v České republice

2.3  Snížení poklesu biodiverzity a ochrana nedotčených biotopů

3  Rozvoj lidských zdrojů

3.1  Modernizace a vybavení jeslí, školek, škol, školních vzdělávacích center, dětských domovů

4  Zdravotnictví a péče o dítě

4.1  Prevence přenosných nemocí

4.2  Programy podpory dětí se specifickými problémy

5  Podpora udržitelného rozvoje

5.1  Pomoc při prosazování a implementaci Strategií udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni

7  Implementace Schengenského acquis, posilování justice

7.1  Policejní práce jako veřejná služba

7.2  Splnění schengenských acquis u regionálních letišť

7.3  Posílení vzdělávacího systému v sektoru spravedlnosti

7.4  Programy boje proti korupci, organizovanému zločinu a nezákonnému obchodování s drogami a

lidmi

Žádosti o grant pro kompletní individuální projekty pro prioritní oblast 6. Vědecký výzkum a vývoj mohly být předloženy v rámci vyhlášených prioritních oblastí 1, 2, 3, 4, 5 a 7.

Žádosti bylo možné předkládat do pátku 29.02.2008 na příslušném kontaktním místě v českém jazyce.

1.1  Alokace finanční podpory v rámci 3. výzvy

Celková alokovaná částka pro otevřenou třetí výzvu byla 19,439 mil. EUR. Tato částka byla indikativně rozdělena pro jednotlivé prioritní oblasti následovně:

1  Uchovávání evropského kulturního dědictví				35 %

2  Ochrana životního prostředí						20 %

3  Rozvoj lidských zdrojů						15 % (tj. 2,9 mil. EUR)

4  Zdravotnictví a péče o dítě						25 %

5  Podpora udržitelného rozvoje						3 %

7  Implementace Schengenského acquis, posilování justice		2 %

Výše grantu bude stanovena pro každou žádost jednotlivě, a to jako minimální částka nezbytná pro realizaci navrhovaného projektu. Výše grantu pro projekt z FM EHP a/nebo z FM Norska může dosáhnout až 85 % oprávněných projektových nákladů (v případě obcí). Minimální výše grantu pro individuální projekt je 250 000 EUR. Zbývající náklady do celkové výše oprávněných nákladů a všechny neoprávněné náklady projektu musí být zajištěny žadatelem (konečným příjemcem grantu).

Doba implementace projektu nesmí přesáhnout 24 měsíců. Počáteční datum oprávněných nákladů je datum schválení grantu Výborem FM nebo Ministerstvem zahraničních věcí Norska. Konečné datum oprávněnosti výdajů z FM EHP/Norska je 30. duben 2011.

1.2  Financování projektu

Žadatel o grant musí prokázat, že je schopen implementaci operace zahájit a zajistit do doby poskytnutí první platby z grantu. Projektové náklady vynaložené žadatelem budou následně refundovány dle schváleného finančního plánu (zpravidla s tříměsíční periodicitou, a to od data schválení vynaložených oprávněných výdajů).

1.3  Oprávněný žadatel o grant

Oprávněným žadatelem o grant na individuální projekt je:

- organizační složka státu (nebo její příspěvková organizace),

- kraj,

- obec nebo svazek obcí,

- organizace zřízená nebo založená krajem nebo obcí (kraj/obec musí mít v organizaci většinový majetkový podíl),

- nestátní nezisková organizace,

- vzdělávací nebo výzkumná instituce,

- instituce ochrany životního prostředí,

- dobrovolné a společenské organizace,

- podnikatelský subjekt.

Žadatel musí mít právní subjektivitu, musí být zřízen v České republice a předmětem žádosti musí být činnost vykonávaná ve veřejném zájmu na území ČR.

Potenciální žadatelé musí doložit, že projekt nelze financovat ze strukturálních fondů EU v rámci opatření některého operačního programu pro období 2007 – 2013.

1.4  Požadovaná dokumentace k projektu

Při předložení kompletní žádosti, musel žadatel doložit tyto požadované dokumentace:

- doklad o právní subjektivitě žadatele,

- podrobný rozpočet,

- finanční zdroje projektu,

- prohlášení o spolufinancování,

- zjednodušená studie proveditelnosti (včetně analýzy potřebnosti projektu a analýzy rizik),

- geografie projektu (mapa),

- nezbytná povolení související s implementačním procesem operace,

- plán publicity,

- podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele,

- čestné prohlášení o vlastnictví,

- pokud se jedná o projekty, jejichž realizace souvisí s pozemky či nemovitostmi – územní rozhodnutí, stavební povolení (k podpisu smlouvy),

- doklady o posouzení vlivu projektu na životní prostředí (EIA, Natura 2000).

2 Projekt Modernizace školní jídelny Fakultní ZŠ Dr. M. Horákové

a MŠ Olomouc

V rámci 2. výzvy FM EHP a Norska statutární město Olomouc předložilo projekt s názvem Modernizace jídelen mateřských a základních škol. Cílem projektu bylo rozšíření, modernizace a zkvalitnění školního stravování v pěti jídelnách v těchto mateřských a základních školách – ZŠ Nedvědova, ZŠ Rožňavská, ZŠ Zeyerova, MŠ Zeyerova a MŠ Jílová. Tento projekt nebyl podpořen k dalšímu hodnocení z důvodu požadovaného finančního objemu ve výši cca 1,5 mil. EUR. Na vybrané projekty byl poskytován grant v průměrné výši 300 až 350 tis. EUR.

Návrh projektu pro 3. výzvu vychází ze zpracované koncepce rekonstrukcí školních jídelen, z potřebnosti realizace rekonstrukcí a modernizací ve školních jídelnách. Pro podání žádosti do třetí výzvy FM EHP a Norska byla po konzultaci s odborem školství vybrána rekonstrukce školní jídelny Fakultní ZŠ Dr. M. Horákové – Rožňavská 21.

Postup v rozhodnutí při výběru projektu:

- finanční prostředky na rekonstrukci školní jídelny ZŠ Nedvědova jsou zařazeny do schválených investičních akcí roku 2008.

- Rekonstrukce školní jídelny Fakultní ZŠ Dr. M. Horákové - Rožňavská je plánovaná v roce 2009. Pokud by byla žádost o grant podpořena z FM EHP a Norska, mohla by být realizace projektu spolufinancována získanými dotačními prostředky (viz. bod 2.2 Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu).

- Rekonstrukcí školní jídelny FZŠ Dr. M. Horákové (Rožňavská) dojde k navýšení kapacity ze stávajících 1 300 jídel na 1 500 jídel. Po provedené rekonstrukci může dojít ke zrušení dvou školních jídelen při MŠ, které jsou součástí příspěvkové organizace a jejichž provoz převezme zmodernizovaná školní jídelna. Zrušené jídelny budou transformovány z vývařoven na výdejny.

- Jídla z této školní jídelny jsou dodávána do dalších vzdělávacích zařízení – do ZŠ 8. května, do JITRA Mozartova.

- Jídelna při FZŠ Dr. M. Horákové – Rožňavská je jediná školní jídelna, která připravuje již v současnosti 2 druhy jídel na výběr denně a navíc vaří diabetickou dietu, bezlepkovou dietu a dietu pro děti s alergií na mléko.

- V případě získaní dotace na modernizaci školní jídelny FZŠ Dr. M. Horákové – Rožňavská lze uspořené vlastní prostředky města použít na modernizaci další školní jídelny, např. ZŠ Zeyerova, MŠ Zeyerova, MŠ Jílová.

Realizací projektu se dosáhne:

- zlepšení a zkvalitnění poskytovaných služeb v oblasti školního stravování,

- vybudování nových prostor pro zkvalitnění skladování a přípravy potravin,

- modernizace technologického zařízení kuchyně pro vlastní přípravu stravy a výdej stravy,

- zkvalitnění výdeje a expedice stravy,

- dovybavení moderním, efektivnějším strojním zařízením,

- dojde k zhodnocení investičního majetku,

- úspory energií (použitím nového technologického zařízení a zrušením dvou jídelen s nehospodárným provozem),

- dostatečné kapacity pro výkon praxe učňů, což přispěje k rozvoji profesních zkušeností žáků v dané oblasti učebního oboru,

- možného nárůstu nových pracovních míst,

- zjednodušení organizace provozu,

- ekologického efektu.

Projekt Modernizace školní jídelny Fakultní ZŠ Dr. M. Horákové a MŠ Olomouc nelze s ohledem na podporované aktivity financovat z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava 2007 – 2013. V rámci ROP SM je podporován rozvoj (stavební úpravy, modernizace, výstavba) vzdělávací infrastruktury pouze ve vazbě na modernizaci výuky a přípravu nových vzdělávacích a studijních programů. Z tohoto důvodu nelze podpořit rozvoj školních ubytovacích zařízení a rozvoj zařízení školního stravování, čímž projekt vyhovuje podmínce nefinancování projektu ze strukturálních fondů EU.

Ze zkušeností z 2. výzvy FM EHP a Norska je snaha podat žádost jen na rekonstrukci jedné školní jídelny, na kterou bude požadována podpora přibližně ve výši stanoveného minimálního grantu 250 000 EUR.

Po provedení navržené rekonstrukce a modernizace bude školní jídelna Fakultní ZŠ Dr. M. Horákové – Rožňavská 21 splňovat podmínky provozu stravovacích služeb dle současné platné legislativy.

Pro rekonstrukci školní jídelny bylo již vydáno stavební povolení i rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu.

2.1  Předpokládané náklady a spolufinancování projektu

Celkové předpokládané náklady realizace projektu jsou vyčísleny na 14,5 mil. Kč.

| Položka (zdroj financování) | % | Náklady na realizaci v EUR | Náklady na realizaci v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Vlastní zdroje | 45,9 | 237 428 EUR | 6,622 mil. Kč |
| Grant z FM EHP a Norska | 54,1 | 280 000 EUR | 7,809 mil. Kč |
| Celkem | 100,0 | 517 428 EUR | 14,431 mil. Kč |

Vzhledem k určené alokaci na 3. výzvu (19,439 mil. EUR) a vzhledem k finanční alokaci na prioritní oblast 3 ve výši 15 % (tj. 2,9 mil. EUR) bylo navrženo odborem evropských projektů požádat o dotaci (grant) z FM EHP a Norska ve výši 54,1 % (tj. dotace ve výši 280 tis. EUR). Pokud bude přihlédnuto k projektům s požadovanou minimální dotací ve výši 250 tis. Kč, mělo by být v rámci celé České republiky vybráno zhruba 11 projektů.

2.2  Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu

29.02.2008 				předložena žádost o grant na projekt

březen 2008				posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti žádostí

duben - červen 2008 		zhodnocení kvality žádostí

červenec 2008 			posouzení Národním kontaktním místem

srpen 2008 				zpracování anglické verze žádosti

září – leden 2008 			posouzení Evropskou komisí, Výborem FM EHP a MZV Norska

říjen – listopad 2008 			prodloužení platnosti stavebního povolení a rozhodnutí OŽP

únor 2009				rozhodnutí o udělení grantu

duben 2009				podpis grantové dohody

červenec 2009			zahájení realizace projektu

září 2009				ukončení realizace projektu

listopad 2009			vypracování závěrečné zprávy

2009 - 2010				obdržení finančních prostředků

(zpětné proplácení již vynaložených výdajů)

2.3  Další postup přípravy projektu

Projektová dokumentace je zpracována do úrovně DSP/DZS. Stavební povolení bylo vydáno odborem stavebním MmOl dne 18.12.2006. Rozhodnutí odboru životního prostředí bylo vydáno dne 16.1.2007. Platnost stavebního povolení i rozhodnutí musí být prodloužena (říjen – listopad 2008).

3 Prohlášení o spolufinancování projektu financovaného pomocí FM

EHP a Norska

V prohlášení o spolufinancování (příloha P2c žádosti) se žadatel zavazuje, že prostředky spolufinancování budou zajištěny v potřebné výši a ze v žádosti uvedených zdrojů. Současně se zavazuje, že je schopen zajistit financování projektu na počátku a v průběhu jeho realizace, tj. tak, aby zdroje, které budou průběžně k dispozici, kryly postupně nabíhající náklady projektu předtím, než obdrží jednotlivé platby z FM EHP/Norska, a aby nedošlo k deficitu finančních zdrojů.

Forma prohlášení:

Název projektu:   Modernizace školní jídelny Fakultní ZŠ Dr. M. Horákové a MŠ Olomouc

Žadatel statutární město Olomouc prohlašuje, že zajistí spolufinancování projektu, tj. 45,9 % oprávněných nákladů, po celou dobu realizace operace, tj. celkem ve výši 237 428 EUR. Žadatel také zaručuje financování neoprávněných nákladů.

Žadatel zajistí průběžné financování realizace projektu tak, aby realizace projektu probíhala podle časového a věcného harmonogramu. A s ohledem na plánované rozvržení zpětných plateb (refundací nákladů) ze zdrojů Finančních mechanismů EHP/Norska, nedošlo k možnému deficitu finančních prostředků.