Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu města Olomouce je na zasedání  dne 2. 3. 2010  předkládána  tato informace o plnění úkolů, které vyplynuly z usnesení minulých zasedání ZMO:

# Úkoly ze ZMO 16.3.2000, 15. 12. 2008  a 21. 12. 2009

k bodu II. B/ z 16.3.2000

- ZMO ukládá při předkládání rozpočtových změn do zastupitelstva předkládat rovněž soupis nekrytých požadavků

k bodu 5, části 4 usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008 – Návrh rozpočtu statutárního města Olomouce na rok 2009:

- ZMO ukládá Radě města Olomouce:

b) informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených rozpočtových změnách roku 2009 (T: nejbližší zasedání ZMO)

O: Martinák Jiří, náměstek primátora

# Plnění: Splněno, předloženo jako samostatný bod ZMO

k bodu 3, části 3 usnesení ZMO ze dne 21. 12. 2009 – Návrh rozpočtu SmOl na rok 2010 – verze č. 2:

- ZMO ukládá Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených rozpočtových změnách roku 2010 (T: nejbližší zasedání ZMO)

O: Martinák Jiří, náměstek primátora

Plnění: Plněno průběžně, předloženo jako samostatný bod programu ZMO

Úkoly ze ZMO 23. 6. 2008

| k bodu 8, části 3 usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008 - Návrh zadání změny č.XV ÚPnSÚ Olomouc: - ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování změny č.XV ÚPnSÚ Olomouc (T: ihned) |
| --- |
| O: | vedoucí odboru koncepce a rozvoje |

Plnění:  	Prodloužení termínu plnění:   	27.4. 2010

Úkol trvá. Proces pořizování změny probíhá. Návrh změny bude ZMO předložen po jeho projednání.

Úkoly ze ZMO 23. 2. 2009

k bodu 11, části 3 usnesení ZMO ze dne 23. 2. 2009 - Návrh zadání dílčí změny č. XX/31 ÚPnSÚ Olomouc:

- ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování dílčí změny č. 31 souboru změn č. XX ÚPnSÚ Olomouc (T: ihned)

O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Plnění:	Prodloužení termínu plnění:	27.4. 2010

Vzhledem k zápornému stanovisku dotčeného orgánu z hlediska ochrany ZPF požádal OKR po doplnění podkladů o přehodnocení stanoviska. Proběhlo jednání s dotčeným orgánem, ze kterého vyplynuly další požadavky na doplnění odůvodnění návrhu změny. Materiál byl následně dotčenému orgánu předán. V pořizování změny bude možné pokračovat po obdržení kladného stanoviska.

k bodu 9, části 3 usnesení ZMO ze dne 23. 2. 2009 - Návrh zadání nového územního plánu Olomouc:

- ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování územního plánu Olomouc (T: ihned)

O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Plnění:  	Prodloužení termínu plnění:	22.6.2010

V současné době probíhá zpracování konceptu nového územního plánu zpracovatelem Knesl+Kynčl s.r.o. s termínem dokončení 5/2010.

k bodu 16, části 3 usnesení ZMO ze dne 23. 2. 2009 - Návrh zadání změny č. XXI ÚPnSÚ Olomouc:

- ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování změny č. XXI ÚPnSÚ Olomouc (T: ihned)

O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Plnění: 	Prodloužení termínu plnění:	27.4. 2010

Návrh změny č. XXI ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě Hynaisova ul. byl projednán s dotčenými orgány a předložen k posouzení krajskému úřadu. V současné době probíhá jeho veřejné projednání, následně bude předložen ZMO ke schválení.

Úkoly ze ZMO 20. 4. 2009

k bodu 8, části 3 usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009 - Návrh zadání souboru změn č. XX ÚPnSÚ Olomouc: - ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování Souboru změn č. XX ÚPnSÚ Olomouc (T: ihned)

O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Plnění: 	Prodloužení  termínu plnění : 	22.6.2010

Odbor koncepce a rozvoje pokračuje v pořizování Souboru změn č. XX ÚPnSÚ Olomouc – byly pořízeny územní studie, které byly v případě některých dílčích změn podmínkou pro zpracování návrhu, proběhlo zpracování návrhu změny, jeho projednání s dotčenými orgány. Následně bude  předložen k posouzení krajskému úřadu a proběhne veřejné projednání.

Úkoly ze ZMO 21. 9. 2009

| k bodu 9, části 3 usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 - Návrh zadání souboru změn č. VI regulačního plánu MPR Olomouc: - ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování souboru změn č.VI regulačního plánu MPR Olomouc (T: ihned) |
| --- |
| O: | vedoucí odboru koncepce a rozvoje |

Plnění: 	Prodloužení termínu  plnění : 	27.4. 2010

Návrh souboru změn č. VI regulačního plánu MPR Olomouc je zpracován. V současné době probíhá jeho projednání s dotčenými orgány, které se prodloužilo vzhledem ke stanovisku MK ČR. Následně proběhne jeho veřejné projednání.

Úkoly ze ZMO 30. 11. 2009

k bodu 19, části 4 usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009 - Vydání změny č. XVII/20 ÚPnSÚ Olomouc:

- odboru koncepce a rozvoje

a) oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydání změny č. XVII/20 ÚPnSÚ Olomouc veřejnou vyhláškou

b) po nabytí účinnosti opatřit vydanou změnu záznamem o účinnosti, uložit na odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce, poskytnout stavebnímu odboru Magistrátu města Olomouce a Krajskému úřadu Olomouckého kraje (T: ihned)

O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Plnění:  	Splněno

k bodu 20, části 3 usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009 20 - Návrh zadání změny č. XXII ÚPnSÚ Olomouc:

- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování Změny č.XXII ÚPnSÚ Olomouc (T: ihned)

O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Plnění: 	Prodloužení termínu plnění:	22.6.2010

Dne 26.1.2010 bylo RMO předloženo variantní řešení trasování komunikačního propojení Mošnerova-Hněvotínská. Na základě vybrané varianty bylo zadáno zpracování návrhu změny.

k bodu 22, části 3 usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009 - Bezúplatný převod hlasových sirén:

- ZMO pověřuje podpisem smlouvy primátora města (T: leden 2010)

O: Novotný Martin, primátor města

Plnění: 	Splněno

Smlouvy byly primátorem města podepsány v lednu 2010.

Úkoly ze ZMO 21.12.2009

k bodu 7, část 3 usnesení ze dne 21. 12 2009 – Návrh zadání změny č. VII regulačního plánu MPR Olomouc:

- ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování změny č. VII regulačního plánu MPR Olomouc (T: ihned)

O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Plnění: 	Prodloužení plnění : 	27.4. 2010

Návrh změny č. VII regulačního plánu MPR Olomouc (OD PRIOR) je zpracován. V současné době probíhá jeho projednání s dotčenými orgány, následně proběhne jeho veřejné projednání.

k bodu 8, část 5 usnesení ze dne 21. 12. 2009 – Pořízení souboru změn č. XXIII ÚPnSÚ Olomouc:

- ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení souboru změn č. XXIII ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 2 usnesení (T: ihned)

O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Plnění: 	Prodloužení plnění : 	27.4. 2010

Odbor koncepce a rozvoje zpracoval návrh zadání, který se v současné době projednává a následně bude předložen ZMO ke schválení.

Periodické úkoly – s termínem kontroly plnění ročně:

Úkoly ze ZMO 14.12.2000

k bodu V. usnesení ZMO - Program  regenerace  MPR  Olomouc 2000 - 2006:

- ZMO ukládá informovat 1x ročně vždy v 1. čtvrtletí o průběhu plnění Programu regenerace MPR

O: Novotný Martin, primátor města

Plnění:

Na základě dokumentu „Program regenerace městské památkové rezervace Olomouc“, jehož aktualizovanou verzi pro období 2008 – 2012 schválilo ZMO dne 15.12.2008, shromažďuje OKR každoročně  požadavky na dotace z „Programu regenerace MPR a MPZ“ MK ČR.

Žádosti na rok 2010 spolu s příslušnými doklady a fotodokumentací byly v listopadu 2009 odeslány Ministerstvu kultury. Předpokládáme, že v únoru, nejpozději v březnu 2010 rozešle MK ČR jednotlivým městům rozpis státní finanční podpory, ve kterém bude uvedena celková částka přidělená městu Olomouci.

Po projednání v komisích předloží RMO návrh na alokaci dotace ke schválení ZMO.

# Úkoly ze ZMO 25.6.2003

k bodu 11, části 5 usnesení ZMO z 25.6.2003 – Návrh změny ÚPnSÚ Olomouc IX – Protipovodňová opatření:

- ZMO ukládá trvale uplatňovat při přípravě konkrétních investičních akcí, které souvisejí s realizací protipovodňových opatření, zájmy vlastníků domů v ulicích Nábřeží, Praskova a vlastníků objektů v ulici Husova, a to ve všech majetkoprávních úkonech nebo správních řízeních tak, aby nebyly ohroženy uvedené domy a 1x za rok informovat RMO a ZMO

O: Major Martin, JUDr., náměstek primátora

Plnění: 	 Vypuštění ze sledování

Veškeré podmínky plynoucí z požadavků občanů ul. Nábřeží zapracovává průběžně Povodí Moravy, s.p. do PD jako garant PPO města Olomouce, proto je navrhováno vypuštění úkolu ze sledování.

Úkoly ze ZMO 19.12.2007

k bodu 9, části 3 usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007  - Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko:

- ZMO ukládá  předkládat informaci o plnění Strategického plánu rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko (T:ročně)

O:Rada města Olomouce

Plnění: 	Prodloužení termínu plnění: 	22.6.2010

Další rekapitulace plnění Strategického plánu rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko bude po dohodě s p. primátorem předložena ZMO v červnu 2010.