Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu města Olomouce je na zasedání  dne 30. 11. 2009  předkládána  tato informace o plnění úkolů, které vyplynuly z usnesení minulých zasedání ZMO:

# Úkoly ze ZMO 16.3.2000 a 15. 12. 2008

k bodu II. B/ z 16.3.2000

- ZMO ukládá při předkládání rozpočtových změn do zastupitelstva předkládat rovněž soupis nekrytých požadavků

k bodu 5, části 4 usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008 – Návrh rozpočtu statutárního města Olomouce na rok 2009:

- ZMO ukládá Radě města Olomouce:

b) informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených rozpočtových změnách roku 2009 (T: nejbližší zasedání ZMO)

O: Martinák Jiří, náměstek primátora

# Plnění: Plněno průběžně, předloženo jako samostatný bod programu ZMO

Úkoly ze ZMO 23. 6. 2008

| k bodu 8, části 3 usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008 - Návrh zadání změny č.XV ÚPnSÚ Olomouc: - ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování změny č.XV ÚPnSÚ Olomouc (T: ihned) |
| --- |
| O: | vedoucí odboru koncepce a rozvoje |

Plnění:  	Prodloužení termínu plnění:	03/2010

Úkol trvá. Proces pořizování změny probíhá. Návrh změny bude ZMO předložen po jeho projednání.

Úkoly ze ZMO 15.9.2008

| k bodu 15, části 4 usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008 - Bezúplatný převod krytu CO: - ZMO pověřuje podpisem darovací smlouvy primátora města (T: 8.12.2008) |
| --- |
| O: | Novotný Martin, primátor města |

Plnění: 	Prodloužení termínu plnění: 	nejbližší zasedání ZMO

Smlouva je připravena k podpisu u HZS Olomouckého kraje.

Úkoly ze ZMO 23. 2. 2009

k bodu 11, části 3 usnesení ZMO ze dne 23. 2. 2009 - Návrh zadání dílčí změny č. XX/31 ÚPnSÚ Olomouc:

- ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování dílčí změny č. 31 souboru změn č. XX ÚPnSÚ Olomouc (T: ihned)

O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Plnění:	Prodloužení termínu plnění:	03/2010

Vzhledem k zápornému stanovisku dotčeného orgánu z hlediska ochrany ZPF požádal OKR po doplnění podkladů o přehodnocení stanoviska. Proběhlo jednání s dotčeným orgánem, ze kterého vyplynuly další požadavky na doplnění odůvodnění návrhu změny. Materiál byl následně dotčenému orgánu předán. V pořizování změny bude možné pokračovat po obdržení kladného stanoviska.

k bodu 9, části 3 usnesení ZMO ze dne 23. 2. 2009 - Návrh zadání nového územního plánu Olomouc:

- ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování územního plánu Olomouc (T: ihned)

O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Plnění:  	Prodloužení termínu plnění:	03/2010

V současné době probíhá zpracování konceptu nového územního plánu zpracovatelem Knesl+Kynčl s.r.o. s termínem dokončení 5/2010.

k bodu 16, části 3 usnesení ZMO ze dne 23. 2. 2009 - Návrh zadání změny č. XXI ÚPnSÚ Olomouc:

- ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování změny č. XXI ÚPnSÚ Olomouc (T: ihned)

O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Plnění: 	Prodloužení termínu plnění:	03/2010

V současné době probíhá zpracování návrhu změny č. XXI ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě Hynaisova ul. Na jednání výrobního výboru dne 17.4.2009 bylo dohodnuto, že zpracovatel studie záměru doplní podklady pro návrh změny č. XXI ÚPnSÚ Olomouc o projednanou studii organizace dopravy, která je nezbytným podkladem pro návrh, což učinil počátkem listopadu. Na základě této studie byl dopracován návrh změny a bylo zahájeno jeho projednání s dotčenými orgány, následně bude předložen k posouzení krajskému úřadu a proběhne veřejné projednání.

Úkoly ze ZMO 20. 4. 2009

k bodu 8, části 3 usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009 - Návrh zadání souboru změn č. XX ÚPnSÚ Olomouc: - ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování Souboru změn č. XX ÚPnSÚ Olomouc (T: ihned)

O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Plnění: 	Prodloužení termínu plnění : 	03/2010

Odbor koncepce a rozvoje pokračuje v pořizování Souboru změn č. XX ÚPnSÚ Olomouc – byly pořízeny územní studie, které byly v případě některých dílčích změn podmínkou pro zpracování návrhu a probíhá zpracování návrhu změny s termínem dokončení 11/2009. Následně bude zahájeno jeho projednání s dotčenými orgány, bude předložen k posouzení krajskému úřadu a proběhne veřejné projednání.

Úkoly ze ZMO 22. 6. 2009

| k bodu 11, části 4 usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009 - Pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě Nová Ulice, ul. Mošnerova: - ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 2 usnesení ZMO (T: ihned) |
| --- |
| O: | vedoucí odboru koncepce a rozvoje |

Plnění: 	Prodloužení termínu plnění:	21.12.2009

OKR zpracoval návrh zadání změny č. XXII ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě Nová Ulice, ul. Mošnerova a zadání územní studie, která bude podkladem pro zpracování návrhu změny. V současné době probíhá pořízení této územní studie. Návrh zadání změny bude předložen ke schválení na jednání ZMO dne 21.12.2009.

Předloženo jako samostatný bod programu 30.11.2009

Úkoly ze ZMO 21. 9. 2009

| k bodu 7, části 5 usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 - Vydání souboru změn č. XIX ÚPnSÚ Olomouc: - ZMO ukládá odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání souboru změn č. XIX ÚPnSÚ Olomouc veřejnou vyhláškou (T: 14. 12. 2009) |
| --- |
| O: | vedoucí odboru koncepce a rozvoje |
| Plnění: Splněno Vydání Souboru změn č. XIX ÚPnSÚ Olomouc bylo oznámeno a OOP nabylo účinnosti. k bodu 8, části 4 usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 - Vydání změny č.2 regulačního plánu sídliště Povel-Čtvrtky: - ZMO ukládá odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s §173 zákona č 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání změny č. 2 regulačního plánu sídliště Povel-Čtvrtky veřejnou vyhláškou (T: 14. 12. 2009) |
| O: | vedoucí odboru koncepce a rozvoje |

Plnění: 	Splněno

Vydání změny č. 2 regulačního plánu sídliště Povel-Čtvrtky bylo oznámeno a OOP nabylo účinnosti.

| k bodu 9, části 3 usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 - Návrh zadání souboru změn č. VI regulačního plánu MPR Olomouc: - ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování souboru změn č.VI regulačního plánu MPR Olomouc (T: ihned) |
| --- |
| O: | vedoucí odboru koncepce a rozvoje |

Plnění: 	Prodloužení termínu plnění 	02/2010

Návrh souboru změn č. VI regulačního plánu MPR Olomouc je zpracován, v současné době probíhá jeho projednání s dotčenými orgány. Následně proběhne jeho veřejné projednání.

| k bodu 10, části 3 usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 - Pořízení změny č. VII regulačního plánu MPR Olomouc: - ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení změny č.VII regulačního plánu MPR Olomouc dle důvodové zprávy (T: ihned) |
| --- |
| O: | vedoucí odboru koncepce a rozvoje |

Plnění: 	Prodloužení termínu plnění:	21.12.2009

Proběhlo projednání návrhu zadání změny č. VII regulačního plánu MPR Olomouc, který bude předložen ke schválení na jednání ZMO dne 21.12.2009

| k bodu 18, části 3 usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 - Zřizovací listiny příspěvkových organizací - škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc: - ZMO ukládá podepsat schválené zřizovací listiny příspěvkových organizací - škol (T: září 2009) |
| --- |
| O: | Novotný Martin, primátor města |

Plnění: 	Splněno

| k bodu 18, části 4 usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 - Zřizovací listiny příspěvkových organizací - škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc: - ZMO ukládá informovat ředitele příspěvkových organizací - škol o přijatém usnesení a předat zřizovací listiny (T: říjen 2009) |
| --- |
| O: | vedoucí odboru školství |

Plnění:  	Splněno

Ředitelé škol byli o přijatém usnesení informováni dne 22.9.2009, zřizovací listiny byly předány od 1.10.2009 do 7.10.2009.

Úkoly ze ZMO 13.10.2009

k bodu 1, část 3 usnesení ZMO ze dne 13.10.2009 – Středoevropské fórum Olomouc – návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- ZMO ukládá podepsat smlouvu o poskytnutí příspěvku dle bodu 2 usnesení (T: ihned)

O: Novotný Martin, primátor města

Plnění:	Splněno

Smlouva byla zúčastněnými stranami podepsána.

Podněty členů ZMO:

-  k podnětu ing. Kropáčka, týkajícímu se skládkování suti na parcele č. 533/10 v k. ú. Slavonín – žádost o doplňující informace, zda použití recyklační základny na tomto pozemku bylo v souladu se zákonem a žádost  o výsledky laboratorních rozborů suti.

O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora

Plnění: 	Splněno

Podnět Ing. Kropáčka byl vyřízen dne 19. 10. 2009 kdy mu bylo písemně sděleno, že vyhodnocení kvality cihlobetonového recyklátu a protokol o zkoušce je k nahlédnutí v kanceláři Mgr. Ščudlíka. Co se týká recyklační základny, bylo zjištěno odbornými pracovníky z odboru životního prostředí a stavebního odboru, že neexistuje žádná právní norma, která by vysloveně požadovala vydání souhlasu těchto dvou příslušných odborů.

- k podnětu Ing. Kropáčka – žádost o předložení informace, týkající se provozování Aquaparku Olomouc – vyhodnocení za prvních pět měsíců provozu.

O: Major, Martin, JUDr., náměstek primátora

Plnění:                  Bude předloženo jako samostatný bod programu ZMO 21.12.2009

Periodické úkoly – s termínem kontroly plnění průběžně:

Úkoly ze ZMO 28.4.2008

k bodu 19, části  2 usnesení ZMO ze dne 28. 4. 2008 - Různé - informace z jednání správní rady UP Olomouc

- ZMO ukládá Radě města Olomouce, aby společně s vedením UP podnikla veškeré možné kroky pro udržení Lékařské fakulty UP, ale i jejího dalšího rozvoje. Spolupráce s UP - Lékařskou fakultou musí zahrnovat všechny tři základní oblasti:

a) stabilizace pedagogického sboru

b) rozvoj vědecko-výzkumné činnosti

c) stabilizace fakultní nemocnice (pacienti jsou nezbytná podmínka výuky)

(T:průběžně)

O: Rada města Olomouce

k bodu 19, části  3 usnesení ZMO ze dne 28. 4. 2008 - Různé - informace z jednání správní rady UP Olomouc:

- ZMO ukládá Radě města Olomouce informovat ZMO o výsledcích proběhlých jednání

(T:průběžně)

O: Rada města Olomouce

Plnění: 	Prodloužení termínu plnění:	 21.12.2009