Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu města Olomouce je na zasedání  dne 6.5.2003  předkládána  tato informace o plnění úkolů, které vyplynuly z usnesení minulých zasedání ZMO včetně podnětu z diskuse:

k bodu 13, části 3 usnesení ZMO z 11.3.2003 - Návrh rozpočtu Statutárního města Olomouce na rok 2003 uloženo

- Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených rozpočtových změnách roku 2003  (T: zasedání ZMO)

k bodu II. B/ z 16.3.2000  - uloženo:

- při předkládání rozpočtových změn do zastupitelstva předkládat rovněž soupis nekrytých požadavků

k bodu 5 usnesení ZMO 26.9.2002-Schvalování rozpočtových změn uloženo

-předkládat ke schválení ZMO jednotlivé rozpočtové změny přesahující výši 5 mil. Kč u jedné položky, kromě přijatých účelových dotací a příspěvků

O:	Novotný Martin, náměstek primátora

Plnění:   předloženo jako bod programu „Rozpočtové změny roku 2003“

Úkoly ze ZMO 13.12.2001

k bodu 11 usnesení ZMO z 13.12.2001 - Schválení změny č.VII Územního plánu sídelního útvaru Olomouc (ÚPnSÚ) uloženo:

d) odboru koncepce a rozvoje dále jednat s MŽP jako orgánem ochrany ZPF o lokalitě č.2 Slavonín - Za sokolovnou s cílem dosáhnout dohody (T: březen 2002)

O:	Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění:   Stanovisko MŽP bylo doručeno na OKR 04/03 se souhlasem pouze části  pozemků navrhovaných pro bytovou výstavbu.  Návrh změny č. VII ÚPnSÚ v lokalitě č. 2 Slavonín – Za Sokolovnou bude předložen ke schválení v omezeném rozsahu dle stanoviska MŽP na jednání ZMO v 06/03.

Úkoly ze ZMO 11.4.2002

k bodu 12, části 3 usnesení ZMO ze dne 11.4.2002 – Program regenerace sídliště Úzké Díly uloženo:

-odboru koncepce a rozvoje ve spolupráci s Občanskou poradní komisí sídliště Úzké Díly dopracovat etapizaci realizace regenerace sídliště Úzké Díly v návaznosti na možnosti města (T:pololetně)

O:	vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Plnění:V současné době je dokončováno Dopracování dopravního řešení  regenerace sídliště Úzké Díly do podrobnosti DUR a proběhlo jedno jednání Občanské poradní komise vč. obyvatel sídliště (27.3.03). Další jednání by měla proběhnout do konce měsíce dubna (23.4.03). Dokumentace bude odevzdána rovněž do konce dubna a následně předána odboru investic pro pořízení dalších stupňů projektových dokumentací, které mohou být pořizovány na jednotlivé navržené realizační celky. Tyto celky jsou koncipovány v dokumentaci tak, aby bylo možné realizovat ucelené části sídliště dle finančních možností města a dle dotací nezávisle v delším časovém období. Navržená etapizace bude současně v rámci plnění úkolu „rozpracování plánu akcí 2003“ předložena RMO v měsíci květnu.

k bodu 12, části 4 usnesení ZMO ze dne 11.4.2002 - Program regenerace sídliště Úzké Díly uloženo:

-odboru investic ve spolupráci s OKR připravovat jednotlivé akce v souladu s projektem regenerace sídliště Úzké Díly tak, aby byly vytvářeny podmínky pro uplatnění žádostí o dotace státu v souladu s Programem regenerace panelových sídlišť (T:pololetně)

O:	vedoucí odboru investic a  vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Plnění: V rámci rozpočtu investic  na r. 2003 byla schválená pouze jmenovitá akce

„Zpracování DSP na III etapu regenerace Úzké Díly“ s nulovou finanční částkou.

V měsíci 05/2003 bude v RMO projednána etapizace Programu regenerace Úzké

Díly v rámci rozpracování plánu akcí r. 2003, ze kterého vyplyne další postup

přípravy.

k bodu 12, části 5 usnesení ZMO ze dne 11.4.2002 - Program regenerace sídliště Úzké Díly uloženo:

- odboru koncepce a rozvoje pokračovat v přípravě projektů regenerace dalších panelových sídlišť v Olomouci a ročně informovat ZMO

O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění: OKR v letošním roce 2003 v rozpočtu nemá schváleny žádné prostředky na

přípravu a zpracování projektů regenerace dalších olomouckých sídlišť.

Pouze se v rámci činnosti OKR dokončuje podrobnější rozpracování

etapizace Programu regenerace Úzké Díly.

k bodu 12, části 6 usnesení ZMO ze dne 11.4.2002 - Program regenerace sídliště Úzké Díly uloženo:

- uplatňovat do návrhu investičního rozpočtu města prostředky pro přípravu a realizaci jednotlivých částí programu regenerace a ročně informovat ZMO

O: Petřík Miroslav, náměstek primátora

Plnění: Do plánu investic roku 2003 uplatněn a schválen požadavek na zpracování

DUR a DSP na dílčí část ve výši 400 tis.Kč, která bude předmětem jednání

RMO - předloží odbor koncepce a rozvoje. Uvedená částka byla do plánu

zařazena s nulovou částkou s tím, že požadavek na finanční prostředky bude

řešen až po odsouhlasení investičního úvěru v ZMO.To se předpokládá na

červnovém jednání ZMO.

k bodu 11, části 3 usnesení ZMO ze dne 11.4.2002 -Návrh Zadání změny ÚPnSÚ Olomouc č IX - Protipovodňová opatření uloženo:

- vedoucí odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování změny ÚPnSÚ Olomouc č. IX - Protipovodňová opatření (T: ZMO 26.9.2002)

O:	Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění: Návrh změny č. IX – Protipovodňová opatření bude předložen na jednání

ZMO v červnu r. 2003.

Úkoly ze ZMO 27.6.2002

k bodu  17,  ZMO ze dne 27.6.2002 -  Strategický plán rozvoje mikroregionu Olomoucko  uloženo:

-zajišťovat prostřednictvím rozšířené komise hospodářského rozvoje plnění cílů akčního plánu a upřesňování termínů plnění v souladu se schválenými prioritami

-informovat ZMO o postupu plnění

O: Czmero

Plnění: Na RMO 4. 3. 2003 byl předložen přehled plnění prioritních cílů a schválen

postup aktualizace strategického plánu. Dle tohoto harmonogramu by měla

aktualizace probíhat tak, aby byla předložena ZMO v září 2003.

Úkoly ze ZMO 26.9.2002

k bodu 16, části 4 usnesení ZMO 26.9.2002- Tržnice - návrh dalšího využití uloženo

- předložit k projednání ZMO výsledky veřejné diskuse (T:leden 2003)

O: Czmero Jaromír, Ing. náměstek primátora

Plnění: Výsledky veřejné diskuse projednala  RMO dne 4. 3. 03, schválila záměr

konání odborného workshopu  s cílem definovat limity v lokalitě a návrh

dalšího postupu a uložila OKR předložit návrh zajištění workshopu (RMO

dne 15. 4. 03). Výsledky veřejné diskuse a výsledky odborného workschopu

budou s návrhem dalšího postupu předloženy RMO v květnu a následně

ZMO v červnu 2003.

Úkoly ze ZMO 19.12.2002

k bodu 13, části 7 usnesení ZMO 19.12.2002- Okresní knihovna uloženo

-Ing.Pokornému, nám.primátora Statutárního města Olomouc uzavřít dohody  o převodu poboček Knihovny města Olomouce na dotčené obce okresu Olomouc

(T:ihned)

O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Plnění:  splněno

Úkoly ze ZMO 4.2.2003

k bodu 7, části 4 a,b,c usnesení ZMO 4.2.2003- Schválení změny č. X ÚPnSÚ Olomouc, Hodolany  - areál ČSAD uloženo

a) odboru koncepce a rozvoje pořídit čistopis změny č. X ÚPnSÚ Olomouc v souladu s předchozími částmi usnesení ZMO, dohodami s DOSS a stanoviskem nadřízeného orgánu , předat ověřený čistopis změny č. X ÚPnSÚ Olomouc stavebnímu odboru Magistrátu města Olomouce a odboru strategického rozvoje kraje  Krajského úřadu

O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění:  do konce měsíce dubna čistopis změny č. X ÚPnSÚ odevzdán

a následně předán příslušným orgánům.

k bodu 8, části 5 usnesení ZMO 4.2.2003- Doplnění návrhu na pořízení změny č. XI  ÚPnSÚ Olomouc uloženo

-předložit záměr změny v lokalitě č. 21. Chválkovice, Selské nám. k projednání v komisi pro architekturu a územní plánování a v příslušné KMČ a následně předložit na zasedání ZMO (T:11.3.2003)

O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění:  splněno, na ZMO 11. 3. 03 podána písemná informace o tom, že nejprve

proběhne zpracování průzkumů a rozborů v lokalitě a výsledky budou

předloženy RMO a následně ZMO.

Úkoly ze ZMO 11.3.2003

k bodu 1, části 3 usnesení ZMO z 11.3.2003  - Jednací řád Zastupitelstva města Olomouce  uloženo

- zaslat členům zastupitelstva platné znění  Jednacího řádu Zastupitelstva města Olomouce(T:ihned)

O:	Tesařík Martin, Ing., primátor města

Plnění:  splněno, členům ZMO odesláno 20.3.2003

k bodu 6, části 4 usnesení ZMO z 11.3.2003 - Ukončení provozu mateřské školy Petelinova a mateřské školy Karafiátová uloženo

- informovat o přijatém usnesení  ředitele mateřské školy Petelinova a Karafiátová,

T:ihned

O:	Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Plnění: splněno

k bodu 7, části 3 usnesení ZMO z 11.3.2003 - Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 - poskytnutí půjčky uloženo

- podepsat Smlouvu o poskytnutí bezúročné půjčky za podmínek uvedených v důvodové zprávě,T:ihned

O:	Novotný Martin, náměstek primátora

Plnění:  splněno

k bodu 8, části 4 usnesení ZMO z 11.3.2003 - Návrh Komplexního součinnostního programu prevence kriminality a sociální patologie „Naše město“ pro rok 2003 uloženo

- dodatečně předložit na MV ČR, odbor prevence kriminality Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Olomouce ze dne 11.3.2003, které je nedílnou součástí již zaslané žádosti o poskytnutí státní účelové dotace na realizaci Komplexního součinnostního programu prevence kriminality a sociální patologie „Naše město“ pro rok 2003 (T:ihned)

O:	Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Plnění: splněno

k bodu 19, části 3 usnesení ZMO z 11.3.2003 - Nové názvy ulic uloženo

- informovat, dle schválených pravidel příslušné instituce o názvech nových ulic, T:ihned

O:	vedoucí odboru vnějších vztahů a informací

Plnění: splněno

k podnětu ze ZMO z 11.3.2003 – uloženo radou města:

- reagovat na písemný  podnět Mgr. Čečotkové,

ve kterém požaduje:

- svolávat zasedání zastupitelstva v odpoledních hodinách a v kratších intervalech, cca 1x měsíčně,

umožnit občanům přihlásit se k danému bodu programu do diskuse 30 minut před jeho projednáváním za předpokladu, že bude existovat časový harmonogram jednání.

O: Tesařík Martin, Ing. , primátor města

Plnění: bod programu ZMO „Úprava jednacího řádu ZMO“