Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu města Olomouce je na zasedání  dne 13.12.2005  předkládána  tato informace o plnění úkolů, které vyplynuly z usnesení minulých zasedání ZMO:

Úkoly ze ZMO 16.3.2000 a 14.12.2004

k bodu II. B/ z 16.3.2000

- ZMO ukládá při předkládání rozpočtových změn do zastupitelstva předkládat rovněž soupis nekrytých požadavků

k bodu 9, části 3 usnesení ZMO z 14.12.2004 - Návrh rozpočtu statutárního města Olomouce na rok 2005:

- ZMO ukládá Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených rozpočtových změnách roku 2005

O:Novotný Martin, náměstek primátora

Plnění: plněno průběžně, předloženo jako bod programu ZMO

Úkoly ze ZMO 11.4.2002

k bodu 12, části 4 usnesení ZMO ze dne 11.4.2002 - Program regenerace sídliště Úzké Díly:

- ZMO ukládá odboru investic ve spolupráci s OKR připravovat jednotlivé akce v souladu s projektem regenerace sídliště Úzké Díly tak, aby byly vytvářeny podmínky pro uplatnění žádostí o dotace státu v souladu s Programem regenerace panelových sídlišť (T:pololetně)

O:Czmero Jaromír, Ing., a  Petřík Miroslav,Bc. náměstci primátora

k bodu 12, části 6 usnesení ZMO z 11.4.2002 - Program regenerace sídliště Úzké Díly:

- ZMO ukládá uplatňovat do návrhu investičního rozpočtu města prostředky pro přípravu a realizaci  jednotlivých částí programu regenerace  a ročně informovat RMO a ZMO

O: Petřík Miroslav, Bc. náměstek primátora

Plnění: (týká se obou úkolů)

Zahájeny přípravné práce na vyhlášení výběrového řízení na RC 14 (slepá obslužná ulice podél parku Malého prince se vstupem z ulice Kmochova) s realizačními náklady 8.000.000,- Kč

Byly dokončeny dokumentace pro zadání stavby RC 1 (propojení ulic U Kovárny a Okružní a U Kovárny a Stiborova) a RC 6 (ulice Stiborova).

Úkoly ze ZMO 26.4.2005

k bodu 10, části 2 usnesení ZMO z 26.4.2005 - Návrh zadání souboru změn č. XIII ÚPnSÚ Olomouc:

- ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování souboru změn č. XIII ÚPnSÚ Olomouc  (T: 21.6.2005)

O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění: prodloužení termínu plnění 05/2006

## Úkol trvá, návrh uvedených změn je v současné době dokončován, po jeho odevzdání bude    v souladu se stavebním zákonem zahájena fáze jeho projednávání, po  následném vyhodnocení OKR a vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování bude předloženo  na zasedání  ZMO  ke schválení. Předpokládaný termín plnění:  05/06

k bodu 12, části 3 usnesení ZMO z 26.4.2005 - Souborné stanovisko pro návrh změn č. XII/7 a XII/17 ÚPnSÚ Olomouc:

- ZMO ukládá odboru koncepce a rozvoje pořídit návrh změn č. XII/7 a XII/17 ÚPnSÚ Olomouc (T: 21.6.2005)

O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

#### Plnění: předloženo jako bod programu ZMO

# Úkoly ze ZMO 21.6.2005

k bodu 9, části 4a) usnesení ZMO z 21.6.2005 - Změna č. II regulačního plánu MPR Olomouc:

-  ZMO ukládá odboru koncepce a rozvoje pořídit čistopis změny č.II RPn MPR Olomouc v souladu s předchozími částmi usnesení ZMO, dohodami s DOSS a stanoviskem nadřízeného orgánu, předat ověřený čistopis změny č.II RPn MPR Olomouc stavebnímu odboru Magistrátu města Olomouce a krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje, oddělení územního plánu a stavebního řádu (T:13.12.2005)

O:Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění: splněno

Čistopis změny II RPn MPR Olomouc byl předán na OKR v říjnu 2005. Předání ověřených čistopisů změny II RPn MPR Olomouc  stavebnímu odboru MmOl a odboru strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje proběhlo v listopadu 2005.

k bodu 9, části 4b) usnesení ZMO z 21.6.2005 - Změna č. II regulačního plánu MPR Olomouc:

- ZMO ukládá odboru koncepce a rozvoje rozeslat schválenou závaznou část a schéma hlavního výkresu změny č. II RPn MPR Olomouc dotčeným orgánům státní správy. (T:13.12.2005)

O:Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění: splněno

Schválená závazná část a schéma hlavního výkresu změny č.II RPn MPR Olomouc byla dotčeným orgánům státní správy odeslána  během listopadu 2005.

k bodu 9, části 4c) usnesení ZMO z 21.6.2005 - Změna č. II regulačního plánu MPR Olomouc:

- ZMO ukládá odboru koncepce a rozvoje zpracovat novelu obecně závazné vyhlášky města o závazné části regulačního plánu městské památkové rezervace Olomouc dle schválené změny č.II a předložit ji ke schválení ZMO (T:13.12.2005)

O:Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění: splněno

Obecně závaznou vyhlášku města o závazné části regulačního plánu městské památkové rezervace Olomouc dle změny č. II RPn MPR Olomouc (vyhláška č.9/2005) schválilo ZMO dne 20.9.2005 (bod 8).

## Úkoly ze ZMO 20.9.2005

k bodu 8, části 4a) usnesení ZMO z 20.9.2005 - Návrh souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc - dílčí změny č .XI/31 a XI/33:

- ZMO ukládá a) odboru koncepce a rozvoje pořídit čistopis Souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc - dílčí změny č. XI/31 a XI/33, předat ověřený čistopis Souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc - dílčí změny č. XI/31 a XI/33 stavebnímu odboru Magistrátu města Olomouce a Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánu a stavebního řádu (T: průběžně)

O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

#### Plnění: splněno

k bodu 8, části 4b) usnesení ZMO z 20.9.2005 - Návrh souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc - dílčí změny č .XI/31 a XI/33:

- ZMO ukládá odboru koncepce a rozvoje rozeslat schválenou závaznou část a schéma hlavního výkresu Souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc - dílčí změny  č. XI/31 a XI/33 dotčeným orgánům státní správy (T: průběžně)

O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Plnění: prodloužení termínu plnění 6/2006

Úkol trvá,  vzhledem k malému rozsahu materiálu dojde ke sloučení s odpovídající částí schváleného souboru  změn č. XIII ÚPnSÚ Olomouc. (T: 6/06)

k bodu 8, části 4c) usnesení ZMO z 20.9.2005 - Návrh souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc - dílčí změny č .XI/31 a XI/33:

- ZMO ukládá odboru koncepce a rozvoje zpracovat novelu obecně závazné vyhlášky města o závazné části územního plánu sídelního útvaru Olomouc dle schváleného Souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc - dílčí změny č. XI/31 a XI/33 a předložit ji ke schválení ZMO(T:průběžně)

O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Plnění: prodloužení termínu plnění 12/2006

úkol trvá, novela OZV bude zpracována během příštího roku, bude zahrnovat závěry z dosud schválené dokumentace, včetně souboru změn č.XIII ÚPnSÚ Olomouc (T:  12/06)

k bodu 13, části 4 usnesení ZMO z 20.9.2005 - Moravské divadlo Olomouc – rekonstrukce:

- ZMO ukládá podepsat prohlášení o zajištění vlastních zdrojů ve výši 82,358.567,- Kč v 1. čtvrtletí roku 2006 dle návrhu řešení, bod  č. 2, část A důvodové zprávy (T:září 2005)

O: Tesařík Martin, Ing., primátor města

Plnění: splněno

Pan primátor podepsal v 09/2005.

k bodu 13, části 5 usnesení ZMO z 20.9.2005 - Moravské divadlo Olomouc – rekonstrukce:

- ZMO ukládá zaslat prohlášení na Ministerstvo kultury ČR dle návrhu řešení, bod č. 3, část A důvodové zprávy (T: září 2005)

O: vedoucí odboru investic

### Plnění: splněno

k bodu 13, části 6 usnesení ZMO z 20.9.2005 - Moravské divadlo Olomouc – rekonstrukce:

- ZMO ukládá podepsat prohlášení o zajištění vlastních zdrojů ve výši 81,869.000,- Kč na rok 2007 dle návrhu řešení bod č. 2, část B důvodové zprávy (T: září 2005)

O: Tesařík Martin, Ing., primátor města

Plnění: splněno

Pan primátor podepsal v 09/2005.

k bodu 13, části 7 usnesení ZMO z 20.9.2005 - Moravské divadlo Olomouc – rekonstrukce:

- ZMO ukládá zaslat prohlášení na Ministerstvo kultury ČR dle  návrhu řešení bod č. 3, část B důvodové zprávy (T:	září 2005)

O: vedoucí odboru investic

Plnění: splněno

Podepsáno náměstkem  Bc. Petříkem a odesláno na MK ČR v 11/2005.

k bodu 15, části 3 usnesení ZMO z 20.9.2005 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací – škol:

- ZMO ukládá podepsat Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací – škol (T:září 2005)

O: Tesařík Martin, Ing., primátor města, Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Plnění: splněno

Pan primátor podepsal v 10/2005.

k bodu 15, části 4 usnesení ZMO z 20.9.2005 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol

- ZMO ukládá podepsat návrh na zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku (T:13.12.2005)

O: Tesařík Martin, Ing., primátor města, Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Plnění: prodloužení termínu plnění 21.2.2006

Prodloužení termínu plnění je požadováno vzhledem k novému, doposud neověřenému, způsobu předkládání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku. Po dohodě s advokátní kanceláří Mgr.Konečného budou návrhy na změnu předloženy k podpisu po obdržení kladného vyřízení návrhu na změnu, týkajícího se MŠ Lužická, který byl již na zápis zaslán, ale ke dni zpracování kontroly usnesení ZMO nebylo známo usnesení krajského soudu ve věci zápisu změny do obchodního rejstříku výše uvedené mateřské školy.

k bodu 17, části 2 usnesení ZMO z 20.9.2005 - Zpráva kontrolního výboru:

- ZMO ukládá kontrolnímu výboru ZMO prošetřit podání manželů Minaříkových (T:13.12.2005)

O: kontrolní výbor

Plnění:  součást bodu programu ZMO „Zpráva o činnosti kontrolního výboru“

Bude součástí vystoupení předsedy kontrolního výboru.

k bodu 17, části 3 usnesení ZMO z 20.9.2005 - Zpráva kontrolního výboru:

- ZMO ukládá kontrolnímu výboru protokolárně skartovat Oznámení o činnostech zastupitelů ZMO (T: 13.12.2005)

O: kontrolní výbor

Plnění: : splněno

Podrobněji bude ve svém vystoupení informovat předseda kontrolního výboru.

k bodu 19, části 4 usnesení ZMO z 20.9.2005 – Aquapark:

- ZMO ukládá Radě města Olomouce předložit ke schválení návrhy smluvních vztahů a dalších nezbytných kroků k realizaci společného projektu Aquapark Olomouc formou PPP  (T: nejbližší zasedání ZMO)

O: Novotný Martin, náměstek primátora

Plnění: prodloužení termín plnění  21.2.2006

V souladu s postupem schváleným v Zastupitelstvu města Olomouce dne 20. září 2005 probíhá v současné době příprava podkladových materiálů pro projednání záměru realizace (tj. výstavby a provozování)  aquaparku v Olomouci formou PPP projektu ve spolupráci SmOl a společností Atzwanger. Na základě těchto přípravných prací by měly být upřesněny ekonomické parametry PPP spolupráce a ty překlopeny do návrhu smluvních vztahů a dalších kroků, vedoucích k založení společnosti s majoritním podílem soukromého partnera, která při použití prostředků z vkladů obou partnerů a bankovního úvěru (přijatého touto společností) zajistí výstavbu a provozování aquaparku v Olomouci. Veškeré tyto kroky podléhají projednání a schválení v zastupitelstvu města.

Přípravné práce v tuto chvíli naplno probíhají, oproti původnímu předpokladu jejich dokončení (začátek prosince 2005) se v tuto chvíli jeví přibližně měsíční zpoždění (vnitřní schvalovací mechanismy bank, práce právních expertů). Materiál bude proto předložen k projednání na nejbližší jednání ZmO na počátku roku 2006.

k bodu 22, části 3 usnesení ZMO z 20.9.2005  - Různé - Dodatek smlouvy se SFŽP ČR:

- ZMO ukládá primátorovi Dodatek č.1 podepsat do 30.10.2005 (T: 13.12.2005)

O: Tesařík Martin, Ing., primátor města

Plnění: splněno

Pan primátor podepsal v 09/2005.

k bodu 22, části 4 usnesení ZMO z 20.9.2005  - Různé - Dodatek smlouvy se SFŽP ČR:

- ZMO ukládá vedoucímu OŽP zajistit odeslání podepsaného a ověřeného Dodatku č. 1 na SFŽP ČR v termínu do 15.11.2005 (T: 13.12.2005)

O: vedoucí odboru životního prostředí

Plnění: splněno

# Úkoly ze ZMO 9.11.2005

k bodu 3, části 3 usnesení ZMO z 9.11.2005 – Návrh programu Podpora terénní sociální práce 2006:

- ZMO ukládá předložit na Úřad vlády ČR Usnesení Zastupitelstva ze dne 9.11.2005, které je nedílnou součástí zpracované žádosti o poskytnutí státní účelové dotace na realizaci programu Podpora terénní sociální práce 2006 (T: listopad 2005)

O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Plnění: splněno