Důvodová zpráva

- Úvod

Rada města Olomouce na svém zasedání konaném dne 2. 9. 2008 schválila Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) s názvem Městské parky a schválila podání žádosti IPRM Městské parky do 7. výzvy Regionálního operačního programu Střední Morava. Termín pro předložení žádosti je 30. 9. 2008. Dle podmínek programu je pro podání žádosti nutné schválení IPRM Městské parky Zastupitelstvem města Olomouce.

  - Postup přípravy IPRM Městské parky

RMO na svém jednání konaném dne 17. 6. 2008 souhlasila s přípravou Integrovaného plánu rozvoje města Městské parky (IPRM Městské parky).

Na svých jednáních konaných 8. 7. 2008 a 5. 8. 2008 schválila RMO řídící strukturu Integrovaného plánu rozvoje města Městské parky, tj. složení Řídícího výboru IPRM, složení pracovní skupiny pro přípravu a realizaci IPRM, manažera IPRM a složení projektového týmu pro přípravu IPRM Městské parky.

Příprava IPRM Městské parky pokračovala následujícími kroky:

- Dne 2. 7. 2008 byla zveřejněna výzva k předkládání projektových námětů – na základě této výzvy bylo shromážděno 7 projektových záměrů (1- odboru ochrany MmOl, 5– VFO, 1- UPOl)

- Dne 6. 8. 2008 v dopoledních hodinách proběhlo jednání Pracovní skupiny pro přípravu a realizaci IPRM Městské parky

  - na tomto jednání byly členům PS prezentovány priority a opatření IPRM

  - členové PS byli seznámeni s jednotlivými projektovými náměty

  - v rámci diskuze byla provedena selekce projektových námětů, upraveny hranice zóny a bylo formulováno doporučení pro jednání řídícího výboru.

- Téhož dne proběhlo od 14:00 hod jednání Řídícího výboru IPRM

  - předsedou Řídícího výboru pro přípravu a realizaci IPRM byl jmenován Martin Novotný, primátor města Olomouce

  - byl schválen jednací řád Řídícího výboru pro přípravu a realizaci IPRM

  - následně byly členům ŘV prezentovány priority a opatření IPRM

  - členové ŘV byli seznámeni s jednotlivými projektovými náměty

  - členové ŘV byli seznámeni se závěry a doporučeními PS

  - bylo schváleno rozšíření zóny o území Botanické zahrady VFO (naproti Bezručovým sadům), Botanickou zahradu UPOl (za palmovým skleníkem u výstaviště) a území budoucího pozemního parkoviště VFO (u kolejí ČD) a park pod Dómem

- Dne 8. 8. 2008 byla zveřejněna na internetových stránkách města prezentace, následně pracovní verze IPRM Městské parky verze 0.4 a připomínkový list k zasílání připomínek

- Dne 14. 8. 2008 proběhlo od 15:00 hod veřejné projednání IPRM Městské parky, které pro město Olomouc zastřešovalo konsorcium firem BM asistent a GHC Regio (zpracovatelé IPRM)

  - na tomto jednání byly zúčastněným prezentovány cíle, priority, opatření a aktivity IPRM Městské parky

- Dne 21. 8. 2008 uplynula lhůta k podávání připomínek ke konceptu IPRM Městské parky verze 0.4

- Dne 20. 8. 2008 proběhlo další jednání Pracovní skupiny pro přípravu a realizaci IPRM Městské parky

  - na jednání pracovní skupiny byl projednán harmonogram a indikátory IPRM

  - Byly projednány finanční alokace na jednotlivé aktivity IPRM a vydefinovány skupiny možných příjemců podpory v rámci IPRM

- Dne 21. 8. 2008 proběhlo jednání řídícího výboru pro přípravu a realizaci IPRM

Informace a podklady, které souvisí s přípravou a tvorbou IPRM jsou zveřejněny na internetových stránkách města Olomouce (www.olomouc.eu).

- Integrovaný plán rozvoje města

  - Co je to IPRM

Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány :

- ve vybrané zóně města (zónový přístup)

Smyslem zónové orientovaného integrovaného rozvoje měst je koncentrace finančních zdrojů do vybrané územně limitované zóny města a komplexního řešení existujících problémů (deprivovaná území) nebo podpory růstového potenciálu (póly růstu) v této zóně.

- tematickým integrovaným přístupem (např. veřejná doprava, životní prostředí) v celém městě

Integrovaný přístup by tedy měl dosáhnout stanoveného cíle ve vybrané městské zóně nebo v tematické oblasti daného města

IPRM je nástrojem naplnění strategie rozvoje města

  - Cíle a priority IPRM Městské parky

IPRM Městské parky je svými opatřeními zaměřen na:

- Rozvoj výstaviště Flora

- Obnovu olomouckých historických parků

- Revitalizaci veřejných prostranství

IPRM Městské parky má jeden hlavní/globální cíl vycházející z cílů ROP Střední Morava a dále specifické cíle, které se zaměřují na řešení konkrétních problémů. Dále IPRM obsahuje aktivity, pomocí nichž budou naplňovány cíle Oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center.

Nejpodstatnější částí IPRM je vymezení priorit, opatření a aktivit v oblasti podpory 2.1 ROP SM naplňujících dosažení cílů a strategie IPRM Městské parky, včetně uvedení indikativního seznamu projektových záměrů a rozdělení alokace/dotace mezi jednotlivé aktivity.

Aktivitou se rozumí činnost, která je obsažena v IPRM Městské parky a pomocí které budou dosahovány cíle IPRM Městské parky. Aktivita je základem pro definování a realizaci jednotlivých individuálních projektů naplňujících IPRM Městské parky.

Pro účely efektivního odborného a administrativního zajištění přípravy a realizace IPRM byla ustanovena řídící struktura a byly jasně vymezeny kompetence a odpovědnosti v rámci této řídící struktury. Řídící struktura se skládá z řídícího výboru, pracovní skupiny, manažera IPRM (bude vybrán ve výběrovém řízení) a projektového týmu.

Minimální celkový finanční objem Integrovaného plánu rozvoje města je 10 mil. €. V rámci integrovaného plánu rozvoje města jsou vymezené aktivity, do kterých budou po vyhlášení výzvy ÚRR předkládány individuální projekty o minimální výši dotace 1 mil. Kč a maximální výši dotace 450 mil. Kč.

Materiál s názvem Integrovaný plán rozvoje města Městské parky, verze 1.0, který je přílohou důvodové zprávy v elektronické podobě na CD nosiči (Konečná verze IPRM může být doplněna nebo upravena v textech zpracovateli o připomínky RMO či  metodické pokyny Úřadu Regionální rady.), se skládá z několika částí vycházejících z metodického pokynu Integrovaný plán rozvoje města: Informace o IPRM, Informace o žadateli, Informace o partnerovi/partnerech, Struktura a popis IPRM, Finančí plán IPRM, Aktivity v oblasti podpory 2.1, Harmonogram přípravy a realizace IPRM Městské parky.

  - Časový rámec IPRM

V průběhu realizace IPRM bude dle harmonogramu uvedeném v IPRM ŘO ROP vyhlašovat jednotlivé výzvy. V rámci těchto výzev budou předkládány, hodnoceny a následně realizovány jednotlivé individuální projekty. Realizace Integrovaného plánu rozvoje města Městské parky musí být dle podmínek uvedených ve výzvě ukončena nejpozději do 31. 12. 2012

  - Hodnocení a implementace IPRM

- Po odevzdání IPRM probíhá hodnocení IPRM ze strany řídícího orgánu ÚRR SM, který následně připomínkuje IPRM

- Po zapracování připomínek ze řídící orgán podepíše se žadatelem smlouvu o financování IPRM

- Následovat bude implementace dílčích projektů

- město bude provádějí výběr – tomu musí předcházet soulad s podmínkami ROP Střední Morava – studie proveditelnosti, CBA, finanční zdraví atd. – efektivita, hospodárnost, kvalita projektu

- ÚRR poté hodnotí kvalitu „projektu“ – projekt musí splnit eliminační kritéria ve vztahu ke kvalitě a proveditelnosti projektu a významu a efektivitě projektu.

  - Monitorování IPRM a jeho změny

Statutární město Olomouc s využitím řídící struktury IPRM provádí monitorování realizace jednotlivých projektů a IPRM jako celku. Současně monitoruje celkový kontext IPRM a může navrhovat změny ve schváleném IPRM.

Statutární město Olomouc zpracuje za každý rok monitorovací zprávu, ve které zhodnotí postup realizace IPRM. Roční monitorovací zpráva IPRM může na základě hodnocení dosaženého pokroku v realizaci IPRM a hodnocení kontextu v rámci města obsahovat návrh změn IPRM. V případě potřeby může ŘO ROP Střední Morava vyžádat zpracování ad-hoc zprávy o postupu realizace IPRM.

Změny v IPRM oznamuje manažer IPRM buď prostřednictvím Roční zprávy o postupu realizace IPRM nebo pomocí formuláře Oznámení o změně v IPRM. Změny se rozlišují na podstatné a nepodstatné. Nepodstatné změny nevyžadují uzavření dodatku ke Smlouvě. K provedení těchto změn stačí, pokud s nimi ŘO ROP Střední Morava vysloví souhlas. Podstatné změny v IPRM naopak zpravidla vyžadují dodatek ke Smlouvě.

Schéma cílů a priorit IPRM:

Priority, opatření, aktivity:

| Číslo priority | Prioritní oblast | Číslo opatření IPRM | Opatření IPRM | Číslo aktivity IPRM | Aktivita IPRM | Soulad s aktivitou prioritní oblasti dle MP MMR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ekonomický rozvoj | 1.1 | Rozvoj výstaviště Flora | 1.1.1 | Rozšíření a modernizace výstavních ploch | - Investiční příprava území pro podnikání a výstavba podnikatelských nemovitostí |
|  |  |  |  | 1.1.2 | Výstavba příjezdové komunikace k areálu výstaviště a parkování |  |
| 2 | Životní prostředí | 2.1 | Obnova olomouckých historických parků | 2.1.1 | Revitalizace městských parků jako infrastruktury pro zájmové a volnočasové aktivity | - Zvýšení kvality urbanizované krajiny - Doplnění a/nebo zvýšení kvality urbánní zeleně ve městech - Individuální zakládání a obnova parků a další trvalé nelesní zeleně - Opatření k ochraně přírody ve městech a jejich bezprostřední okolí |
| 3 | Přitažlivá města | 3.1 | Revitalizace veřejných prostranství | 3.1.1 | Obnova nedostatečně využívaných prostranství a rekonstrukce místních komunikací a chodníků vč. občanské vybavenosti | - Úprava a obnova zanedbaných nebo nedostatečně využívaných prostranství - Zvýšení kvality exponovaných veřejných prostranství ve městech - Budování a/nebo zvýšení kvality infrastruktury pro kulturu, volný čas a cestovní ruch - Ochrana a obnova památek a jejich využití pro kulturu, volný čas a cestovní ruch |

Při zpracování IPRM se vycházelo ze strategického plánu města Olomouce a mikroregionu Olomoucko

  - Aktivity v oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center

Řídící výbor pro přípravu a realizaci IPRM na svém jednání dne 21. 8. 2008 schválil následující aktivity včetně rozdělení alokace/dotace v oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center.

| Aktivity |
| --- |
| Název aktivity | Příprava, realizace a koordinace IPRM |
| Číslo specifického cíle | 1, 2, 3 |
| Vazba na prioritní oblast | Podporovaná aktivita v rámci výzvy pro IPRM |
| Financující OP | Regionální operační program Střední Morava |
| Cíle aktivity | Připravit, realizovat, koordinovat IPRM dle metodik ŘO, zajišťovat jeho udržitelnost po stanovenou dobu. |
| Popis aktivity | V rámci této aktivity jsou realizovány tyto činnosti: - příprava IPRM (vytvoření řídící struktury, informování veřejnosti, sběr projektových námětů, socioekonomická analýza, příprava jednání pracovní skupiny a řídícího výboru, příprava a realizace veřejného projednání, příprava žádosti), - realizace a koordinace IPRM (činnost manažera IPRM – dotační management, monitorovací zprávy o průběhu realizace dílčích projektů naplňujících IPRM, metodická pomoc při žádostech o platbu, jednání s a řídícím orgánem, zajišťování jednání pracovní skupiny a řídícího výboru, publicita IPRM, strategické hodnocení a žádosti o změny IPRM). |
| Popis, jakým způsobem aktivita řeší specifické cíle a prioritní oblasti IPRM | Zajišťuje realizaci IPRM a přispívá k dosažení jednotlivých specifických cílů naplněním příslušných aktivit jednotlivých dílčích projektů. |
| Popis výchozího stavu | Nutnost zřídit řídící strukturu pro přípravu, realizaci a koordinaci IPRM. |
| Popis realizace aktivity (cílových výsledků, výstupů a dopadů aktivity) | Naplnění specifických cílu, globálního cíle a monitorovacích indikátorů IPRM. |
| Předpoklady a rizika realizace aktivity | Předpokladem je vytvoření schopného realizačního týmu – řídícího výboru, pracovních skupin a projektového manažera pro zvládnutí implementace IPRM. Rizikem je lidský faktor a neposkytnutí financí na řízení IPRM. |
| Vhodní příjemci aktivity a popis jejich schopností aktivitu realizovat | Všichni, kdo se budou podílet na přípravě, realizaci a koordinaci IPRM a cílové skupiny jednotlivých realizovaných projektů. |
| Vliv na cílovou skupinu | Zkušeným dotačním managementem se podaří realizovat plánované projekty, dosáhnout cílů IPRM a tím zatraktivnit území zóny pro obyvatelstvo města a zvýšit kvalitu života. |
| Předpokládané zdroje financování | v % | v Kč |
| Rozpočet města - příslib spolufinancování |  |  |
| Rozpočet hrazený partnery v IPRM |  |  |
| Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem |  |  |
| Celkové předpokládané způsobilé výdaje |  |
| Celkové předpokládané výdaje |  |

Opatření 1.1 – Rozvoj výstaviště Flora

| Aktivity |
| --- |
| Název aktivity | 1.1.1 Rozšíření a modernizace výstavních ploch |
| Číslo specifického cíle | 1 |
| Vazba na prioritní oblast | Ekonomický rozvoj |
| Financující OP | Regionální operační program Střední Morava |
| Cíle aktivity | Zvýšení kvality života, větší atraktivita regionálního centra |
| Popis aktivity | Vybudování infrastruktury pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, příprava území pro podnikatelské aktivity |
| Popis, jakým způsobem aktivita řeší specifické cíle a prioritní oblasti IPRM | Zvyšuje atraktivitu regionálního centra, zlepšuje kvalitu života obyvatel |
| Popis výchozího stavu | Stávající infrastruktura je nedostatečná, zanedbaná a pro rozvoj většího množství aktivit pro zájmovou a volnočasovou činnost nevhodná. |
| Popis realizace aktivity (cílových výsledků, výstupů a dopadů aktivity) | Zvýšení atraktivity regionálního centra – města Olomouce |
| Předpoklady a rizika realizace aktivity | Existující plocha městských parků včetně prostor výstaviště a jejich využívání místním obyvatelstvem. Rizikem je zpoždění realizace z důvodu neposkytnutí dotace EU. |
| Vhodní příjemci aktivity a popis jejich schopností aktivitu realizovat | Příjemci aktivity jsou podnikatelské subjekty jako potencionální uživatelé a rovněž všichni obyvatelé statutárního města Olomouce, kteří využívají prostory městských parků ke svému volnému času, sportovním a zájmovým aktivitám. |
| Vliv na cílovou skupinu | Zvýšení možnosti podnikatelských aktivit, prevence sociopatogenních vlivů, možnost většího volnočasového využití pro obyvatele statutárního města. |
| Předpokládané zdroje financování | v % | v Kč |
| Rozpočet města - příslib spolufinancování |  |  |
| Rozpočet hrazený partnery v IPRM | 50 |  |
| Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem | 50 |  |
| Celkové předpokládané způsobilé výdaje | 145 000 000 |
| Celkové předpokládané výdaje | 290 000 000 |

Indikativní seznam projektových záměrů pro AKTIVITU 1.1.1

| Předkladatel | Název projektu | Celkové náklady(Kč) |
| --- | --- | --- |
| Výstaviště Flora Olomouc, a. s. | Nový pavilon A2 | 291 000 000 |

| Aktivity |
| --- |
| Název aktivity | 1.1.2 Výstavba příjezdové komunikace a parkování |
| Číslo specifického cíle | 1 |
| Vazba na prioritní oblast | Ekonomický rozvoj |
| Financující OP | Regionální operační program Střední Morava |
| Cíle aktivity | Zvýšení kvality života, větší atraktivita regionálního centra |
| Popis aktivity | Vybudování doplňkové infrastruktury pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit. |
| Popis, jakým způsobem aktivita řeší specifické cíle a prioritní oblasti IPRM | Zvyšuje atraktivitu regionálního centra, zlepšuje kvalitu života obyvatel |
| Popis výchozího stavu | Stávající infrastruktura je nedostatečná nebo nekvalitní pro zpřístupnění a rozvoj většího množství aktivit pro zájmovou a volnočasovou činnost. |
| Popis realizace aktivity (cílových výsledků, výstupů a dopadů aktivity) | Zvýšení atraktivity regionálního centra – města Olomouce |
| Předpoklady a rizika realizace aktivity | Předpokladem je existující plocha městských parků a jejich využívání místním obyvatelstvem. Rizikem je zpoždění realizace z důvodu neposkytnutí dotace EU. |
| Vhodní příjemci aktivity a popis jejich schopností aktivitu realizovat | Příjemci aktivity jsou všichni obyvatelé statutárního města Olomouce, kteří využívají prostory městských parků ke svému volnému času, sportovním a zájmovým aktivitám. |
| Vliv na cílovou skupinu | Prevence sociopatogenních vlivů, možnost většího volnočasového využití pro obyvatele statutárního města. |
| Předpokládané zdroje financování | v % | v Kč |
| Rozpočet města - příslib spolufinancování |  |  |
| Rozpočet hrazený partnery v IPRM |  |  |
| Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem |  |  |
| Celkové předpokládané způsobilé výdaje | 35 000 000 |
| Celkové předpokládané výdaje | 46 000 000 |

Indikativní seznam projektových záměrů pro AKTIVITU 1.1.2

| Předkladatel | Název projektu | Celkové náklady(Kč) |
| --- | --- | --- |
| Statutární město Olomouc | Příjezdová komunikace | 37 000 000 |
| Statutární město Olomouc | Parkoviště | 9 000 000 |

Opatření 2.1 – Obnova Olomouckých historických parků

| Aktivity |
| --- |
| Název aktivity | 2.1.1 Revitalizace městských parků jako infrastruktury pro zájmové a volnočasové aktivity |
| Číslo specifického cíle | 2 |
| Vazba na prioritní oblast | Životní prostředí |
| Financující OP | Regionální operační program Střední Morava |
| Cíle aktivity | Zvýšení kvality života, větší atraktivita regionálního centra |
| Popis aktivity | Revitalizace parků a veřejné zeleně obnovou dřevin a porostů, obnova cestní sítě, obnova kulturních památek regionálního významu. |
| Popis, jakým způsobem aktivita řeší specifické cíle a prioritní oblasti IPRM | Zvyšuje atraktivitu regionálního centra, zlepšuje kvalitu života obyvatel |
| Popis výchozího stavu | Stávající městské parky potřebují revitalizovat a regenerovat, aby mohly plnit kvalitně svoji roli relaxační a sportovní zóny města pro naplnění volnočasových aktivit místních obyvatel. |
| Popis realizace aktivity (cílových výsledků, výstupů a dopadů aktivity) | Regenerované a revitalizované území městských parků včetně nově založené nebo rekonstruované zeleně. |
| Předpoklady a rizika realizace aktivity | Existující plocha městských parků a jejich využívání místním obyvatelstvem. Rizikem je zpoždění realizace z důvodu neposkytnutí dotace EU. |
| Vhodní příjemci aktivity a popis jejich schopností aktivitu realizovat | Příjemci aktivity jsou všichni obyvatelé statutárního města Olomouce, kteří využívají prostory městských parků ke svému volnému času, sportovním a zájmovým aktivitám. |
| Vliv na cílovou skupinu | Prevence sociopatogenních vlivů, možnost většího volnočasového využití pro obyvatele statutárního města, trvalé zachování příznivého životního prostředí ve městě.. |
| Předpokládané zdroje financování | v % | v Kč |
| Rozpočet města - příslib spolufinancování |  |  |
| Rozpočet hrazený partnery v IPRM |  |  |
| Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem |  |  |
| Celkové předpokládané způsobilé výdaje | 75 000 000 |
| Celkové předpokládané výdaje | 90 000 000 |

Indikativní seznam projektových záměrů pro AKTIVITU 2.1.1

| Předkladatel | Název projektu | Celkové náklady(Kč) |
| --- | --- | --- |
| Statutární město Olomouc | Revitalizace městských parků (cestní síť, mobiliář, VO) Čechovy sady, Bezručovy sady, Smetanovy sady Sever | 67 900 000 |
| Statutární město Olomouc | Rekonstrukce cestní sítě a veřejného osvětlení v jižní části Smetanových sadů | 21 420 000 |

Opatření 3.1 – Revitalizace veřejných prostranství

| Aktivity |
| --- |
| Název aktivity | 3.1.1 Obnova nedostatečně využívaných prostranství |
| Číslo specifického cíle | 3 |
| Vazba na prioritní oblast | Přitažlivá města |
| Financující OP | Regionální operační program Střední Morava |
| Cíle aktivity | Zvýšení kvality života, větší atraktivita regionálního centra |
| Popis aktivity | Úprava a obnova zanedbaných nebo nedostatečně využívaných prostranství ve vymezené zóně města. |
| Popis, jakým způsobem aktivita řeší specifické cíle a prioritní oblasti IPRM | Zvyšuje atraktivitu regionálního centra jako přitažlivého města a zlepšuje kvalitu života obyvatel, kteří tuto klidovou zónu využívají i pro sportovní aktivity. |
| Popis výchozího stavu | Nevyhovující stav veřejných prostranství, kdy je nutné provést jejich stavební úpravy, aby lépe sloužily svému účelu. |
| Popis realizace aktivity (cílových výsledků, výstupů a dopadů aktivity) | Zvýšení atraktivity regionálního centra – města Olomouce, výstupem jsou rovněž nová nebo rekonstruovaná veřejná prostranství. |
| Předpoklady a rizika realizace aktivity | Předpokladem je trvalý zájem veřejnosti o využívání těchto prostranství, která slouží široké veřejnosti nejen k volnočasovému vyžití, ale rovněž jako rychlá spojovací trasa mezi městskými částmi bez nutnosti využívat jiný typ dopravy. Rizikem je zpoždění realizace v případě nepřidělení dotace ze strukturálních fondů EU. |
| Vhodní příjemci aktivity a popis jejich schopností aktivitu realizovat | Příjemci aktivity jsou všichni obyvatelé statutárního města Olomouce, kteří využívají prostory městských parků ke svému volnému času, sportovním a zájmovým aktivitám. |
| Vliv na cílovou skupinu |  |
| Předpokládané zdroje financování | v % | v Kč |
| Rozpočet města - příslib spolufinancování |  |  |
| Rozpočet hrazený partnery v IPRM |  |  |
| Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem |  |  |
| Celkové předpokládané způsobilé výdaje | 18 000 000 |
| Celkové předpokládané výdaje | 22 000 000 |

Indikativní seznam pro projektové záměry pro AKTIVITU 3.1.1

| Předkladatel | Název projektu | Celkové náklady(Kč) |
| --- | --- | --- |
| Výstaviště Flora Olomouc | Rekonstrukce lávek přes Mlýnský potok | 5 950 000 |
| Univerzita Palackého Olomouc | Revitalizace parků a veřejných ploch Univerzity Palackého v Olomouci | 14 552 000 |
| Statutární město Olomouc | Rekonstrukce WC v Čechových sadech | 1 785 000 |

- Další kroky přípravy IPRM Městské parky

Pro zdárné dokončení IPRM a podání žádosti na Úřad regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava v termínu 30. 9. 2008 je nutné provést následující kroky:

- Dne 15. 9. 2008 bude projednán IPRM Městské parky v Zastupitelstvu města Olomouce

- Pro podání žádosti budou zajištěny potřebné přílohy

- 30. 9. 2008 do 16:00 hod odevzdání žádosti na Úřad regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

# Text boxes

G l o b á l n í   c í l

Zvýšit atraktivitu

vymezené

zóny

města

…

S

pecifický cíl 1

Obnova městských

částí a jejich funkcí

Specifický cíl 2

Atraktivní a udržované

městské

parky

Specifický cíl 3

Problémová území

města

Opatření 1.1

Rozvoj výstaviště Flóra

Opatření 2.1

Obnova olomouckých

historických parků

Opatření 3.1

Revitalizace veřejných

prostranství

Aktivita 1.1.1

Rozšíření a modernizace

výstavních ploch

Aktivita 1.1.2

Výstavba příjezdové

komunikace a parkování

k areálu výstaviště

Aktivita 2.1.1

Revitalizace městských parků

jako infrastruktury pro zájmové

a volnočasové aktivity

Aktivita 3.1.

1

Obnova nedostatečně využívaných  prostranství a rekonstrukce místních komunikací a chodníků vč. objektů občanské vybavenosti