# Důvodová zpráva

NÁRODNÍ PROGRAM PHARE 2003 (část I) CZ2003/004-338.08.01

Grantové schéma pro méně rozsáhle projekty na podporu podnikatelské infrastruktury ve vybraných regionech NUTS II Severozápad, Moravskoslezsko a Střední Morava

Problematika PZ Šlechtitelů byla projednávána na jednání RMO dne 4.6.2002,  kde bylo schváleno rozšíření projektu o podnikatelský inkubátor a poskytnuty informace o průběhu a stavu přípravy projektu včetně předběžných informací k Národnímu programu Phare 2001 do něhož byl projekt PZ Šlechtitelů + Podnikatelský inkubátor připravován.

S ohledem na vyhlášení programu Phare 2003 – I.část byl nutný postup předložen RMO 10.2.2004, kdy bylo doporučeno ZMO schválit závazek konečného příjemce – viz návrh usnesení.

- Program PHARE 2001/PHARE 2003 (část I)

Grantové schéma ve vybraných regionech NUTS II pro méně rozsáhle projekty v oblasti podnikatelské infrastruktury mělo být původně realizováno již v rámci Národního programu Phare 2001. V důsledků ničivých povodní, jež  postihly ČR v srpnu 2002 a s ohledem na prioritu řešení jejich následků bylo rozhodnuto o podpoře ČR finančními prostředky z fondu ISPA a Phare. Toto řešení bylo považováno ze jednu z nejrychlejších možností, jak dostat pomoc na potřebná místa, avšak za cenu změny již schválených programů /Phare 2001/, kdy přednostně byly využity dosud nenakontrahované finanční prostředky. Přes tento fakt nedošlo ke zrušení tohoto programu, ale o jeho posunutí do dalšího programovacího období a zařazení pod Národní program Phare 2003 – část I.

V průběhu roku 2003 bylo podepsané finanční memorandum k Národnímu programu Phare 2003 – část I a došlo k dokončení programového dokumentu, procedur přijímání žádostí o udělení grantu, jejich hodnocení, kriteria a mechanismus výběru projektů a jejich následnou implementaci, která musela být schválena Delegací Evropské komise.

  - PHARE 2003 (část I)

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dne 22. 1. 2004 výzvu k předkládání projektů. Žádosti o grant musí být předloženy nejdéle do 21. 4. 2004 do 16.00 hodin na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj ČR /CRR ČR/.

CÍL PROGRAMU: Úspěšné projekty musí pomoci obcím jako konečným uživatelům urychlit rozvoj průmyslových zón a podnikatelských inkubátorů ve vybraných regionech a obecně přispět k rozvoji vybraných regionů prostřednictvím zvýšení počtu podnikatelů a snížení nezaměstnanosti.

FINANČNÍ ROZPOČET A ZDROJE PROGRAMU: 18,7 mil. EUR (50 % EU; 50 % MMR ČR)

MAXIMÁLNÍ A MINIMÁLNÍ DOTACE:

Minimální dotace na projekt : 1,2 mil. EUR

Maximální dotace na projekt: 4,0 mil. EUR

Maximální část nákladů projektu, která může být kryta z veřejných zdrojů (Evropských společenství a státního rozpočtu ČR): 75 % (37,5 % z programu Phare + 37,5 % ze státního rozpočtu ČR)

Minimální příspěvek předkladatele bude činit 25 %.

Velikost projektu:

Částka: Celkové projektové náklady nejsou nijak omezeny. Požadavek na grant však musí respektovat již zmíněnou minimální a maximální výši grantu.

Trvání: Projekty musí být dokončeny nejpozději do 31. srpna 2006.

KRITÉRIA PRO VÝBĚR PROJEKTŮ:

I:   Kritéria vhodnosti, které stanoví:

1.organizace, které mohou žádat o grant,

2.projekty, kterým může být grant poskytnut,

3.náklady, které je možné brát v úvahu při stanovení částky grantu.

II:  Základní kritéria pro výběr projektů:

1.studie proveditelnosti jasně prokazující sociálně ekonomický dopad projektu (IRR/ERR)

2.studie dopadů na životní prostředí (EIA) - postup dle českého zákona č. 100/2001 Sb.

3.územní rozhodnutí

4.pravoplatné stavební povolení

5.struktura spolufinancování a závazek konečného příjemce

III:  Specifická kritéria (posuzována při splnění kritérií vhodnosti a základních kritérií):

1.význam projektu vzhledem k cílům Národního rozvojového plánu

2.očekávané přínosy projektu pro region

3.rozpočet a efektivita nákladů

4.podmínky pro efektivní řízení projektu

### Očekávaný průběh programu:

Poř.     měs / rok	Krok programu

1      22.1 / 2004	Vyhlášení programu

2      21.4 / 2004	Odevzdání žádostí včetně stavebního povolení, studie proveditelnosti a EIA

3	  5 / 2004	Hodnocení a výběr projektů

4	  6 / 2004	Podpis smlouvy o poskytnutí grantu, vyhotovení tendrové dokumentace

5	10 / 2004 	Schválení tendrové dokumentace, vyhlášení výběrového řízení na dodavatele

6	12 / 2004      Odevzdání nabídek, výběr dodavatele

7	  2 / 2005	Podpis kontraktu s dodavatelem

8	  3 / 2005	Zahájení realizace projektů (staveb)

Realizace projektů s možností dokončení  před závěrečným termínem

ukončení realizace projektu

9	  8 / 2006	Nejdelší možný termín ukončení realizace projektů

Harmonogram má uvedeny dílčí termíny jako orientační, vlivem schvalovacích procedur může dojít k jejich prodloužení.

2.   Příprava podkladů

Příprava potřebných  podkladů k podání žádosti do grantového schématu projektu Průmyslová zóna Šlechtitelů + Podnikatelský inkubátor probíhala průběžně od r.2001 s cílem připravit kompletní podklady k odevzdávání žádostí v termínu do konce r.2002 dle  předběžného harmonogramu Phare 2001. Z důvodu odsunutí programu do dalšího programovacího období Phare 2003 /viz. odst.1/  je nutné některé stávající již dokončené podklady aktualizovat a současně doplnit žádost o nové podklady dle pokynu pro žadatele pro kolo výzvy 2003/I.

2.1 Podklady nutné k předložení žádosti

Žádosti se předkládají v češtině. Stručný popis projektu (maximálně ½ stránky A4) je nutno předložit v češtině i v angličtině. Dále je nutno doložit rozpočet projektu, logický rámec, organizační schéma.

K žádosti je nutno přiložit tyto doplňkové přílohy:

- Stanovy a/nebo zakládací listinu žadatelské organizace a jednotlivých partnerů (kde je to vhodné). (Obce předkládají registraci IČO od Českého statistického úřadu.)

- Poslední výroční zprávu (kde je to vhodné) a účetní výkazy žadatele za poslední tři roky.

- Originál nebo notářsky ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiných rejstříků (např. Ministerstva vnitra, Ministerstva kultury atd.) ne starší než tři měsíce.

- Posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) nebo Vyjádření o vlivech projektu na životní prostředí vydané Ministerstvem životního prostředí nebo zvláštní dokument popisující vliv na životní prostředí (v závislosti na typu projektu)

- Studii proveditelnosti

- Platné územní rozhodnutí a platné stavební povolení (kde je vyžaduje česká legislativa) společně s příslušnou projektovou dokumentací.

- Originál nebo notářsky ověřenou kopii výpisu z katastru nemovitostí ne starší než tři měsíce.

- Výpis z dluhové služby

- Prohlášení obce o vyčlenění dostatečné částky z rozpočtu obce na realizaci projektu

- Prohlášení žadatele prokazující vlastnictví pozemku

- Dokumentace podle nařízení Ministerstva financí č. 40/2001 (ISPROFIN) bude požadována před podpisem smlouvy o poskytnutí grantu.

- Kopie smlouvy s autorizovaným auditorem, který je certifikovaný CRR, bude požadována před podpisem smlouvy o poskytnutí grantu.

- Prohlášení žadatele, kterým potvrzuje, že četl a bude dodržovat pravidla a postupy obsažené v Pokynech pro příjemce grantu (Příloha F k Pokynům pro žadatele) – viz poslední strana Pokynů pro příjemce.

2.2 Současný stav a plán přípravy podkladů

viz. Příloha č.1

3.   Projektový tým

Vzhledem k šíři doplňkových příloh nutných k podání žádosti a časové či kapacitní  náročnosti jejich zajištění jedním oddělením, navrhujeme ustanovit projektový tým pro přípravu projektu. Tento tým, složeny ze zástupců OHR, OI, OE, OMPR a UP OLomouc, bude zodpovědný za  dokončení přípravné fáze projektu ukončené podáním žádosti na pobočku CRR ČR.

3.1. Složení projektového týmu (schváleno RMO 10.2.2004)

Garant projektu: Czmero Jaromír Ing., náměstek primátora

Vedoucí projektového týmu: Doležel Jiří Ing., vedoucí OHR

Zástupce vedoucího projektového týmu: Sítek Radovan Ing, OHR

Zástupce OI: pí. Nakládalová Pavla, Vačkářová Alena Judr. /právní poradenství/

Zástupce OE: pí. Dvořáková Yveta

Zástupce UP Olomouc: Štoselová Hana Mgr.

4.   Rozpočet projektu PZ  Šlechtitelů + Podnikatelský inkubátor

Rozpočet projektu, konkrétně jeho stavební část, vychází ze zpracované dokumentace pro stavební povolení z roku 2002. Z toho důvodu byl proveden přepočet rozpočtu /stavební práce/ na cenovou hladinu r.2004. Do celkového rozpočtu projektu zatím nejsou zahrnuty další oprávněné náklady, které se skládají z nákladů na audit, nákladů na publicitu /informační tabule a pamětní desky, přímo vyplývající z požadavků grantové smlouvy/, nákladů za vedení zvláštního účtu atd.

# 4.1 Předpokládaný celkový rozpočet projektu PZ Olomouc-Šlechtitelů + Podnikatelský

inkubátor /stavební práce/

| Projekt /v Kč/ | Náklady bez DPH | Náklady vč.DPH | DPH 5% |
| --- | --- | --- | --- |
| PZ Šlechtitelů | 56 461 203 | 59 284 263 | 2 823 060 |
| Podnikatelský inkubátor | 29 184 412 | 30 643 633 | 1 459 221 |
| Celkem | 85 645 615 | 89 927 896 | 4 282 281 |

5.   Kofinancování projektu

Skladba kofinancování projektu:

- Žadatel – minimálně 25% + 5% DPH z celkových oprávněných nákladů

- Grant    - maximálně 75%)* z celkových oprávněných nákladů

)* grant z Phare 2003 bude poskytnut v kalkulaci bez DPH, které musí zajistit žadatel a o jejíž refundaci může zažádat

5.1 Tabulka nákladu kofinancování

| náklady | rok 2005-06 | celkem |
| --- | --- | --- |
| Infrastruktura + podnikatel.inkubátor | Město + UP)** | ČR | PHARE | 85 645 615 |
|  | 21.411.404 +DPH | 32.117.105,5 | 32.117.105,5 |  |
| Publicita)*** | - | - | - | - |
| Ostatní)*** | - | - | - | - |
| celkem | 21.411.404 +DPH | 32.117.105,5 | 32.117.105,5 | 85 645 615 |
| Celkem v ( EUR ) )* Infrastr. + inkubátor |  |  |  | 2 768 799 |

)*dle aktuálního kurzovního lístku ČNB

)**   7,4mil. Kč. + DPH od UP

)*** náklady budou zjištěny do doby podání žádosti

  - Spoluúčast University Palackého na kofinancování projektu

V rámci rozšíření projektu PZ Olomouc – Šlechtitelů o výstavbu podnikatelského inkubátoru na pozemcích PZ navazujícího na stávající Centrum pro inovaci a transfer technologií University Palackého, došlo k předběžné dohodě mezi zástupci města Olomouce a University Palackého, která byla projednána na zasedání RMO dne 4.6.2002 ve zprávě PZ Šlechtitelů. Na základě tohoto ujednáni byla uzavřena mezi městem Olomouc a UP dohoda o poskytnutí finančního příspěvku /30.9.2002/, která v případě zařazení projektu do programu Phare 2003 (část I) garantuje finanční spoluúčast UP na projektu PZ Olomouc-Šlechtitelů + Podnikatelský inkubátor včetně procedury převodu této výše na účet města. RMO bude předložen dne 23.3.2004 dodatek dohody, kde bude zakotvena  aktualizace lhůt plnění s ohledem na nový harmonogram projektu a aktualizace mechanismu účetní agendy s poskytnutými prostředky na MMOL s ohledem na zrušení Fondu hospodářského rozvoje k 1.1.2004.

S ohledem na bodová kritéria programu by mělo UP vystupovat jako projektový partner.

6. Zařazení akce PZ Šlechtitelů do návrhu investičního rozpočtu města Olomouce na rok 2005

Objem vlastních zdrojů žadatele potřebných  ke spolufinancování projektu ve výši 25 % investičních nákladů s vytvořením dostatečné rezervy pro krytí DPH je předpokládán ve výši 17.000 tis. Kč ( z toho DPH činí 2.819 tis. Kč) pouze stavební práce na první části projektu PZ Šlechtitelů. Ostatní náklady týkající se např. publicity, poplatky za vedení zvláštního účtu atd. nejsou v tuto chvíli zcela přesně určeny. Budou upřesněny do doby vypracování žádosti.

S ohledem na harmonogram programu bude dofinancování projektu PZ Šlechtitelů zahrnuto závazně do investičního plánu města na rok 2005.

7.  Závazek konečného příjemce Statutárního města Olomouc ke struktuře kofinancování a výši

závazku v rámci Národního programu Phare 2003 (část I) CZ2003/004-338.08.01

Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu PZ Olomouc-Šlechtitelů + Podnikatelský inkubátor do programu Národního programu Phare 2003 (část I) CZ2003/004-338.08.01, otevře pro projekt před podpisem smlouvy o poskytnutí grantu zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s realizací projektu. Podíl 25% spolufinancování a finanční rezervy pro krytí 5% DPH v rámci celkových oprávněných nákladu projektu  žadatel složí do doby podání žádosti o platbu. Přiložením kopie bankovního výpisu doloží, že složil na tento zvláštní účet svůj podíl spolufinancování s dostatečnou rezervou na hrazení DPH a případných vícenákladů projektu.

Do celkové částky dofinancování ze strany žadatele bude zahrnut příspěvek University Palackého v objemu 25% oprávněných nákladů týkajících se části podnikatelského inkubátoru.

Příloha č.1 – Současný stav a plán přípravy projektu PZ Šlechtitelů + Podnikatelský inkubátor (schváleno RMO 10.2.2004)

| PODKLADY | Současný stav | Plán přípravy podkladů /do 21.4.2004/ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aktivity | Náklady | Finanční krytí | Zodpovídá | Termín |
| 1.Stanovy/zakládací listina žadatele | - | zajistit |  |  | /PT | 31.03.2004 |
| 2.Výroční zprávu, účetní výkazy žadatele za poslední 3 roky | - | zajistit | - | - | OE/PT | 31.03.2004 |
| 3.Výpis z obch. nebo jiného rejstříku /Ministerstvo vnitra / | - | zajistit | - | - | /PT | 31.03.2004 |
| 4.EIA | dokončeno r.2002 | - | - | - | - | - |
| 5.Studie proveditelnosti | dokončeno r.2002 | aktualizace | 15.000,- | OKR | OKR/PT | 31.03.2004 |
| 6.Územní rozhodnutí Stavební povolení PZ Šlechtitelů Podnikatelský inkubátor | vydané r.2002 vydané r.2002 vydané r.2002 | - aktualizace aktualizace | - | - OI UP Olomouc | - OI/PT UP Olomouc | - |
| 7.Výpis z katastru nemovitosti | - | zajistit |  | OMPR | OMPR/PT | 31.03.2004 |
| 8. Výpis z dluhové služby | - | zajistit | - | - | OE/PT | 31.03.2004 |
| 9.Prohlášení /závazek obce ke kofinancování | - | RMO ZMO | - - | - - | OKR OKR | 10.02.2004 16.03.2004 |
| 10.Prohlášeni žadatele k vlastnictví pozemků | - | zajistit | - | - | OMPR/PT | 31.03.2004 |
| 11.Dokumentace ISPROFIN | - | vypracovat |  |  | /PT | 31.03.2004 |
| 12.Smlouva s auditorem | - | zajistit |  |  | /PT | 5.04.2004 |
| 13.Prohlášení žadatele k dodržováni pravidel | - | zajistit | - | - | /PT | 31.03.2004 |
| Logický rámec projektu | dokončen r.2002 | - | - | - | - | - |
| Rozpočet projektu | dokončen r.2002 | aktualizace |  |  | OKR/PT | 20.04.2004 |
| Žádost | - | vypracovat |  |  | OKR/PT | 20.04.2004 |
| Tendrovou dokumentaci | - | vypracovat | 800.000,- | OI | OI/PT | 05-08/2004 |