Smlouva o spolupráci

# Smluvní strany:

- Povodí Moravy, s. p.

sídlo: 					Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

zastoupený: 				RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem

IČO: 					70890013

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. A 13565

(dále jen „Povodí“)

a

- Statutární město Olomouc

sídlo:					Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc

zastoupené: 				doc. Mgr. Antonínem Staňkem, Ph.D., primátorem

IČO: 					00299308

(dále jen „Město“)

a

- Olomoucký kraj

sídlo:					Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

zastoupený:				Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem Olomouckého kraje

IČO: 					60609460

(dále jen „Kraj“)

společně v dalším textu rovněž jen „Strany“

uzavírají za účelem vzájemné spolupráce a koordinace dalšího postupu tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“):

# I.

# Úvodní ustanovení

- Strany vedeny společnou snahou k vytvoření podmínek k zajištění účinné ochrany života a zdraví občanů a majetku před povodněmi se dohodly na níže uvedené vzájemné spolupráci a koordinaci dalšího postupu při přípravě a realizaci protipovodňových opatření a jejich základních zásadách.

- Tato smlouva upravuje základní zásady vzájemné spolupráce a koordinace kroků při zajištění přípravy, realizace a financování protipovodňové ochrany města Olomouce. Konkrétní práva a povinnosti Stran budou upraveny podrobněji zejména dílčími smlouvami.

- Povodí hodlá realizovat akci Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa B (dále jen „Akce“). V rámci realizace Akce budou provedeny úprava koryta, vybudování zemních hrází a nábřežních betonových zdí, vybudování nových kapacitních mostů na ul. Masarykova a ul. Komenského a rozšíření koryta toku mezi těmito mosty (dále jen „Dílo“) a další související činnosti. Realizací Akce dojde k významnému zvýšení protipovodňové ochrany Města.

- Realizace Akce včetně vybudování nového kapacitního mostu na ul. Masarykova (dále jen „Most Masarykova“), je mimo jiné v zájmu Města. Vlastníkem Mostu Masarykova je Město. V rámci Akce mají investice v souvislosti s Mostem Masarykova charakter tzv. vyvolaných investic.

- Vybudování nového kapacitního mostu na ul. Komenského (dále jen „Most Komenského“), je mimo jiné v zájmu Kraje. Vlastníkem Mostu Komenského je Kraj. V rámci Akce mají investice v souvislosti s Mostem Komenského charakter tzv. vyvolaných investic.

- Strany prohlašují, že celkové skutečné náklady Akce bude možné vyčíslit po skončení realizace Akce. Za skutečné stavební náklady Akce se považuje skutečná cena Díla. Zadavatelem Díla bude Povodí, přičemž při zadání Díla a jeho změn bude postupovat v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dle projekčních rozpočtů a odhadů dalších nákladů činí celkové předpokládané náklady Akce přibližně 1.190.000.000 Kč bez DPH (z toho stavební náklady přibližně 1.130.000.000 Kč bez DPH), které budou upřesněny po skončení zadávacího řízení na realizaci Díla na základě nabídky zhotovitele Díla.

- Město hodlá účastnit se na realizaci Akce formou poskytnutí dotace Povodí a darováním pozemků, které jsou trvale Akcí dotčeny (dále jen „Pozemky“), do vlastnictví Povodí, a to až do výše 10 % celkových skutečných nákladů Akce, nejvýše však do částky 100.000.000 Kč, sníženou o výši dotace, která bude Povodí poskytnuta na Akci Krajem. Smluvní strany berou na vědomí, že o poskytnutí dotace bude rozhodovat Zastupitelstvo města Olomouc samostatným usnesením v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

- Kraj hodlá účastnit se na realizaci Akce formou poskytnutí dotace Povodí, a to do výše 5 % celkových skutečných nákladů Akce, nejvýše však do částky 50.000.000 Kč. Smluvní strany berou na vědomí, že o poskytnutí dotace bude rozhodovat Zastupitelstvo Olomouckého kraje samostatným usnesením v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

- Město hodlá realizovat současně s Akcí stavební akci s názvem Protipovodňová opatření – II. B etapa – související investice (dále jen „Nesouvisející investice“), která realizačně navazuje na Akci, ale bezprostředně nesouvisí s protipovodňovou ochranou Města. Předpokládané náklady Nesouvisející investice činí přibližně 56.000.000 Kč bez DPH.

II.

Základní zásady

- Povodí hodlá zadat veřejnou zakázku na výběr zhotovitele Díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Město a Kraj si vyhrazují právo nominovat každý jednoho člena hodnotící komise v zadávacím řízení Akce, nebude-li tato podmínka v rozporu s podmínkami poskytnutí dotace z Programu.

- Povodí hodlá podat žádost o podporu na stavební realizaci Akce v rámci programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“ podprogramu 129 265 „Opatření podél vodních toků“ podle Pravidel České republiky – Ministerstva zemědělství pro poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2016 a způsobu kontroly jejich užití nebo žádost o podporu v rámci příslušného dotačního programu podle pravidel účinných v době podání žádosti (dále jen „Program“ a „Pravidla“). Strany berou na vědomí, že tato podpora České republiky – Ministerstva zemědělství je pro realizaci Akce zásadní.

- Povodí hodlá podat žádost o individuální dotaci z rozpočtu Města, která musí být v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutným předpokladem pro poskytnutí dotace. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Města bude podána po schválení rozpočtu na rok 2017 Zastupitelstvem města Olomouce, nejdříve však od 2.1.2017. Po schválení žádosti v Zastupitelstvu města Olomouce bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, na základě které dojde k poskytnutí dotace ve výši 10 % celkových skutečných nákladů Akce, nejvýše však do částky 100.000.000 Kč. Výše dotace dle předchozí věty bude ponížena o hodnotu Pozemků vyjádřenou v ceně obvyklé darovaných Povodí, které tvoří nepeněžitou spoluúčast Města, dle znaleckého posudku. Celková dotace z rozpočtu města bude dále snížena o skutečnou výši dotace, která bude poskytnuta na realizaci Akce z rozpočtu Kraje. Ve smlouvě o poskytnutí dotace budou upraveny platební podmínky ve formě splátek rozložených v jednotlivých letech 2017 – 2020 a další podmínky čerpání dotace. Smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena nejpozději v okamžiku rozhodnutí Ministerstva zemědělství o poskytnutí dotace Povodí z Programu, které může být vydáno po uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Díla.

- Povodí hodlá podat žádost o individuální dotaci z rozpočtu Kraje, která musí být v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutným předpokladem pro poskytnutí dotace. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Kraje bude podána po schválení rozpočtu na rok 2017 Zastupitelstvem Olomouckého kraje, nejdříve však od 2.1.2017. Po schválení žádosti v Zastupitelstvu Olomouckého kraje bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, na základě které dojde k poskytnutí dotace ve výši 5 % celkových skutečných nákladů Akce, nejvýše však do částky 50.000.000 Kč. Dotace bude účelově vázána na úhradu nákladů na realizaci mostu Komenského. Ve smlouvě o poskytnutí dotace budou upraveny platební podmínky ve formě splátek rozložených v jednotlivých letech 2017 – 2020 a další podmínky čerpání dotace. Smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena nejpozději v okamžiku rozhodnutí Ministerstva zemědělství o poskytnutí dotace Povodí z Programu, které může být vydáno po uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Díla.

- Strany berou na vědomí, že závazek Města poskytnout Povodí bezúplatně pozemky trvale dotčené Akcí, je řešen samostatnou smlouvou o smlouvě budoucí darovací. Vlastní darovací smlouva bude uzavřena následně po ocenění a oddělení pozemků a po rozhodnutí Ministerstva zemědělství o poskytnutí dotace Povodí z Programu, které může být vydáno po uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Díla.

- Strany se zavazují vzájemně se informovat o skutečnostech, které mají vliv na výši nákladů Akce a dále o krocích činěných ve vztahu k poskytnutí dotace a její výši. Povodí se zavazuje informovat Město o každé podstatné změně výše celkových předpokládaných nákladů Akce.

- Město zadá veřejnou zakázku na výběr zhotovitele Nesouvisející investice až po skončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Díla, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.

Zvláštní zásady koordinace

- Podle Pravidel účinných pro žádosti podané v roce 2016 se podpora na Akci u podprogramu 129 265 poskytuje maximálně do výše 85 % skutečných nákladů Akce.

- Dle čl. VI Pravidel účinných pro žádosti podané v roce 2016 je možno z prostředků Programu hradit pouze prokazatelně nezbytné vyvolané investice charakteru inženýrských sítí (např. přeložky telekomunikací, plynovodů, vodovodů, kanalizací, elektrických vedení, teplovodů), náhradní výsadba dřevin a ve výjimečných případech např. i náhradní výstavba budov a prokazatelně nezbytné dopravní stavby.

- Strany se zavazují koordinovat své kroky s cílem dosáhnout udělení výjimky z Pravidel tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší míry financování Akce z prostředků Programu.

- Povodí a Město hodlají uzavřít smlouvu upravující budoucí správu a údržbu zbudovaných protipovodňových opatření, a to zejména těch dílčích částí, které budou užívány veřejností.

- Povodí a Město prohlašují, že budou pro Akci a Nesouvisející investice koordinovat postup investorů s cílem zajistit jejich plynulý průběh. Vzájemná koordinace bude spočívat zejména ve snaze k:

  - vytvoření pracovní a koordinační skupiny Akce a Nesouvisející investice tvořené zástupci Stran,

  - vzájemnému informování o všech podstatných skutečnostech týkajících se přípravy a realizace Akce a Nesouvisející investice,

  - koordinaci časových harmonogramů přípravy a realizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele Díla a následně na výběr zhotovitele Nesouvisející investice,

  - stanovení pravidel pro koordinaci harmonogramů výstavby Akce a Nesouvisející investice tak, aby byly definovány a sankcionovány milníky, které je třeba dodržet pro to, aby na sebe stavby plynule navazovaly,

  - koordinaci výkonu technického dozoru stavebníka u Akce a Nesouvisející investice a postupu při přejímaní stavebních konstrukcí, kterými na sebe stavby navazují,

  - úpravě pravidel užívání staveniště a rozdělení souvisejících nákladů v případě, bude-li se jednat o rozdílné zhotovitele Díla a Nesouvisející investice a dále k úpravě pravidel pro předávání dílčích částí staveniště mezi zhotoviteli.

# IV.

Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech Stran. Město prohlašuje, že uzavření této Smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Olomouce na jednání dne …………… Kraj prohlašuje, že uzavření této Smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem Olomouckého kraje na jednání dne ……………

- Strany berou na vědomí, že dílčí práva a povinnosti upravené touto Smlouvou předpokládají uzavření dalších smluv, které podléhají schválení v orgánech Stran dle obecně závazných právních předpisů.

- Je-li kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatné či nevynutitelné nebo stane-li se neplatným či nevynutitelným v budoucnu nebo bude za takové prohlášeno rozhodnutím soudu či jiného příslušného orgánu, nezpůsobí to neplatnost nebo nevykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy.

- Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat výhradně na základě vzájemné dohody smluvních stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných Stranami.

- Strany berou na vědomí, že smlouva včetně všech dodatků může být poskytnuta žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a současně vyjadřují souhlas s uveřejněním Smlouvy včetně všech dodatků v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a na webových stránkách Města.

- Tato Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních v jazyce českém, z nichž každé má platnost originálu. Strany obdrží po jednom vyhotovení této Smlouvy.

V Brně dne ____________  2016			V Olomouci dne ____________ 2016

_____________________________________		_____________________________________

Povodí Moravy, s. p.					Statutární město Olomouc

RNDr. Jan Hodovský, generální ředitel			doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor

V Olomouci ____________  2016

______________________________________

Olomoucký kraj

Ing. Jiří Rozbořil, hejtman