Plnění prioritních cílů

Strategického plánu rozvoje města Olomouce

a mikroregionu Olomoucko

Podklad pro jednání ZMO

dne 30.11.2009

| Přehled prioritních cílů schválených ZMO |
| --- |
| Cíl | Název cíle | Zodpovědná osoba |
| Kritická oblast A: Olomouc – centrum regionu |
| Cíl A.2.1. | Kvalita služeb v oblasti cestovního ruchu | Vykydalová Karin Mgr. |
| Cíl A.2.4. | Rozvoj ubytovacích a kongresových kapacit | Vykydalová Karin Mgr., Doležel Jiří Ing. |
| Cíl A.3.1. | Regenerace Městské památkové rezervace | Přidal Jaromil Ing. arch. |
| Cíl A.3.3. | Rozvoj výstaviště Flora | Dosoudil Radek Ing., Štefka Zdeněk Ing. arch., CSc. |
| Cíl A.4.2. | Turistické a cyklistické stezky | Černý Marek Ing. |
| Cíl A.4.4. | Podpora projektu PROK | Doležel Jiří Ing. |
| Kritická oblast B: Lidské zdroje |
| Cíl B.1.1. | Podpora rozvoje zaměstnanosti | Mikšaník Jaroslav, Bc. |
| Cíl B.1.3. | Podpora rozvoje vysokého školství | Ulrichová Jitka Prof. RNDr., CSc., Ščigalek Petr Ing. |
| Cíl B.2.2. | Rozvoj příměstské rekreace | Žaláková Ludmila Ing. |
| Cíl B.2.4. | Sportovní areály zimního a plaveckého stadionu | Dosoudil Radek Ing. |
| Cíl B.3.3. | Plochy pro bydlení | Tomančík Vladimír Ing. |
| Kritická oblast C: Hospodářský růst a konkurenceschopnost |
| Cíl C.1.1. | Rozvojové plochy | Doležel Jiří Ing. |
| Cíl C.1.2. | Podnikatelské zóny a Technologické parky | Doležel Jiří Ing. |
| Cíl C.1.5. | Rekonverze (revitalizace) brownfields | Doležel Jiří Ing., Slepičková Pavlína Ing., Jedličková Olga Ing. |
| Cíl C.2.1. | Podpora inovací a transferu vědy a výzkumu do praxe | Herinek Jiří Ing., Ščigalek Petr Ing., Slepičková Pavlína Ing. |
| Cíl C.2.3. | Investice v oblasti strategických služeb | Doležel Jiří Ing., Slepičková Pavlína Ing. |
| Kritická oblast D: Výkonná infrastruktura a doprava |
| Cíl D.1.2. | Východní tangenta Olomouce | Černý Marek Ing. |
| Cíl D.1.3. | Strategické plánování dopravních investic | Dosoudil Radek Ing. |
| Cíl D.2.1. | Rozvoj dopravní obslužnosti | Dosoudil Radek Ing. |
| Cíl D.2.3. | Zmírňování negativních vlivů dopravy | Hopp Lubomír Ing. |
| Cíl D.3.2. | Plán protipovodňových opatření | Dosoudil Radek Ing. |

Pozn: Aktuální plnění jednotlivých prioritních cílů je zvýrazněno tučně

Kritická oblast A: Olomouc – centrum regionu

| Oblast: | A - Olomouc - centrum regionu |
| --- | --- |
| Záměr: | A.2 - Cíleně využívat a zvyšovat atraktivitu města a mikroregionu pro návštěvníky a turisty. |
| Cíl: | A.2.1 - Kvalita služeb v oblasti cestovního ruchu |
| Popis: | Zajistit jednak implementaci cílů udržitelnosti cestovního ruchu (certifikace ekologicky šetrných služeb cestovního ruchu – nadstavba certifikace kvality služeb v oblasti CR) a nadále rozvíjet spolupráci a partnerství se subjekty z oblasti CR (poskytování informací, poradenství a odborné vzdělávání pracovníků CR, motivace podnikatelů apod.). |
| Odpov. organizace: | Magistrát města Olomouce |
| Odpov. osoba: | Mgr. Karin Vykydalová |
| Výstupy: | ... přehled certifikovaných subjektů ve městě a mikroregionu |
| Poznámky: | Garant: RNDr. Jan Holpuch, Ph.D. Prioritní cíl V roce 2006 byla provedena Interní certifikace služeb ubytovacích a stravovacích zařízení na období 2006 – 2009 |
| Finance: | 100.000,- Kč - rozpočet města |
| Stav: | v realizaci |
| Aktivita 2: | Ubytovací zařízení - Interní certifikace služeb |
|  | Odpovědná osoba: Mgr. Karin Vykydalová - Magistrát města Olomouce Popis: Interní certifikace služeb ubytovacích a stravovavích zařízení proběhla v roce 2006 na období 2006-2009. Stav: v realizaci Poznámka: V rámci Interní certifikace služeb ubytovacích a stravovacích zařízení na období 2006-2009 byly vydány i propagační materiály k zařízením, které certifikát získaly. Náklady: 100.000,- Kč Změna stavu: 24.8.2009 |
| Aktivita 1: | Stravovací zařízení - Interní certifikace služeb |
|  | Odpovědná osoba: Mgr. Karin Vykydalová - Magistrát města Olomouce Popis: V roce 2006 proběhla Interní certifikace stravovacích a ubytovacích zařízení na období 2006 - 2009. Stav: v realizaci Poznámka: V rámci provedené Interní certifikace služeb na období 206 - 2009 byl vydán i propagační materiál s přehledem zařízení, které certifikát získaly. Náklady: 100.000,- Kč Změna stavu: 24.8.2009 |
| Aktualizace 2: | Kvalita služeb v oblasti cestovního ruchu |
|  | Vloženo: 24.08.2009 15:36 Popis: Oddělení cestovního ruchu magistrátu prověřuje možnost zadání externího hodnocení kvality služeb ubytovacích a stravovacích zařízení na další období od roku 2010. Poznámka: Současná certifikace ubytovacích a stravovacích zařízení, která byla provedena v roce 2006, je platná do 31.12.2009. |
| Aktualizace 1: | Kvalita služeb v oblasti cestovního ruchu |
|  | Vloženo: 20.11.2008 13:46 Popis: Oddělení cestovního ruchu MmOl připravuje návrh reedice tzv. Manuálu k Cílu "Interní certifikace služeb" na období 2009 - 2013. Taktéž odd. CR navrhlo zařadit náklady spojené s ¦ICS v r. 2009 do rozpočtu města 2009. V současné době probíhá vyjasňování dalšího postupu na úrovni příslušného náměstka primátora. Poznámka: V roce 2009 by mělo proběhnout samotné hodnocení kvality služeb ubytovacích a stravovacích zařízení v rámci projektu Interní certifikace služeb. |
| Oblast: | A - Olomouc - centrum regionu |
| Záměr: | A.2 - Cíleně využívat a zvyšovat atraktivitu města a mikroregionu pro návštěvníky a turisty. |
| Cíl: | A.2.4 - Rozvoj ubytovacích a kongresových kapacit |
| Popis: | Vytvořit podmínky pro rozvoj kvalitních ubytovacích a kongresových kapacit ve městě a mikroregionu. Podporovat realizaci autokempu ve vhodné lokalitě. |
| Odpov. organizace: | Magistrát města Olomouce |
| Odpov. osoba: | Mgr. Karin Vykydalová |
| Výstupy: | ... přehled objektů a lokalit vhodných pro ubytování ve městě, mikroregionu, propagace subjektů, které získaly Interní certifikace služeb ... nabídka / prezentace pro investory v oblasti ubytování ... spolupráce s ubytovateli ve městě a mikroregionu |
| Poznámky: | Garant: p. Martin Novotný Prioritní cíl |
| Stav: | v realizaci |
| Spoluřešitelé: | Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce Ing. Jiří Petřek - Obec Bohuňovice |
| Aktivita 1: | Zřízení ubytovacích zařízení |
|  | Termín: 5.4.2006 Odpovědná osoba: Mgr. Karin Vykydalová - Magistrát města Olomouce Popis: Penzion Křivá s kapacitou 12 lůžek (srpen 2005); Penzion Antica s kapacitou 6 lůžek (leden 2006); Penzion Na Hradě s kapacitou 18 lůžek. Stav: dokončeno Změna stavu: 26.3.2008 |
| Aktualizace 3: | Nové developerské projekty |
|  | Vloženo: 14.09.2009 10:42 Popis: Společnost CPI Group připravuje rekonstrukci hotelu Sigma Olomouc na čtyřhvězdičkový hotel Clarion spolu s vytvořením kongresového centra o kapacitě 1000 osob. Projekt rekonstrukce byl prozatím s ohledem na vliv ekonomické recese oddálen a není jisté kdy a v jakém rozsahu bude realizován. V prostorách bývalého spartakiádního stadionu vzniká v režii firmy GEMO OLOMOUC nový sportovní komplex, jako poslední etapa by měl vzniknout rovněž nový čtyřhvězdičkový hotel. Ubytovací kapacita hotelu je plánována na cca 280 lůžek v převážně dvoulůžkových pokojích. Součástí hotelu budou také kongresové prostory - hlavní sál s kapacitou pro cca 500 osob a dále 8 salonků pro 15-20 osob. V jednání je možnost provozování objektu renomovaným celosvětovým hotelovým řetězcem. Termín dokončení výstavby hotelu je předpokládán v květnu 2010. Zpracoval: Ing. Doležel, Ing. Pudelová Voltnerová |
| Aktualizace 2: | Podpora rozvoje ubytování a kongresových kapacit v rámci IPRU |
|  | Vloženo: 09.09.2009 08:36 Popis: Podpora rozvoje ubytovacích a také kongresových kapacit pro rozvoj kongresové a incentivní turistiky ve městě. Poznámka: Podpora rozvoje ubytovacích a kongresových kapacit probíhá v rámci IPRU - Integrovaného plánu rozvoje území. V listopadu 2009 dojde k novému - druhému vyhlášení výzvy v opatření 3.3.1., které se k dané problematice vztahuje. V rámci IPRU byly v podoblasti podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby Olomouc schváleny na základě výzvy 08/2008 následující projekty: - Modernizace ubytování a zkvalitnění služeb hotelu Flóra Žadatel: RAKAS, spol. s r. o. Výše dotace: 9 900 000 Kč Celkové výdaje projektu: 23 562 000 Kč Popis projektu: Projekt řeší modernizaci 60 pokojů (120 lůžek) hotelu Flora s cílem zvýšení jejich certifikace na standard 4* (hosté budou mít možnost výběru mezi různými standardy ubytování), přístavbu víceúčelového sálu a restaurační terasy (hotel dosud nenabízí venkovní posezení) a vestavbu wellness zóny (rozšíření dnešního balneo centra). V souvislosti s projektem vznikne 10 nových pracovních míst. - Výstavba Hotelu U Parku Žadatel: HOTEL U PARKU, s. r. o. Výše dotace: 30 000 000 Kč Celkové výdaje projektu: 107 117 850 Kč Popis projektu: Hlavní aktivitou projektu je vybudování nového hotelu ve standardu *** ve spolupráci s nadnárodním řetězcem, který bude zajišťovat a garantovat vysokou kvalitu služeb pod značkou IBIS. Hotel bude mít kapacitu cca 85 pokojů, současně dojde k vybudování 45 podzemních automobilových stání. V souvislosti s projektem vznikne 30 nových pracovních míst. - Projekt výstavby hotelu TARA (žadatel: REMI STEEL s. r. o. , Výše dotace: 6 243 487 Kč, celkové výdaje projektu: 12 382 916 Kč) patřil také ke schváleným projektům, nicméně tento projekt nebude realizován. Žadatel podal dne 8. 6. 2009 na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava žádost o odstoupení od dotace z důvodu celosvětové ekonomické krize. Zpracovali: Ing. Jiří Doležel, Mgr. Karin Vykydalová |
| Aktualizace 1: | Podpora rozvoje ubytování a kongresových kapacit |
|  | Vloženo: 26.09.2008 12:58 Popis: Podpora rozvoje ubytovacích a také kongresových kapacit pro rozvoj incentivní a kogresové turistiky v Olomouci. Poznámka: Vyhlášení výzvy v rácmi IPRU - Integrovaného plánu rozvoje území - rekonstrukce a vybudování zázemí pro kongresovou turistiku. Podporováno z financí EU. V měsíci říjen - listopad 2008 - aktualizace katalogu Kongresové a incentivní turistiky ve spolupráci se Střední Moravou - Sdružením cestovního ruchu |

| Oblast: | A - Olomouc - centrum regionu |
| --- | --- |
| Záměr: | A.3 - Obnova městských částí a jejich funkcí. |
| Cíl: | A.3.1 - Regenerace Městské památkové rezervace |
| Popis: | Pokračovat v naplňování Programu regenerace Městské památkové rezervace Olomouc. Postupnou revitalizací veřejných prostorů a kvalitními urbanistickými a architektonickými řešeními nových dostaveb v centru města přispívat ke zlepšování obyvatelnosti a pěší prostupnosti historického jádra pro obyvatele a návštěvníky. Připravovat obnovu Dolního náměstí v návaznosti na rekonstruované Horní náměstí. |
| Odpov. organizace: | Magistrát města Olomouce |
| Odpov. osoba: | Ing. arch. Jaromil Přidal |
| Výstupy: | ... harmonogram aktivit v rámci regenerace MPR ... regulační plán MPR |
| Poznámky: | Garant: p. Martin Novotný Prioritní cíl |
| Stav: | v realizaci |
| Aktivita 3: | Revitalizace a dostavby veřejných prostorů |
|  | Odpovědná osoba: Ing. arch. Jaromil Přidal - Magistrát města Olomouce Popis: Rekonstrukce ul. 8. května a revitalizace souvisejících veřejných prostranství – zejména prostoru před chrámem sv. Mořice (NKP) Úpravy tzv. Mořického náměstí v souvislosti s rekonstrukcí obchodního domu PRIOR v Olomouci Spoluřešitel: Ing. Vladimír Michalička - MmOl - OI Momentálně ve fázi přípravy, zpracovává se DSP a DZS. Akce je uplatňována do investičního plánu na rok 2010. Zpracoval: Ing. arch. Jaromil Přidal Stav: v realizaci Poznámka: Vývoj plnění cíle k 10/2008 - dokončené projekty: Úpravy prostoru na Sokolské ulici u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie, úprava prostoru před Sarkandrovou kaplí. Vývoj plnění cíle k 4/2006: - v rámci úprav prostoru na Sokolské ulici u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie byla v roce 2005 navrácena na své původní místo malá kašna - v letošním roce se připravuje úprava prostoru před Sarkandrovou kaplí, kde má být umístěna nová malá kašna z dílny sochaře Otmara Olivy Spoluřešitel: Ing. Vladimír Michalička - MmOl - OI Zpracoval: Ing. arch. Jaromil Přidal Změna stavu: 10.9.2009 |
| Aktivita 2: | Příprava obnovy Dolního náměstí |
|  | Odpovědná osoba: Ing. arch. Jaromil Přidal - Magistrát města Olomouce Popis: Příprava obnovy Dolního náměstí pokračuje. - je vypracována studie a DUR na základě výsledků soutěže, v současné době se zpracovávají vizualizace - předpoklad uplatnění projektu do plánovacího období EU 2007 – 2013 Aktualizace k 09/2009: - dopracovává se DSP a DZS, zpracovatelem je Studio PRAK - vyjasňuje se termín realizace stavby, a to nejdříve od r. 2010 Stav: v realizaci Poznámka: Spoluřešitel: Ing. Vladimír Michalička - MmOl - OI Zpracoval: Ing. arch. Jaromil Přidal Změna stavu: 10.9.2009 |
| Aktivita 1: | Využití dotací z programu Regenerace MPR (MKČR) |
|  | Odpovědná osoba: Ing. arch. Jaromil Přidal - Magistrát města Olomouce Popis: V návaznosti na finanční rámec programu administrace schválených žádostí. K motivaci vlastníků památkově chráněných objektů v MPR Olomouc je každoročně využíváno dotací z Programu regenerace MK ČR spojených s příspěvkem města. Aktualizace k 09/2009: V současné době se dokončuje rekonstrukce Terezské brány, připravuje se rekonstrukce ZŠ Komenium a rekonstrukce interiéru kostela Panny Marie Sněžné. Alokace na rok 2009 je cca 2mil. Kč. Stav: v realizaci Poznámka: Zpracoval: Ing. arch. Jaromil Přidal Změna stavu: 16.9.2009 |

| Oblast: | A - Olomouc - centrum regionu |
| --- | --- |
| Záměr: | A.3 - Obnova městských částí a jejich funkcí. |
| Cíl: | A.3.3 - Rozvoj výstaviště Flora |
| Popis: | Zajistit realizaci projektu, který je zaměřen na rozvoj a regeneraci přírodního areálu výstaviště a výstavních prostor. Udržet statut mezinárodních výstav. |
| Odpov. organizace: | Magistrát města Olomouce |
| Odpov. osoba: | Ing. Radek Dosoudil |
| Výstupy: | ... projekt regenerace přírodního areálu výstaviště ... plán aktivit na rozvoj areálu výstaviště |
| Poznámky: | Garant: p. Martin Novotný Prioritní cíl |
| Stav: | v realizaci |
| Spoluřešitelé: | Ing. arch. Zdeněk Štefka, CSc. - Výstaviště Flora Olomouc, a. s. |
| Aktualizace 3: | Vývoj plnění cíle k 08/2009 |
|  | Vloženo: 09.09.2009 10:02 Popis: - s ohledem na úkol z vedení posuzuje OKR možnosti optimalizace a ekonomizace řešení, dne 5.10.09 proběhne jednání na úrovni vedení města s OI a OKR - na základě VŘ vybráno projekční konsorcium Stavoprojekt a Alfaprojekt - zpracovává se DSP zatím bez stávajícího pavilonu, následně DZS, připravuje se smluvní dodatek na posun termínu, předpokládá se rozšíření o rekonstrukci stávajícího pavilonu - prodej pozemku ČD je již dohodnut, dořešují se smluvní záležitosti Poznámka: Zpracoval: Ing. Jiří Doležel |
| Aktualizace 2: | Vývoj plnění cíle k 10/2008 |
|  | Vloženo: 06.10.2008 14:09 Popis: - DÚR I. etapy spočívající v dostavbě pavilonu A (provozní zázemí VFO, restaurace) a dopravním řešení je zpracována, územní rozhodnutí je vydáno - komplikace jsou se zajištěním pozemku ČD potřebným pro řešení parkoviště - po dvou neúspěšných VŘ na projektanta bude zahájeno VŘ na zpracovatele PD (DSP a DZS), prostřednictvím společnosti RTS Brno, zajišťuje odbor investic - na základě rozhodnutí RMO bude DSP a DZS na rekonstrukci stávajícího pavilonu A součástí rozpočtu města pro rok 2009 Poznámka: Zpracoval: Ing. Jiří Doležel |
| Aktualizace 1: | Koncepce rozvoje výstaviště - výhled |
|  | Vloženo: 02.04.2008 15:04 Popis: Aktualizace k 4/2006: - Projednáno v RMO dne 14. 3. 2006. - RMO přijala dne 6. 12. 2005 základní koncepci rozvoje areálu VFO a schválila přípravy I. etapy projektu vycházející ze zpracovaných studií příjezdové komunikace a nového pavilonu A1. - Prověřuje se možnost rozšíření parkovacích kapacit. - DÚR I. etapy je zahrnuto do rozpočtu města 2006. - RMO dne 14. 3. 2006 rozhodla o zařazení projektu do další přípravy na uplatnění do plánovacího období EU 2007 - 2013. Poznámka: Zpracovali: Ing. arch. Zdeněk Štefka, CSc., Ing. Jiří Doležel (vloženo: 12. 4. 2006) |

| Oblast: | A - Olomouc - centrum regionu |
| --- | --- |
| Záměr: | A.4 - Rozvíjet spolupráci Olomouce se sousedními obcemi. |
| Cíl: | A.4.2 - Turistické a cyklistické stezky |
| Popis: | Na základě zpracované koncepce cyklistických stezek a koncepce turistických tras v mikroregionu zajišťovat jejich přípravu a realizaci, posuzovat možnou provázanost s informačními sítěmi. |
| Odpov. organizace: | Magistrát města Olomouce |
| Odpov. osoba: | Ing. Marek Černý |
| Výstupy: | ... přehled projektů cyklistických a turistických stezek ... projektová dokumentace ke třem prioritním projektům |
| Poznámky: | Garant projektu: p. Martin Novotný Prioritní cíl - spolupráce v oblasti turistických tras / stezek s Klubem Českých turistů - spolupráce s pracovní skupinou pro rozvoj cyklistické dopravy a rozšířenou Komisí hospodářského rozvoje |
| Finance: | rozpočet: 105.000,- Kč možné zdroje finančních prostředků: ... Státní fond dopravní infrastruktury ... SROP, opatření 4.1.2 a 4.2.2 |
| Stav: | v realizaci |
| Spoluřešitelé: | Mgr. Karin Vykydalová - Magistrát města Olomouce Ing. Martin Kučera - Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy |
| Aktivita 7: | Moravská cyklotrasa |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Stanislav Losert - Magistrát města Olomouce Popis: Aktivita spolupráce 10 obcí (Příkazy, Skrbeň, Horka nad Moravou, Křelov - Břuchotín, Olomouc, Kožušany - Tážaly, Blatec, Bystročice, Charváty, Dub nad Moravou) na integrovaném projektu cyklostezky v koridoru Moravské cyklotrasy podél toku řeky Moravy. Všechny obce schválily ve svých zastupitelstvech podpis Smlouvy o spolupráci při přípravě tohoto společného integrovaného projektu, který bude podán do ROP SM po vyhlášení výzvy do oblasti podpory 1.3 - Bezmotorová doprava počátkem roku 2009. Hodlají jej realizovat v průběhu let 2009 - 2012. V současné době se intenzivně pracuje ve všech obcích na technické dokumentaci. K podpisu smlouvy o spolupráci mezi primátorem města a starosty obcí došlo 31. 10. 2008. Aktualizace k 9/2009: Aktivita deseti spolupracujících obcí pokračuje. Obce Dub nad Moravou, Charváty, Křelov-Břuchotín a Olomouc /severní část trasy na území města/ mají zpracovanou projektovou dokumentaci a požádáno o územní rozhodnutí. Problematika integrovaného projektu Moravské cyklotrasy bude projednána v RMO 29.9.2009. Obce jsou připraveny podat žádost o dotaci do výzvy č.15 ROP SM, do oblasti podpory 3.1 - Bezmotorová doprava, která byla vyhlášena 7.9.2009. Ostatní obce (Horka nad Moravou, Skrbeň, Příkazy, Kožušany-Tážaly, Blatec, Bystročice a Olomouc /jižní část trasy na území města/) z důvodu finančních a majetkoprávních budou tyto obce podávat žádost o dotaci do výzvy ROP SM připravované na červen 2010. Všechny tyto obce dokončují projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí. Projekty všech těchto obcí reagují na koncepci cyklodopravy zpracovávané pro Olomoucký kraj, tak aby s touto koncepcí byly v souladu. Zpracoval: Ing. Stanislav Losert Stav: v realizaci Změna stavu: 10.9.2009 |
| Aktualizace 2: | Vývoj plnění cíle k 8/2009 |
|  | Vloženo: 14.09.2009 11:57 Popis: Probíhá průběžná příprava projektových dokumentací tak, aby bylo možno využívat finanční prostředky z EU, SFDI, Olomouckého kraje apod. (integrovaný projekt Moravská cyklotrasa, řešení Jantarové stezky). Ve městě se v rámci projektu Moravská cyklotrasa jedná o tyto úseky: * záhyb na Řepčín - Máchova * Břetislavova - Legionářská * Polská - Tolstého * Schweitzerova (od Velkomoravské po Jižní) * úsek Požárníků - Povelská - Reisova - Kožušanská, až po hranici KÚ Kožušany. Předpokladem je zahájení realizace v roce 2010. Poznámka: Zpracoval: Ing. Marek Černý, Ing. Jiří Urbaník |
| Aktivita 6: | Vyhledávání finančních zdrojů |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce Popis: Prověření uplatnitelnosti projektů, dotačních titulů a programů, stanovení dalšího postupu včetně dořešení finančních zdrojů na dopracování projektu. Stav: v realizaci Poznámka: Politický garant: p. Martin Novotný Spoluřešitelé: Ing. Jiří Doležel, Ing. Radovan Sítek, starostové vybraných obcí Změna stavu: 2.4.2008 |
| Aktivita 5: | Realizace cyklistických stezek mikroregionu |
|  | Odpovědná osoba: obcí mikroregionu Starostové - Obce mikroregionu Olomoucko Popis: Realizace cyklistické stezky Chválkovice - Samotišky. Stav: v realizaci Poznámka: Aktualizace k 4/2006: - Realizace cyklistické stezky Chválkovice - Samotišky: podána žádost o dotaci na kraj - SFDI, počátek výstavby 7-8/2006, dokončení do konce r. 2006. Zpracoval: Ing. Dragoun, OÚ Samotišky Změna stavu: 2.4.2008 |
| Aktivita 4: | Projektová dokumentace |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce Popis: Rozpracování projektové dokumentace vybraných tras včetně zadání studie proveditelnosti. Stav: v realizaci Poznámka: Aktualizace k 04/2006: - Zpracována dokumentace pro územní řízení na cyklistickou stezku Kožušany -Nemilany. - Na základě této dokumentace probíhá pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc. - Po schválení změny ÚPnSÚ (předp. konc. r. 2006) bude požádáno o vydání územního rozhodnutí a zahájeny další kroky vedoucí k realizaci. Náklady: 70.000,- Kč Změna stavu: 2.4.2008 |
| Aktivita 3: | Finální verze analýzy a strategie |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Jaroslav Martínek - Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Popis: Dopracování analýzy a strategie rozvoje cyklistické dopravy v mikroregionu Olomoucko. Stav: dokončeno Poznámka: Odpovědnost: Ing. Radek Dosoudil Náklady: 10.000,- Kč Změna stavu: 2.4.2008 |
| Aktivita 2: | Jednání se zástupci obcí |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce Popis: Projednání analýzy a strategie se starosty vybraných obcí a v Radě města Olomouce. Stav: dokončeno Poznámka: Spoluřešitelé: Ing. Jiří Doležel, Ing. Jaroslav Martínek Změna stavu: 2.4.2008 |
| Aktivita 1: | Analýzy a strategie |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Jaroslav Martínek - Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Popis: Analýza a strategie rozvoje cyklistické dopravy v mikroregionu Olomoucko - koncept. Stav: dokončeno Poznámka: Spoluřešitel: Ing. Radek Dosoudil Náklady: 20.000,- Kč Změna stavu: 2.4.2008 |
| Aktualizace 1: | Vývoj plnění cíle k 10/2008 |
|  | Vloženo: 06.10.2008 10:58 Popis: Probíhá průběžná příprava projektových dokumentací tak, aby bylo možno využívat finanční prostředky z EU, SFDI, Olomouckého kraje apod. (integrovaný projekt Moravská cyklotrasa, řešení Jantarové stezky). V roce 2008 proběhla realizace cyklistické stezky Chválkovice – Samotíšky. Poznámka: Zpracoval: Ing. Marek Černý |

| Oblast: | A - Olomouc - centrum regionu |
| --- | --- |
| Záměr: | A.4 - Rozvíjet spolupráci Olomouce se sousedními obcemi. |
| Cíl: | A.4.4 - Podpora projektu Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje |
| Popis: | V návaznosti na rámec projektu Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje aktivně a efektivně spolupracovat s Olomouckým krajem s cílem podpory rozvoje obcí území ORP Olomouc. |
| Odpov. organizace: | Magistrát města Olomouce |
| Odpov. osoba: | Ing. Jiří Doležel |
| Výstupy: | ... podpora projektu Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje a efektivní spolupráce |
| Poznámky: | Garant: p. Martin Novotný Prioritní cíl |
| Stav: | v realizaci |
| Spoluřešitelé: | Ing. Stanislav Losert - Magistrát města Olomouce |
| Aktivita 3: | Projekt Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008 - 2010 |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Michaela Pruknerová - Krajský úřad Olomouckého kraje Popis: Projekt navazuje na projekt Partnerství pro rozvoj kraje, cílem projektu je zvyšování absorpční kapacity v regionu a zajištění úspěšného čerpání ze SF EU. Cílovou skupinou jsou všichni aktéři zapojení do přípravy a realizace projektů ROP připravovaných na území OK. Projekt probíhá od 04/2008 do 07/2010 a spočívá v pořádání kurzů, seminářů, školení a workshopů; vydávání brožur, publikací a dokumentů; přípravě a řízení integrovaných rozvojových plánů a projektů. Aktualizace k 9/2009: Magistrát města Olomouce spolupracuje s Olomouckým krajem při pořádání kurzů, seminářů, školení a workshopů dle harmonogramu programu. Jako kontaktní osoba působí euromanažer (Ing.Stanislav Losert) Aktualizace k 10/2009: Aktuálně spolupracuje OK s MmOl na mapování připravovaných projektů , které budou předkládány do nových výzev ROP SM. Zároveň poskytuje OK poradenství k připravovaným projektům, formou Zásobníku projektových námětů kraje a fungováním servisního pracovníka kraje. K zaměření výzev ROP zpracovává OK ve spolupráci s regionalisty všech ORP analýzy a strategické dokumenty, aktuálně Územní studie rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje, Analýza poptávky po vzdělávacích kapacitách pro dospělé na území Olomouckého kraje, Studie zajištění dopravní dostupnosti cílových lokalit cestovního ruchu v Olomouckém kraji, Komparativní studie střednědobých záměrů Dlouhodobého záměru vzdělávání Olomouckého kraje a jednotlivých ORP, Komplexní vyhledávací studie na zásadní infrastrukturní projekty v oblasti cestovního ruchu, Analýza využití sportovních zařízení škol a školských zařízení veřejností, Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji, Analýza potřeb rodin v Olomouckém kraji, Územní studie – lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rámci rozvojové oblasti nadregionálního významu Přerov (RO6), Vyhodnocení dotazníkového šetření u obcí Olomouckého kraje, Podnikatelský plán regionálního letiště Přerov, Analýza připravenosti integrovaných projektů na venkově). Informace o projektu je zajištěna prostřednictvím propagační a publikační činnosti (elektronický bulletin e-info, internetové stránky projektu www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi). Zpracovala: Ing. Michaela Pruknerová Stav: dokončeno Změna stavu: 3.11.2009 |
| Aktivita 2: | Partnerství pro rozvoj kraje |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Michaela Pruknerová - Krajský úřad Olomouckého kraje Popis: Po ukončení projektu Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje k 31. 12. 2007, v rámci kterého byla vytvořena síť euromanažerů pro území jednotlivých ORP pro zajišťování informačního servisu o podporách EU, působí euromanažer (Ing. Stanislav Losert) na základě rozhodnutí RMO nadále v rámci ORP Olomouc, a to do konce roku 2010. Kromě informačního servisu je náplní EM koordinace přípravy Integrovaného projektu Moravské cyklotrasy se starosty okolních zainteresovaných obcí a aktivity spočívající v koordinaci části projektů souvisejících s využitím objektů Olomoucké fortové pevnosti v návaznosti na okolní obce a soukromé vlastníky některých fortů. Stav: v realizaci Poznámka: Aktualizace 9/2009: Euromanažer pro ORP Olomouc (44 obcí) zajišťuje koordinaci Integrovaného projektu Moravské cyklotrasy. Konkrétním výsledkem je rozhodnutí 4 obcí podat žádost o dotaci do ROP SM do 15.výzvy vyhlášené 7.9.2009. Dále euromanažer zajistil na základě rozhodnutí tajemníka MmOl 40 obcím v ORP Olomouc zpracovávání žádosti o dotaci do IOP (integrovaného operačního programu) na vybavení pracoviště Czech POINT a v současné době zpracovává pro obce v ORP Olomouc žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy. O dotaci na Czech POINT požádalo v ORP Olomouc 100% obcí a všech 100% ji obdrželo. Zpracoval: Ing. Doležel, Ing. Losert Změna stavu: 9.9.2009 |
| Aktivita 1: | Regionální fond pro přípravu projektů |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Martin Kučera - Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy Popis: RARSM v návaznosti na SOSM administruje prostředky Regionálního fondu pro přípravu projektů, který zajišťuje možnost zvýhodněné přípravy projektů obcí, které jsou členy SOSM. Fond slouží hlavně pro přípravu projektů menších obcí, města přispívají převážně solidárně, příspěvek do fondu 3,- Kč/obyvatele/rok. Výběr projektů pro podporu z fondu schvaluje SV SOSM. (2005 cca 1,5 mil. Kč, 2006 cca 1,5 mil. Kč) Od roku 2007 se prostřednictvím příspěvku regionální agentuře finančně zapojil do regionálního fondu (RFPPSM) také Olomoucký kraj, a to v objemu cca 1 mil. Kč ročně. Takto navýšené zdroje RFPPSM výrazně přispívají pomoci obcím při zajišťování přípravy projektů na dotační možnosti převážně z evropských fondů a posilují tak princip partnerství. * Aktualizace k 9/2009: Zastupitelstvo OK schválilo 29.6.2009 finanční příspěvek ve výši 2 mil. Kč ročně na každý kalendářní rok 2009-2012 jehož účelem je poskytování poradenství obcím OK k přípravě a realizaci projektů s podporou z dotačních zdrojů ČR a EU. Dominantní část těchto prostředků bude směrována do posílení RFPPSM. V prvním kole RFPPSM pro rok 2009 se jedná o podporu celkem 27 projektů obcí ve finančním objemu cca 3 mil. Kč. Zpracoval: Ing. Jiří Doležel Stav: v realizaci Změna stavu: 9.9.2009 |

Kritická oblast B: Lidské zdroje

| Oblast: | B - Lidské zdroje |
| --- | --- |
| Záměr: | B.1 - Trvale zajišťovat, aby pracovní síly disponovaly vzděláním a dovednostmi potřebnými k uspokojení poptávky zaměstnavatelů a investorů. |
| Cíl: | B.1.1 - Podpora rozvoje zaměstnanosti |
| Popis: | Nadále podporovat programy a organizace zaměřené na profesní rekvalifikace pracovní síly podle potřeb zaměstnavatelů a související rozvoj odborného školství (podpora spolupráce škol a podnikatelského sektoru v oblasti profesní přípravy). |
| Odpov. organizace: | Úřad práce v Olomouci |
| Odpov. osoba: | Jaroslav Mikšaník |
| Výstupy: | ... studie potřeb zaměstnavatelů v oblasti rekvalifikace ... programy zaměřené na profesionální rekvalifikace |
| Poznámky: | Garant: ředitel úřadu práce Olomouc, Ing. Pavel Sekanina, RNDr. Jan Holpuch, Ph.D. Prioritní cíl |
| Stav: | v realizaci |
| Spoluřešitelé: | Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA - Krajský úřad Olomouckého kraje |
| Aktualizace 2: | Vývoj plnění cíle k 8/2009 |
|  | Vloženo: 09.09.2009 10:49 Popis: Od roku 2008 se Úřad práce v Olomouci orientoval i na zaměstnanecké rekvalifikace – tj. o rekvalifikaci mohl požádat i zaměstnavatel pro své stávající zaměstnance, kteří potřebovali projít rekvalifikací pro výkon stávající nebo nové pracovní pozice. V roce 2008 bylo rekvalifikováno celkem 29 pracovníků z 9 firem. Největší zájem byl o následující kurzy – Základní kurz obsluhovatele stavebních strojů, Řidičský průkaz sk. C (příp. + E), Obsluha řetězové motorové pily a křovinořezu, Svářečské průkazy, Kurzy obsluhy PC, Vazačský průkaz apod. Před vyhlášením výběrového řízení na realizátory rekvalifikačních kurzů dostali zaměstnavatelé možnost připomínkovat plánované kurzy a doporučit další typy kurzů, které považují za přínosné pro praxi. V 1. pololetí 2009 absolvovalo zaměstnanecké rekvalifikace 20 osob – kromě výše uvedených kurzů byl zájem i o kurzy Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů a Technik pro stanici technické kontroly. ÚP je nadále otevřen námětům zaměstnavatelů i vzdělávacích zařízení (včetně subjektů zařazených do sítě škol) na tipy, v čem a jak vzdělávat uchazeče o zaměstnání a případně i zaměstnance, aby se zlepšila jejich uplatnitelnost na trhu práce. Příkladem jsou i rekvalifikační kurzy, které ÚP připravil pro léta 2009 – 2010. Důraz je kladen na potřeby zaměstnavatelů z oblasti výroby a služeb, proto jsou zařazeny např. kurzy pracovník call centra, zámečnické práce, vodoinstalatérské práce, obsluha CNC strojů, administrativní pracovník s odbornou jazykovou výukou, hostinská činnost, svářečské průkazy, obsluha motorových vozíků, řidičské průkazy včetně vstupního školení nutného pro získání profesního průkazu apod. Kromě toho Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v roce 2009 zahájilo projekt „Vzdělávejte se!“, z něhož firmy mohou pro své zaměstnance čerpat nejen kurzovné, ale také cestovní náhrady nutné pro účast ve školení a mzdové náklady až do výše 24 000 Kč / účastník školení / měsíc. Projekt je určen firmám postiženým ekonomickou krizí, které nejsou přechodně schopny svým zaměstnancům přidělovat práci v plném rozsahu, a které chtějí využít vzniklý časový prostor k tomu, aby si jejich zaměstnanci mohli prohloubit nebo rozšířit kvalifikaci. První etapy projektu (03-06/2009) se zúčastnilo 1101 zaměstnanců 20 firem (jazykové kurzy, obsluha PC, manažerské dovednosti, svářeč). Druhé etapy projektu (od 07/2009) se účastní 231 zaměstnanců z 10 firem. Bližší informace jsou k dispozici na internetové adrese https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/vzdelavejte_se, kde jsou i žádosti ke stažení a formuláře některých příloh žádosti. Poznámka: Zpracoval: Jaroslav Mikšaník |
| Aktualizace 1: | Vývoj plnění cíle k 10/2008 |
|  | Vloženo: 07.10.2008 09:38 Popis: V posledních letech se projevuje stále větší problém s dostupností pracovní síly, protože dle průzkumu podnikatelského prostředí provedeného letos v Olomouci až 75 % podniků pociťuje nedostatek zaměstnanců s klíčovými dovednostmi. Nejhorší situace je trvale v průmyslu, stavebnictví a dopravě, kde si stěžují až na výjimky všechny firmy a chybí především vyučení řemeslníci (zedníci, tesaři, nástrojáři, frézaři, obráběči kovů, svářeči…), chybí obsluha CNC strojů, stavbyvedoucí, projektanti a inženýři s jazykovými znalostmi. Projekty OK a jeho příspěvkových organizací z ROP SM: -- Integrovaný rozvoj a obnova regionu - schválené projekty příspěvkových organizací kraje - Středisko výuky a rozšíření odborných dílen oboru vzdělání - truhlář na SOŠ a SOU Šumperk (30 mil. Kč) - Středisko celoživotního vzdělávání ve strojírenských oborech II. Lutín (17 mil. Kč) -- Integrovaný rozvoj a obnova regionu - projekty příspěvkových organizací ve schvalovacím řízení - Podpora rozvoje technických oborů (SOŠ a SOU technická, Přerov) (8 mil. Kč) - Modernizace střediska odborné přípravy na pro výuku gastronomických projektů (SOŠ a SOU, Přerov) (22 mil. Kč) Poznámka: Zpracoval: Ing. Jiří Doležel |

| Oblast: | B - Lidské zdroje |
| --- | --- |
| Záměr: | B.1 - Trvale zajišťovat, aby pracovní síly disponovaly vzděláním a dovednostmi potřebnými k uspokojení poptávky zaměstnavatelů a investorů. |
| Cíl: | B.1.3 - Podpora rozvoje vysokého školství |
| Popis: | Podporovat rozvojové projekty Univerzity Palackého, Moravské vysoké školy Olomouc a vyšších odborných škol včetně vzniku nových oborů, a to rovněž technických. |
| Odpov. organizace: | Univerzita Palackého v Olomouci |
| Odpov. osoba: | Prof.RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. |
| Poznámky: | Garant: p. Martin Novotný, Ing. Pavel Sekanina Prioritní cíl |
| Stav: | v realizaci |
| Spoluřešitelé: | Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA - Krajský úřad Olomouckého kraje RNDr. Josef Tesařík - Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. |
| Aktivita 7: | Akreditace kombinované formy studia na MVŠO |
|  | Odpovědná osoba: Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. - Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Popis: Akreditaci kombinované formy studia pro všechny 3 obory bakalářského studijního programu Ekonomika a management obdržela MVŠO v červenci 2006 a od akademického roku 2006/2007 je toto studium na MVŠO plně realizováno. Rozhodnutím MŠMT z března 2009 byla akreditace kombinované formy studia prodloužena do července 2015. Stav: v realizaci Změna stavu: 20.8.2009 |
| Aktivita 6: | Grantové projekty MVŠO |
|  | Odpovědná osoba: Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. - Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Popis: - Dne 15.9.09 RMO projednala aktualizaci studie s regulačními podmínkami pro areál 9.května, uvažuje se i s výškovou polyfunkční budovou - V současné době probíhají práce na vzniku Inovačního centra Olomoucký campus - V roce 2008 podala škola na MŠMT 5 žádostí o dotační projekty, v dalších 5 žádostech vystupovala škola jako partner UP. Z těchto žádostí je škola úspěšná v 8 případech (ve 2 projektech řešitel, ve 4 projektech partner, 2 projekty schváleny, zatím bez podpory ESF) -Dále škola pokračuje v podávání projektových žádostí na základě výzev, v současné době je podáno 6 žádostí Stav: v realizaci Změna stavu: 20.8.2009 |
| Aktivita 5: | Analýza dalších studijních forem na MVŠO |
|  | Odpovědná osoba: RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA - Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Popis: Analyzovat a postupně zavádět studium mezioborové bakalářské, distanční a magisterské. - Rozhodnutím MŠMT z března 2009 byla akreditace stávajících oborů bakalářského programu prodloužena do července 2015 - V současné době je zajištěna výuka specializace Facility Management pro prezenční studium - Připravujeme specializaci Management zdravotnictví a Řízení lidských zdrojů pro akademický rok 2010/2011 - Je podána žádost o rozšíření akreditace na magisterské studium, projednání v Akreditační komisi proběhne v září 2009 Stav: v realizaci Změna stavu: 20.8.2009 |
| Aktivita 4: | Investiční akce Univerzity Palackého |
|  | Odpovědná osoba: Prof.MUDr. Evžen Weigl, CSc. - Univerzita Palackého v Olomouci Popis: Investiční akce UP běží nebo jsou připravovány (a) ze Státního rozpočtu (SR), (b) z Evropských fondů v Operačním programu VaVpI (Věda a výzkum pro Inovace) a v OP Životní prostředí úspory energie, (c) z vnitřních zdrojů UP (drobné opravy a rekonstrukce). Nejvýznamnější investiční akcí UP je v současné době výstavba PřF - Envelopa, připravují se akce: - výstavba Kinantropologického centra v Neředíně (SR) - rozsáhlá výstavba PřF na ul Šlechtitelů (VaVpI) - dostavba Teoretických ústavů na ul. Hněvotínská (VaVpI) - vybudování Výzkumného ústavu v areálu FNO (rekonstrukce budovy po dohodě s FNO) (VaVpI) - rekonstrukce objektů a nová výstavba Právnické fakulty na Tř. 17. listopadu (SR) - dostavba PdF (VaVpI) - inovace Vědecko technického parku ul. Šlechtitelů (grantové prostředky) - další inkubátor (grantové prostředky) - rekonstrukce PřF Tř. Svobody 26 (SR) - rekonstrukce Děkanátu FF Křížkovského (SR) - rekonstrukce Děkanátu LF Tř. Svobody 8 (SR) - významné rekonstrukce jsou také předpokládány v jádru historického města Olomouc - Purkrabská 2,4 (SR) Popsané akce jsou investiční ambice UP v celkové hodnotě 8,5 mld. Kč. Jejich realizace má být postupná až do roku 2015. Stav: v realizaci Změna stavu: 7.10.2008 |
| Aktivita 3: | Finanční podpora MVŠO městem |
|  | Odpovědná osoba: Martin Novotný - Magistrát města Olomouce Popis: Finanční podpora aktivit MVŠO městem - uzavření smlouvy o veřejné finanční podpoře. Stav: dokončeno Změna stavu: 7.10.2008 |
| Aktivita 2: | Technická fakulta - Studie možnosti založení a jejích perspektiv |
|  | Odpovědná osoba: Prof.MUDr. Evžen Weigl, CSc. - Univerzita Palackého v Olomouci Popis: Výstupy cíle Technická fakulta: ... analýza podmínek zřízení technické fakulty; ... studie proveditelnosti technické fakulty v Olomouci; ... na základě výsledků studie harmonogram kroků. Provést v roce 2006 studii možností založení technické fakulty v Olomouci a zvážit její perspektivy. Prověřit možnosti a navrhnout studijní obory s větším vztahem k praktickým aplikacím v návaznosti na požadavky trhu. (Předpokládaná realizace studie z prostředků univerzity.) Stav: nezahájeno Změna stavu: 9.5.2008 |
| Aktivita 1: | Bakalářská studia |
|  | Odpovědná osoba: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA - Krajský úřad Olomouckého kraje Popis: Podporovat projekty bakalářského studia (technického zaměření) založené na spolupráci středních škol mikroregionu s vysokými školami. Stav: nezahájeno Změna stavu: 9.5.2008 |
| Aktualizace 2: | Investiční akce UP - Vývoj plnění cíle k 8 /2009, (10/2009) |
|  | Vloženo: 20.08.2009 14:24 Popis: Investiční akce UP běží nebo jsou připravovány (a) ze Státního rozpočtu (SR), (b) z Evropských fondů v Operačním programu VaVpI (Věda a výzkum pro Inovace) a v OP Životní prostředí úspory energie, OP Podnikání a inovace (OPPI), (c) z vnitřních zdrojů UP (drobné opravy a rekonstrukce). Nejvýznamnější investiční akcí UP je v současné době dokončená výstavba PřF - Envelopa - akce dokončena, předána do užívání PřF UP 26.6.2009 připravují se akce: - výstavba Kinantropologického centra v Neředíně (SR) - rozsáhlá výstavba PřF na ul Šlechtitelů (VaVpI) - předloženy 2 projekty do Prioritní osy 2 v rámci Operačního programu VaVpI – říjen 2009: získán příslib dotace ve výši téměř jedné miliardy Kč z operač. programu EU; během tří let se předpokládá výstavba nových budov se špičkovým zázemím v areálu na ul. Šlechtitelů; v jedno výzkumné středisko se spojí tři významná pracoviště zaštiťovaná olomouckou univerzitou, Akademií věd a Výzkumným ústavem rostlinné výroby - dostavba Teoretických ústavů na ul. Hněvotínská (VaVpI) - připraven projekt do prioritní osy 4 - bude předložen na základě aktuální výzvy MŠMT (podzim 2009) - vybudování Výzkumného ústavu v areálu Hněvotínská - předložen projekt LF UP ve spolupráci s FN (BIOMEDREG)do OP VaVpI, prioritní osa 2, v současné době v posuzování, připravován další projekt do prioritní osy 2 - bude předložen na podzim 2009 - rekonstrukce objektů a nová výstavba Právnické fakulty na Tř. 17. listopadu (SR) - dostavba PdF (VaVpI) - připraven projekt k předložení do OP VaVpI - prioritní osa 4, bude předložen na základě aktuální výzvy MŠMT (podzim 2009) - inovace Vědecko technického parku ul. Šlechtitelů (grantové prostředky) - předložen návrh projektu v rámci OPPI do agentury CzechInvest, zpracovávána projektová dokumentace - další inkubátor (grantové prostředky) - rekonstrukce PřF Tř. Svobody 26 (SR) - rekonstrukce budovy FF Křížkovského (SR) - rekonstrukce Děkanátu LF Tř. Svobody 8 (SR) - pro potřeby LF a FZV UP - významné rekonstrukce jsou také předpokládány v jádru historického města Olomouc - Purkrabská 2,4 (SR) Popsané akce jsou investiční ambice UP v celkové hodnotě 8,5 mld. Kč. Jejich realizace má být postupná až do roku 2015. Poznámka: Zpracovala: Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., Ing. Jiří Doležel |
| Aktualizace 1: | Bakalářská studia - Vývoj plnění cíle k 4/2006 |
|  | Vloženo: 09.05.2008 09:45 Popis: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ol. kraje deklaruje podporu spolupráci středních a vysokých škol. Ol. kraj podporuje vznik vysokých škol neuniverzitního typu stejně jako detašovaných pracovišť univerzit při středních školách. Olomoucký kraj finančně a organizačně podpořil zpracování projektů středních škol, zaměřených na spolupráci s vysokými školami, podaných v rámci OP RLZ, opatření 3.1. Poznámka: Zpracoval: Mgr. Miroslav Gajdůšek (vloženo: 12. 4. 2006) |

| Oblast: | B - Lidské zdroje |
| --- | --- |
| Záměr: | B.2 - Rozšiřovat možnosti kulturního, sportovního a společenského vyžití obyvatel města a mikroregionu, posilovat rekreační zázemí města. |
| Cíl: | B.2.2 - Rozvoj příměstské rekreace |
| Popis: | Zaměřit se na systematické zlepšování podmínek pro příměstskou rekreaci. Zejména vytvořit odpovídající podmínky pro rekreaci obyvatel v areálech přírodních koupališť a pro rozvoj cestovního ruchu na Sv. Kopečku (pokračovat v realizaci příměstského lesa na Sv. Kopečku, dokončit obnovu aleje na Sv. Kopeček, včetně vybudování cyklostezky na Sv. Kopeček). Další možnosti vytvářet také v příměstských lesích v majetku města. |
| Odpov. organizace: | Magistrát města Olomouce |
| Odpov. osoba: | Ing. Ludmila Žaláková |
| Výstupy: | ... projekt na Svatém kopečku: - příměstský les - obnovená alej mezi obcemi Chválkovice a Samotíšky - cyklostezka podél aleje ... studie obnovy Řepčín |
| Poznámky: | Garant: p. Martin Novotný Prioritní cíl |
| Stav: | v realizaci |
| Spoluřešitelé: | Ing. Roman Šimek - Správa lesů města Olomouce |
| Aktualizace 3: | Vývoj plnění cíle k 8/2009 |
|  | Vloženo: 09.09.2009 11:49 Popis: Stavba cyklostezky na Sv. Kopeček byla v roce 2008 uvedena do provozu. V rámci náhradní výsadby, která byla uložena za poškození stromů v rámci stavby cyklostezky starostou obce Samotišky, odbor investic provedl částečnou obnovu stávající aleje podél silničního příkopu na straně cyklostezky. Poznámka: Zpracovala: Ing. Ludmila Žaláková |
| Aktualizace 2: | Vývoj plnění cíle k 11/2008 |
|  | Vloženo: 19.11.2008 14:06 Popis: Stavba cyklostezky byla realizována, po odstranění škod vzniklých vlivem přívalových dešťů proběhla kolaudace. Obnova posledního úseku aleje nebyla součástí této stavby z důvodu negativního postoje SUS jako správce komunikace. Poznámka: Zpracovala: Ing. Ludmila Žaláková |
| Aktualizace 1: | Vývoj plnění cíle k 4/2006 |
|  | Vloženo: 09.05.2008 11:55 Popis: - V roce 2006 by měla být realizována cyklostezka na Sv. Kopeček včetně obnovy posledního úseku aleje. - Areál přírodního koupaliště Poděbrady - existuje studie rekreačního využití jezera, ale další kroky k jejímu naplňování se neuskutečnily zejména s ohledem na komplikované majetkoprávní věci a na to, že se nejedná a správní území města. - Existuje projektová dokumentace příměstského lesa (pořídil OI), ale z ní bylo realizováno pouze hřiště u ZOO. - Na stavbu cyklostezky OI pořídil DSP a má být v roce 2006 realizována. Poznámka: Zpracovala: Ing. Ludmila Žaláková (vloženo: 13. 4. 2006) |

| Oblast: | B - Lidské zdroje |
| --- | --- |
| Záměr: | B.2 - Rozšiřovat možnosti kulturního, sportovního a společenského vyžití obyvatel města a mikroregionu, posilovat rekreační zázemí města. |
| Cíl: | B.2.4 - Sportovní areály zimního a plaveckého stadionu |
| Popis: | Systematicky naplňovat schválené etapy obnovy plaveckého stadionu a připravovat rekonstrukci zimního stadionu jako sportovního a kulturního zařízení na multifunkční halu. |
| Odpov. organizace: | Magistrát města Olomouce |
| Odpov. osoba: | Ing. Radek Dosoudil |
| Výstupy: | ... zrekonstruovaná ledová plocha a chladicí zařízení zimního stadionu ... přestavba areálu zimního stadionu na multifunkční halu se sportovním, kulturním a společenským využitím ... úprava venkovních ploch a obnova plaveckého stadionu |
| Poznámky: | Garant: p. Martin Novotný Prioritní cíl |
| Finance: | - rekonstrukce ledové plochy a chladicího zařízení - 26 mil. Kč - rekonstrukce technologie vodního hospodářství plaveckého stadionu - 10,7 mil. Kč - vybudování parkoviště u vstupu do plaveckého stadionu - 7 mil. Kč |
| Stav: | v realizaci |
| Spoluřešitelé: | Mgr. Karin Vykydalová - Magistrát města Olomouce - zajistí propagaci a marketing arény |
| Aktivita 4: | Úprava venkovních ploch a obnova plaveckého stadionu |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce Popis: Vývoj plnění cíle k 11/2008: Realizovat úpravu venkovních ploch a obnovu plaveckého stadionu. V r. 2006 vybudováno parkoviště u vstupu do plaveckého stadionu (7 mil. Kč). V návrhu investičního plánu 2009 jsou prostředky na projektovou dokumentaci na přeřešení venkovního areálu v objemu 1 mil. Kč. Společnost Olterm & TD Olomouc připravuje rovněž turniketový systém. Vývoj plnění cíle k 8/2009: Společnost Olterm & TD Olomouc a.s. ve spolupráci s městem Olomouc realizovala nový odbavovací systém Plaveckého stadionu Olomouc. Realizace se týkala modernizace vstupní haly včetně nového řešení pohybu zákazníků, umístění centrální recepce a celkové modernizace prostoru. Pohyb klientů je řešen bezobslužně, včetně elektronicky ovládaných šatních skříněk na základě čipového náramku. Součástí akce bylo i vybudování nové letní pokladny včetně kompletního zázemí, úpravy letního vstupu včetně turniketů a propojení s centrální recepcí. Modernizace byla realizována etapovitě - 1.etapa byla zahájena stavbou nové letní pokladny před zahájením letního provozu venkovního areálu 20.3.09 a ukončena 10.5.09 a v období letních prázdnin pokračovala rekonstrukce etapou druhou - od 1.7.09 do 31.8.09 modernizací vestibulu krytého bazénu. Investice dosáhla výše 6 691 301 Kč, na které se podílela společnost Olterm & TD Olomouc a.s. částkou 5 500 000Kč a město Olomouc částkou 1 191 301Kč. Do konce roku 2009 bude OI MmOl dokončena projektová dokumentace ve (výši ceně 1,7 mil Kč). Jejím předmětem je výměna stávajících van venkovního areálu za nerezové. Stav: v realizaci Změna stavu: 9.9.2009 |
| Aktivita 3: | Přestavba areálu zimního stadionu na multifunkční halu |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce Popis: Vývoj plnění cíle k 11/2008: Zajistit přestavbu areálu zimního stadionu na multifunkční halu se sportovním, kulturním a společenským využitím. Pro přestavbu zimního stadionu na multifunkční halu byla zpracována investiční studie s prověřením proveditelnosti přestavby areálu zimního stadionu na multifunkční halu (rok 2006). Následně byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, která je projednána se všemi dotčenými orgány (rok 2008). Po dořešení majetkoprávních vztahů bude vydáno územní rozhodnutí a následně zahájeny práce na dokumentaci pro stavební povolení. Vývoj plnění cíle k 8/2009: Zajistit přestavbu areálu zimního stadionu na multifunkční halu se sportovním, kulturním a společenským využitím. Po schválení koncepce multifunkční haly byla zhotovena kompletní dokumentace pro územní řízení. V rámci dokladové části dokumentace proběhl s pozitivním výsledkem proces zjišťovacího řízení EIA a byla zajištěna potřebná vyjádření dotčených orgánů a správců sítí. Z důvodu nedořešených složitých majetkoprávních vztahů nebylo možné zahájit správní akt územního řízení. RMO na svém zasedání dne 24.3.2009 rozhodla o zpracování studie rekonstrukce zimního stadionu (investiční záměr) s požadavkem předložení několika variant řešení současného stavu, protože výše předpokládaných investičních nákladů byla vyhodnocena v současné době jako příliš vysoká. Následně RMO na svém jednání dne 11.8.2009 schválila dvě varianty pro dopracování investičního záměru. Na základě výsledku majetkoprávních jednání budou na jednu z variant zpracovány další stupně projektové dokumentace. Stav: v realizaci Změna stavu: 24.8.2009 |
| Aktivita 2: | Rekonstrukce ledové plochy a chladícího zařízení zimního stadionu |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce Popis: Zajistit realizaci rekonstrukce ledové plochy a chladícího zařízení zimního stadionu, včetně výměny mantinelů, vybudování nové střídačky a trestné lavice. Průběh rekonstrukce: březen 2006 - červen 2006. Stav: dokončeno Náklady: 26 mil. Kč Změna stavu: 12.5.2008 |
| Aktivita 1: | Rekonstrukce technologie vodního hospodářství plaveckého stadionu |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce Popis: Realizace: březen 2006 - červenec 2006 Stav: dokončeno Náklady: 10,7 mil. Kč Změna stavu: 12.5.2008 |

| Oblast: | B - Lidské zdroje |
| --- | --- |
| Záměr: | B.3 - Zvýšit dostupnost bydlení ve městě zejména pro mladé rodiny a čelit nepříznivému demografickému vývoji a změnám v sídelní struktuře. |
| Cíl: | B.3.3 - Plochy pro bydlení |
| Popis: | Vytvářet dostatek ploch vhodných pro bytovou výstavbu a vyhodnocovat možnosti a formy podpory města např. v oblasti technické infrastruktury, včetně zapojení soukromých investorů a developerů. Například projekt lokalita Pražská východ. |
| Odpov. organizace: | Magistrát města Olomouce |
| Odpov. osoba: | Ing. Vladimír Tomančík |
| Výstupy: | ... katalog - nabídka volných ploch pro bydlení v mikroregionu ... aktualizovaná územně plánovací dokumentace v obcích mikroregionu - zahrnuty plochy pro bydlení ... projekt - lokalita Pražská východ |
| Poznámky: | Garant: p. Martin Novotný Prioritní cíl - partnery projektu jsou všechny obce mikroregionu Olomoucko |
| Stav: | v realizaci |
| Aktivita 3: | Aktualizování územně plánovacích dokumentací v obcích mikroregionu vč. ploch pro bydlení |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce Popis: Aktualizovat územně plánovací dokumentace v obcích mikroregionu zejména ploch pro bydlení. - Aktualizace plnění cíle k 09/2009: Na základě požadavků obcí Bohuňovice, Bystrovany, Bukovany, Daskabát, Horka nad Moravou, Příkazy, Štěpánov, Těšetice a Tršice jsou v rámci projednávání změn územních plánů vyčleňovány další rozvojové plochy pro bydlení v rodinných domech. Zpracovala: Ing. Lenka Schinnecková - Aktualizace plnění cíle k 10/2008: V rámci změn územně plánovací dokumentace obcí Hněvotín, Slatinice, Štěpánov, Příkazy a Drahanovice došlo v roce 2008 k navýšení ploch pro individuální bydlení v rodinných domech. - Aktualizace plnění cíle k 4/2006: Spoluřešitelé: Oddělení urbanismu a územního plánování - Ing. arch. Božena Šnyrchová Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje v současné době pořizuje změny územně plánovacích dokumentací těchto obcí: - ÚPnSÚ Štěpánov - ÚPnSÚ Liboš - ÚP obce Tršice - ÚP obce Příkazy - ÚP obce Majetín - ÚP obce Svésedlice - ÚP obce Přáslavice - ÚP obce Doloplazy Všechny projednávané změny se vždy zabývají i novými rozvojovými plochami pro bydlení. Stav: v realizaci Změna stavu: 11.9.2009 |
| Aktivita 2: | Lokalita Pražská - východ - I. |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Vladimír Tomančík - Magistrát města Olomouce Popis: Z vytvořeného katalogu pozemků na území města Olomouce, které jsou v majetku města Olomouce a jsou vhodné k bytové výstavbě, byla po schválení Radou města vybrána lokalita s pozemky kategorie C (odprodat pozemek firmě, která se zabývá výstavbou domů a bytů a následně je odprodává fyzickým osobám a zajistí zainvestování a vybudování technické infrastruktury) zvaná Pražská o rozloze cca 8 ha. Ta pak byla určena k odprodeji na základě samostatného zvláštního výběru. Byly komisí kompletně vypracovány a Radou města Olomouce schváleny výběrové podmínky a zadání a výběr byl zveřejněn. V současnosti si již 9 zájemců vyžádalo podklady pro zpracování nabídek, termín odevzdání nabídek 2. 12. 2008, otevírání obálek 8. 12. 2008. Vývoj plnění cíle k 8/2009: Dne 19. srpna 2008 schválila Rada města Olomouce druhý výběr zájemce o odprodej pozemků Pražská. K nejzazšímu termínu pro podání nabídek zájemců, tedy do 2. prosince 2008 nebyla podána žádná nabídka. Vyhodnocení příčin a důsledků – momentální stav: Je možné se domnívat, že investoři a stavebníci důkladně zvážili při rozhodování o podání nabídky na koupi pozemků v lokalitě Pražská, východ I. následující okolnosti: - velmi vysoký počet nabízených volných nově postavených bytů v bytových domech i rodinných domcích na realitním trhu svědčící o poměrné nasycenosti trhu s byty, např. ke konci února 2009 je takto nabízeno cca 260 bytů, k tomu je navíc dosti vysoký počet nabízených starších bytů, - postupný pokles předražených cen bytů na reálnou úroveň snižující míru zisku, ceny začaly klesat právě na konci roku 2008, - změna přístupu potenciálních kupců bytů, odrazují je mnohdy nerovnoprávné smluvní vztahy s dominantní pozicí prodávajícího, přestávají kupovat byty jen podle obrázků a plánů a začínají kupovat až když byt je postaven a mohou tak posoudit kvalitu stavebních prací, - značná nejistota v nadcházejícím období přicházející finanční a ekonomické krize, - zvyšující se nároky bankovního sektoru při získávání úvěrů na budoucí výstavbu, vyšší míra spolufinancování od žadatele, - dosti vysoké a pro investora a stavebníka nevratné investice do nutné technické infrastruktury, nutný rozsah výstavby byl zřejmě nad síly řady potenciálních uchazečů s ohledem na jejich dosavadní rozestavěné a neukončené výstavbové projekty, - vysoké a přísné soutěžní nároky a limity na uchazeče o koupi pozemků. Stav: v realizaci Změna stavu: 24.8.2009 |
| Aktivita 1: | Plochy pro bydlení I. |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Vladimír Tomančík - Magistrát města Olomouce Popis: Byl vytvořen katalog pozemků na území města Olomouce, které jsou v majetku města Olomouce a jsou vhodné k bytové výstavbě. Tento seznam byl Radou města schválen a dle něj jsou následně od léta 2007 prodávány pozemky kategorie A (pozemek fyzické osobě za účelem postavení rodinného nebo bytového domu) a kategorie C (odprodat pozemek firmě, která se zabývá výstavbou domů a bytů a následně je odprodává fyzickým osobám a zajistí zainvestování a vybudování technické infrastruktury). Vývoj plnění cíle k 8/2009: Pozemků je již více jak 90 % odprodáno a probíhá doprodej těch pozemků, kde již vybraní žadatelé přecenili své síly a pozemky vrátili nebo nezaplatili a také těch pozemků, kde se dodatečně objevily technické problémy. Stav: v realizaci Změna stavu: 24.8.2009 |

Kritická oblast C: Hospodářský růst a konkurenceschopnost

| Oblast: | C - Hospodářský růst a konkurenceschopnost |
| --- | --- |
| Záměr: | C.1 - Vytvářet podmínky pro investice. |
| Cíl: | C.1.1 - Rozvojové plochy |
| Popis: | Společně s dalšími partnery identifikovat možné rozvojové plochy, podpořit a koordinovat přípravu městských a soukromých rozvojových ploch včetně promítnutí do Územně plánovací dokumentace, hledat kompromisy ve vztahu k zemědělskému půdnímu fondu. Využít zpracování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje k prověření možností v mikroregionu. |
| Odpov. organizace: | Magistrát města Olomouce |
| Odpov. osoba: | Ing. Jiří Doležel |
| Výstupy: | ... katalog rozvojových ploch ... nové rozvojové plochy zahrnuty v ÚPD ... pracovní seminář se zástupci obcí - definovány možnosti spolupráce |
| Poznámky: | Garant: p. Martin Novotný Prioritní cíl |
| Stav: | v realizaci |
| Spoluřešitelé: | Ing. Michaela Pruknerová - Krajský úřad Olomouckého kraje |
| Aktivita 3: | Možnosti developerského rozvoje ploch |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce Popis: V návaznosti na developerské skupiny nabízet a vyhodnocovat možnosti nastartování rozvojových ploch. V souvislosti s chybějícími prostředky na výkupy pozemků v rozpočtu města a okolních obcí je nezbytné hledat jiné mechanismy přípravy ploch pro výrobní investory. S vytvářením nových podnikatelských příležitostí souvisí rovněž aktivita firmy GEMO OLOMOUC týkající se přípravy TP Slavonín. V dubnu 2006 uplatnila společnost GEMO žádost o pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc na realizaci průmyslového, technologického a logistického parku na k.ú. Slavonín a k.ú. Hněvotín o celkové výměře cca 100 ha a ZMO 19. 5. 2006 záměr pořízení této změny územního plánu schválilo. V rámci projednání změny však dosud nebyl uzavřen rozpor v otázce ochrany ZPF. Na ploše 13 ha připravuje developerská společnost VGP v městské části Nemilany komplex pěti budov určených pro lehkou výrobu a logistiku. Stav: v realizaci Poznámka: Aktualizace k 9/2009: Praktická příprava TP Slavonín je umožněna schválením změny č. XVI ÚPnSÚ Olomouc v ZMO 22.6.2009. Schválení předcházela komplikovaná rozporová jednání ve věci záboru ZPF, kdy Krajský úřad pořídil na základě požadavku MŽP Studii variantních řešení technologického parku. Na úrovni MmOl a KÚ se k dohodě s reg. prac. MŽP nedospělo, rozpor rozhodlo MŽP v Praze s ohledem na veřejný zájem, avšak povolena byla pouze redukovaná výměra na k.ú. Slavonín o rozloze 47,2 ha. Developer zóny firma GEMO Olomouc připravuje marketingovou strategii zóny, která již byla mj. zařazena do oficiální databáze připravených PZ, kterou administruje agentura CzechInvest. Do zóny již vstoupili první investoři (na navazující část, která byla již dříve součástí ÚP obce Hněvotín), jedná se o firmy Everlift a Jungheinrich. Společnost VGP již obsadila realizované nájemní haly o celkové podlažní ploše 45.610 m2 a to převážně společnostmi z oblasti logistiky. Developer VGP Parku Olomouc požádal o změnu územního plánu týkající se rozšíření parku o další dvě haly o ploše celkem 31.000 m2, která je ve fázi projednávaného návrhu. Doposud nebylo vydáno stanovisko MŽP, týkající se vynětí ZPF, vznikají v tomto směru komplikace. Zpracoval: Ing. Jiří Doležel Změna stavu: 11.9.2009 |
| Aktivita 2: | Koordinace potřeb v územním plánu města |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce Popis: V roce 2006 zahájeny přípravy nového územního plánu města. V roce 2007 pořízeny základní územně plánovací podklady: - Analýza ploch bydlení - Analýza ploch výroby - Analýza specifických ploch (občanská vybavenost, veřejná prostranství) - Analýza hodnot v území - Krajinná analýza nezastavěného území V současné době zpracovány územně analytické podklady, jako specifický územně plánovací doklad pořízený na základě požadavku stavebního zákona pro celé správní území ORP (44 obcí). Předpokládané dokončení návrhu zadání územního plánu - září 2008. Předpokládané pořízení územního plánu - k 31. 12. 2011. Aktualizace k 09/2009: Práce na novém ÚP byly zahájeny v 08/2009, jako zpracovatel byla vybrána firma Knesl+Kynčl s.r.o. Byl stanoven harmonogram kontrolních dnů, problematika výroby bude projednávána 19.11.2009. Koncept nového ÚPn by měl být dokončen v 05/2010. Zpracoval: Ing. Jiří Doležel Stav: v realizaci Změna stavu: 15.9.2009 |
| Aktivita 1: | Koordinace potřeb v Zásadách územního rozvoje OK |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Michaela Pruknerová - Krajský úřad Olomouckého kraje Popis: Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje byly vydány Zastupitelstvem OK v březnu 2008. Byla zpracována Analýza rozvojových ploch pro podnikání. Rozvojová oblast RO 1 (Olomouc) tvoří spolu s navazující RO 6 (Přerov) hlavní pól rozvoje kraje vymezený k lokalizaci strategických rozvojových zón kraje. Z hlediska zatížení území je pro RO 1 (Olomouc) souhrn všech rozvojových ploch pro podnikání včetně stávajících stanoven v rozsahu 300 ha. Vymezení nových ploch podnikatelských aktivit nadmístního významu je podmíněno územní studií ZÚR. Stav: v realizaci Změna stavu: Změna stavu: 18.9.2008 Aktualizace k 10/2009 V roce 2008 byla zaevidována do územně plánovací dokumentace ÚS RO1 (Územní studie rozvojové oblasti 1, Olomouc). V roce 2009 byla schválena Zpráva o uplatňování ZÚR OK (Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje) a současně byla pořízena Aktualizace č.1. Řešení ZÚR OK bylo upřesněno následujícími územními studiemi: ÚS větrné elektrárny na území OK, ÚS RC5 Olomoucko – jih, ÚS RO 2-5 a 7 (Šumperk-Zábřeh-Mohelnice, Lipník n/B-Hranice, Uničiv-Litovel, Jeseník, Prostějov). Tyto studie byly rovněž zaevidovány do územně plánovací činnosti. V závěru roku 2009 je předpoklad zaevidování ÚS využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované těžby (štěrkopísky) ST1-ST6 na území OK. Zpracovala: Ing. Michaela Pruknerová 3.11.2009 |

| Oblast: | C - Hospodářský růst a konkurenceschopnost |
| --- | --- |
| Záměr: | C.1 - Vytvářet podmínky pro investice. |
| Cíl: | C.1.2 - Podnikatelské zóny a technologické parky |
| Popis: | Rozvíjet stávající a připravovat nové podnikatelské zóny v návaznosti na dostupné finanční zdroje a podporovat soukromé developerské aktivity. Koordinovat efektivně nabídku nemovitostí a zajišťovat obsazenost stávajících zón investory. |
| Odpov. organizace: | Magistrát města Olomouce |
| Odpov. osoba: | Ing. Jiří Doležel |
| Výstupy: | ... připravené nové průmyslové zóny a technologické parky |
| Poznámky: | Garant: p. Martin Novotný Prioritní cíl |
| Stav: | v realizaci |
| Aktivita 4: | Průmyslová zóna Šlechtitelů |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce Popis: Průmyslová zóna Šlechtitelů je patrnerským projektem statutárního města Olomouce a Univerzity Palackého v Olomouci. Jde o 17ha zónu, v současné době obsazenou z 60 %, a to perspektivními místními firmami. Zbývající část je v řešení. Část ploch bude sloužit jako rezerva pro firmy z podnikatelského inkubátoru. Stav: v realizaci Poznámka: Aktualizace k 9/2009: V PZ již dokončily své záměry a působí firmy Ing. Vladimír Uličný - INTEXT, STOMIX Olomouc, CERTAS CZ, MOLPIR GROUP CZ, COMET OBALY, DAPON OKNA a NOEMO STEEL CZ. Poslední firma vlivem těžkostí odprodala objekt společnosti OIN Delta, kde nyní působí v nájmu společnost OL-STEEL CZE. Vlivem ekonom. recese došlo k odstoupení společnosti HEBACO Steel a výstavbu zastavila firma GRM Systems, která hledá způsob financování. Firma Ing. Parviz Darat -ORIENT BOHEMIA našla partnera pro financování a požádala o odklad termínů. Vlivem změny strategie došlo k odstoupení firmy ALTERMED a vlivem recese došlo ke zrušení záměru firem VT Interier a INREMA. RMO schválila na uvolněné pozice vstup firem MEKOS GROUP a GREEN FUTURE. Došlo rovněž k redukci rezervy pro firmy z Podnikatelského inkubátoru a schválení vstupu firem HOPI POPI a Vladan Běhal Design. UP úspěšně provozuje Podnikatelský inkubátor jako součást VTP UP, který je obsazen z cca 80% a mj. zde působí český nanotechnologický klastr a úspěšně se rozbíhá činnost MedChemBio klastru. Akademický senát UP schválil záměr budovy C VTP jako součást generelu rozvoje UP do roku 2015. Plánovaný objekt cca 1800m2 nájemních prostor by měl být orientován převážně na laboratorní prostory návazně na činnost klastrů, město rezervuje pro tento objekt pozemek. V současné době jsou v PZ k dispozici ucelené 2ha pozemku v majetku města pro většího investora a v zadní části PZ dolaďuje REKOS stavební společnost podmínky jak pro své sídlo, tak na cca 1,5ha možnost pro další firmy. Zpracoval: Ing. Jiří Doležel Změna stavu: 14.9.2009 |
| Aktivita 3: | Technologický park Slavonín |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce Popis: Developerský záměr společnosti GEMO OLOMOUC na vybudování cca 100ha technologického, výrobního a logistického parku. Stav: v realizaci Poznámka: Aktualizace k 9/2009: Praktická příprava TP Slavonín je umožněna schválením změny č. XVI ÚPnSÚ Olomouc v ZMO 22.6.2009. Schválení předcházela komplikovaná rozporová jednání ve věci záboru ZPF, kdy Krajský úřad pořídil na základě požadavku MŽP Studii variantních řešení technologického parku. Na úrovni MmOl a KÚ se k dohodě s reg. prac. MŽP nedospělo, rozpor rozhodlo MŽP v Praze s ohledem na veřejný zájem, avšak povolena byla pouze redukovaná výměra na k.ú. Slavonín o rozloze 47,2 ha. Developer zóny firma GEMO Olomouc připravuje marketingovou strategii zóny, která již byla mj. zařazena do oficiální databáze připravených PZ, kterou administruje agentura CzechInvest. Do zóny již vstoupili první investoři (na navazující část, která byla již dříve součástí ÚP obce Hněvotín), jedná se o firmy Everlift a Jungheinrich. Zpracoval: Ing. Jiří Doležel Změna stavu: 14.9.2009 |
| Aktivita 2: | VGP Park Olomouc |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce Popis: Na ploše 13 ha připravuje developerská společnost VGP v městské části Nemilany komplex pěti budov určených pro lehkou výrobu a logistiku. V jednom objektu vzniká významné logistické centrum společnosti DHL a PPL. Stav: v realizaci Poznámka: Aktualizace k 9/2009: Společnost VGP již obsadila realizované nájemní haly o celkové podlažní ploše 45.610 m2 a to převážně společnostmi z oblasti logistiky. Developer VGP Parku Olomouc požádal o změnu územního plánu týkající se rozšíření parku o další dvě haly o ploše celkem 31.000 m2, která je ve fázi projednávaného návrhu. Doposud nebylo vydáno stanovisko MŽP, týkající se vynětí ZPF, vznikají v tomto směru komplikace. Zpracoval: Ing. Jiří Doležel Změna stavu: 14.9.2009 |
| Aktivita 1: | Průmyslová zóna Keplerova (ul. Průmyslová) |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce Popis: V již dříve dominantně obsazené PZ zahraničními investory došlo a dochází k obsazování a dolaďování navazujících pozemků. Realizováno bylo sídlo firmy Maděrka střechy, v r. 2008 byl otevřen nový areál firmy TOI-TOI a dokončena je hala - 1. etapa sídla firmy CERVUS. V koncové části zóny se vylaďuje prodej městského pozemku firmě Stavitelství Pospíšil v návaznosti na již odprodaný pozemek úklidové firmě Geisler. Záměry jsou koordinovány tak, aby byla respektována možnost prodloužení ul. Průmyslové a to jako veřejného koridoru pro zpřístupnění dalších pozemků umožňujících dle ÚPn situování podnikatelských aktivit. Zpracoval: Ing. Jiří Doležel Stav: v realizaci Změna stavu: 14.9.2009 |

| Oblast: | C - Hospodářský růst a konkurenceschopnost |
| --- | --- |
| Záměr: | C.1 - Vytvářet podmínky pro investice. |
| Cíl: | C.1.5 - Rekonverze (revitalizace) brownfields |
| Popis: | Ve spolupráci se soukromým sektorem, CzechInvestem, Krajským úřadem apod. hledat a aktivovat způsoby řešení nefunkčních nebo deprivovaných areálů a objektů. |
| Odpov. organizace: | Magistrát města Olomouce |
| Odpov. osoba: | Ing. Jiří Doležel |
| Výstupy: | ... katalog lokalit / objektů vhodných pro revitalizaci |
| Poznámky: | Garant: p. Martin Novotný Prioritní cíl |
| Stav: | v realizaci |
| Spoluřešitelé: | Ing. Pavlína Slepičková - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj Ing. Michaela Pruknerová - Krajský úřad Olomouckého kraje |
| Aktivita 8: | Seminář k programu Nemovitosti |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Pavlína Slepičková - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj Popis: Příprava semináře k programu Nemovitosti, ze kterého je možné získat dotaci na tyto aktivity: 1) Příprava zóny, 2) Výstavba nájemního objektu, 3) Rekonstrukce objektu, 4) Projektová dokumentace Stav: v realizaci Poznámka: V aktivitě Rekonstrukce objektu je možné rekonstruovat jak nevyužívané, tak stávající výrobní areály. Přesný termín semináře prozatím není stanoven. Aktualizace k 10/2009: Dne 24. 9. 2009 proběhl v prostorách Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého seminář zaměřený na aktuálně vyhlášenou výzvu v Operačním programu Podnikání a Inovace. Cílem semináře bylo seznámit zájemce z řad podnikatelů s možnostmi dotací na rekonstrukce výrobních areálů v rámci programu Nemovitosti. Účastníci obdrželi praktické informace týkající se podávání žádostí do uvedeného programu a inspirovali se úspěšnými projekty z nedávné doby. Celkem se zúčastnilo 65 lidí. Olomoucký kraj prezentoval svoji Databázi podnikatelských nemovitostí, která obsahuje aktuální nabídku volných nemovitostí vhodných k podnikatelským účelům. Zpracoval: Ing. Michaela Pruknerová, Ing. Lenka Gondová Změna stavu: 3.11.2009 |
| Aktivita 7: | Dotace z programu OPPI/Nemovitosti |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Pavlína Slepičková - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj Popis: Společnost T.S. Bohemia má schválený projekt "Podnikatelská zóna pro potřeby společnosti T.S.BOHEMIA a.s.", kde v rámci projektu přípravy zóny získají doatci na inženýrské sítě a terénní úpravy na ploše bývalé sladovny v Olomouci Pavlovičkách. Celkový rozpočet projektu je 7,194 mil. Kč z toho dotace je 3,393 mil. Kč Stav: dokončeno Změna stavu: 17.8.2009 |
| Aktivita 6: | Databáze brownfieldů ČR |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Pavlína Slepičková - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj Popis: Do databáze brownfieldů, která mapuje brownfieldy ČR, byl umístěn areál Drožďáren v Olomouci-Hodolanech. Stav: v realizaci Změna stavu: 17.8.2009 |
| Aktivita 5: | Kasárna Neředín |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce Popis: Projekt rekonverze cca 11ha bývalého areálu kasáren sovětské armády v Neředíně. Projekt byl úspěšně uplatněn do OPPP 01/2006 a I. etapa stavebních a demoličních prací trvala od 03/2007 do 08/2007. Zdemolováno bylo 20 objektů vybudován nový vjezd, doplněno oplocení, záchovná údržba 3 objektů. Náklady projektu dosáhly výše 36,2 mil. Kč (zdroje EU – 35,4 mil. Kč). Dořešení II. etapy demolic zůstává problematickým vzhledem k nedořešeným majetkoprávním vztahům a narůstajícím požadavkům vlastníků, časové blokaci části území probíhajícími sanacemi až do r. 2012, nákladnému dořešení technické infrastruktury a také díky tomu, že program Nemovitosti OPPI má méně proveditelné produkty než předchozí program v rámci OPPP. RMO schválila 30. 9. 2008 přípravu realizace I. etapy inženýrských sítí, vysoutěžila firma Agroprojekt, zahájeny projekční práce. Stav: v realizaci Poznámka: Aktualizace k 09/2009: Bylo zajištěno stavební povolení na nové inženýrské sítě, ale v r. 2009 město neuspělo v žádosti o dotaci z programu MMR "Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití". Náklady 1.etapy TI jsou 27 mil. a souvisí s připravovanými rekonstrukcemi částečně využívaných objektů v Z části areálu (OO a OS MmOl, VKO). Hala č. 88 byla pronajata obč. sdružení 1. Letecký školní pluk, které vyvíjí výrazné aktivity v oblasti restaurování historických letadel se záměrem zřízení expozice pro veřejnost a plánuje další rozvoj aktivit. Realizace 1.etapy TI se bude znovu vyhodnocovat v roce 2010 a to jak ve vazbě na rozpočet města, tak dotační možnosti. Zpracoval: Ing. Jiří Doležel Změna stavu: 15.9.2009 |
| Aktivita 4: | Šantovka |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce Popis: Do řešení některých deprivovaných areálů vstupují silní developeři, jako je tomu třeba v případě záměru Šantovka v lokalitě bývalého MILA v těsné blízkosti centra města. Developerské skupina Sekyra Group, ING Real připravuje přebudování plochy 12 ha na obchodně-společenské centrum s parkovací kapacitou, administrativní centrum cca 30 000 m2 a bydlení pro cca 2 000 obyvatel. Návrh se přepracovává, 28. 11. 2008 proběhne jednání u p. primátora. Stav: v realizaci Změna stavu: 20.11.2008 Aktualizace 09/2009: V r. 2009 ukončila působení v projektu společnost Sekyra Group. Za účelem realizace projektu byla soukromými investory a ING Real vytvořena projektová společnost SMC Development. Jejím hlavním zájmem je, aby se nová čtvrť stala zajímavým a navštěvovaným místem přirozeně navazujícím na historické centrum s originálním urb. řešením a kvalitní architekturou. Bylo vypsáno výběrové řízení na projektanty, zvítězil Atelier 8000 ve spolupráci s prestižní britskou kanceláří Benoy. V srpnu došlo k dokončení demoličních prací a pracuje se na archeologickém průzkumu. Rovněž se pracuje na projektových pracích a majetkoprávních otázkách týkajících se prodloužení tramvajové trati a řešení nového příjezdu z ul. Velkomoravské. Rada města projednala nové řešení dne 15.9.2009. Zpracoval: Ing. Jiří Doležel |
| Aktivita 3: | Nová Sladovna – Hotel U Parku |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce Popis: Nový vlastník areálu společnost Hopr Group připravuje rekonverzi území. Původně byla v areálu zamýšlena výstavba objektů pro bydlení, administrativu (až 5000m2) a hotel s kongresovým centrem. Z důvodu ekonomické recese investor předpokládá výstavbu hotelu U parku (za pomoci dotací ve výší 30 000 000 Kč schválených v rámci IPRU) a v upraveném projektu zůstává pouze ubytování. Hlavní aktivitou projektu je vybudování nového hotelu ve standardu *** ve spolupráci s nadnárodním řetězcem, který bude zajišťovat a garantovat vysokou kvalitu služeb pod značkou IBIS. Hotel bude mít kapacitu cca 85 pokojů, současně dojde k vybudování 45 podzemních automobilových stání. V souvislosti s projektem vznikne 30 nových pracovních míst. Stav: v realizaci Změna stavu: 19.11.2008 |
| Aktivita 2: | Aktivity místních podnikatelů |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce Popis: Dynamický rozvoj podnikatelského sektoru a nedostatek nemovitostí (pozemků i objektů) k podnikání ve městě vede k výraznému zájmu místních expandujících firem o lokality brownfields a k řešení jejich využití. Stav: v realizaci Změna stavu: 7.10.2008 |
| Aktivita 1: | Seminář na téma brownfieldy |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Pavlína Slepičková - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj Popis: CzechInvest společně s Olomouckým krajem pořádají dne 30. 9. 2008 seminář zaměřený na problematiku brownfieldů. Stav: v realizaci Změna stavu: 26.9.2008 |

| Oblast: | C - Hospodářský růst a konkurenceschopnost |
| --- | --- |
| Záměr: | C.2 - Stimulovat a podporovat rozvoj znalostní ekonomiky. |
| Cíl: | C.2.1 - Podpora inovací a transferu vědy a výzkumu do praxe |
| Popis: | Ve spolupráci vysokých škol, města, kraje, CzechInvestu a podnikatelské sféry vytvářet podmínky pro rozvoj inovací a transferu vědy a výzkumu do praxe (regionální technologické a inovační centrum). |
| Odpov. organizace: | Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Ol. |
| Odpov. osoba: | Ing. Jiří Herinek |
| Výstupy: | ... fungující regionální technologické a inovační centrum |
| Poznámky: | Garanti: rektor Univerzity Palackého, rektor MVŠO, p. Martin Novotný Prioritní cíl |
| Stav: | v realizaci |
| Spoluřešitelé: | RNDr. Josef Tesařík - Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Ing. Michaela Pruknerová - Krajský úřad Olomouckého kraje Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce Ing. Pavlína Slepičková - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj |
| Aktivita 22: | OPPI/Inovace – projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví |
|  | Termín: 21.10.2009 Odpovědná osoba: Ing. Lenka Gondová - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj Popis: Univerzitě Palackého byla schválena dotace na projekt s názvem „Způsob přípravy a izolace betulin-diacetátu z březové kůry z papíren a jeho případného zpracování na betulin“. Předmětem dotace je mezinárodní přihláška patentu. Celkové náklady projektu jsou 1,469 mil Kč, z toho dotace 998 tis. Kč. Stav: v realizaci Změna stavu: 21.10.2009 |
| Aktivita 21: | OPPI/Inovace – projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví |
|  | Termín: 21.10.2009 Odpovědná osoba: Ing. Lenka Gondová - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj Popis: Univerzitě Palackého byla schválena dotace na projekt s názvem „Způsob přípravy rozpustné formulace ve vodě nerozpustných pentacyklických a tetracyklických terpenoidů, rozpustná formulace pentacyklického nebo tetracyklického terpenoidu a farmaceutický prostředek obsahující tuto rozpustnou formulaci“. Předmětem dotace je mezinárodní přihláška patentu. Celkové náklady projektu jsou 1,356 mil Kč, z toho dotace 989 tis. Kč. Stav: v realizaci Změna stavu: 21.10.2009 |
| Aktivita 20: | OPPI/Inovace – projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví |
|  | Termín: 21.10.2009 Odpovědná osoba: Ing. Lenka Gondová - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj Popis: Univerzitě Palackého byla schválena dotace na projekt s názvem „Způsob zjištění vyššího rizika recidivy nádorového onemocnění“. Předmětem dotace je mezinárodní přihláška patentu. Celkové náklady projektu jsou 1,494 mil. Kč, z toho dotace 1 mil. Kč. Stav: v realizaci Změna stavu: 21.10.2009 |
| Aktivita 19: | OPPI/Inovace – projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví |
|  | Termín: 21.10.2009 Odpovědná osoba: Ing. Lenka Gondová - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj Popis: Společnosti BioApex, s.r.o. byla schválena dotace na projekt s názvem „Substituované 6-(2-aminobenzylamino )puriny s protinádorovou a antivirální aktivitou, způsoby jejich přípravy a jejich použití“. Předmětem dotace je mezinárodní přihláška patentu. Celkové náklady projektu jsou 1,275 mil. Kč, z toho dotace 725 tis. Kč. Stav: v realizaci Změna stavu: 21.10.2009 |
| Aktivita 18: | OPPI/Inovace – projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví |
|  | Termín: 21.10.2009 Odpovědná osoba: Ing. Lenka Gondová - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj Popis: Společnosti BioPatterns s.r.o. byla schválena dotace na projekt s názvem „HydroxyR“. Smyslem projektu je ochrana metod přípravy určitých sloučenin s protinádorovými a antiangiogenními vlastnostmi a ochrana způsobů jejich použití. Předmětem dotace je přihláška vynálezu u Úřadu průmyslového vlastnictví. Celkové náklady projektu jsou 1,275 mil. Kč, z toho dotace 725 tis. Kč. Stav: v realizaci Změna stavu: 21.10.2009 |
| Aktivita 17: | OPPI/ICT a strategické služby |
|  | Termín: 21.10.2009 Odpovědná osoba: Ing. Lenka Gondová - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj Popis: Společnosti TESCO SW a.s. byla schválena dotace na projekt s názvem „Inovační upgrade IS FAMA+ na platformu Microsoft SilverLight“. Předmětem dotace jsou náklady na mzdy 10 nových zaměstnanců. Celkové náklady projektu jsou 23,99 mil. Kč, z toho dotace 11,99 mil. Kč. Stav: v realizaci Změna stavu: 21.10.2009 |
| Aktivita 16: | OPPI/Technologické platformy |
|  | Termín: 21.10.2009 Odpovědná osoba: Ing. Lenka Gondová - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj Popis: Na území Olomouce se připravuje projekt v rámci programu Technologické platformy. Stav: v realizaci Poznámka: Technologické platformy - kooperační oborové seskupení sdružující průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, výzkumné a finanční instituce, národní orgány veřejné správy, asociace uživatelů a spotřebitelů podílející se na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významné technologické oblasti na národní nebo mezinárodní úrovni. Cílem uskupení je vytvořit, podporovat a naplňovat střednědobé až dlouhodobé vize budoucího technologického vývoje a koherentní dynamické strategie k dosažení vize, která zahrnuje významné otázky budoucího hospodářského růstu, konkurenceschopnosti a trvale udržitelného rozvoje v České republice i v Evropě. Změna stavu: 21.10.2009 |
| Aktivita 16: | Akcelerace možností spolupráce výzkumu a praxe |
|  | Odpovědná osoba: Prof. MUDr. Weigl, RNDr. Ing. Rössler - Univerzita Palackého a Moravská vysoká škola Popis: Analyzovat průběžně možnosti spolupráce a transferu technologií ze strany pracovišť UP a MVŠO a reagovat na poptávku privátního sektoru. Dokončení podnikatelského inkubátoru UP na ul. Šlechtitelů vytvoří od září 2006 prostřednictvím spin-off a dalších firem větší potenciál příležitostí pro transfer vědy a výzkumu do praxe. Připravovaná výstavba Inovačního centra Olomoucký campus ze strany MVŠO by se měl stát dalším významným motorem v této oblasti. Součástí centra bude podnikatelsý inkubátor, vědeckotechnický park a centrum pro transfer technologií Stav: v realizaci Poznámka: (vloženo: 10. 4. 2006) Změna stavu: 20.8.2009 |
| Aktivita 15: | OPPI/Prosperita |
|  | Termín: 30.6.2012 Odpovědná osoba: Ing. Pavlína Slepičková - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj Popis: Na území Olomouce se připravují dva projekty v rámci programu Prosperita/OPPI. Stav: v realizaci Změna stavu: 18.8.2009 |
| Aktivita 14: | OPPI/Inovace – projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví |
|  | Termín: 31.12.2014 Odpovědná osoba: Ing. Pavlína Slepičková - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj Popis: Univerzitě Palackého byla schválena dotace na projekt s názvem "Deriváty 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-onu a způsob jejich přípravy". Předmětem dotace je mezinárodní přihlášku patentu. Celkové náklady projektu jsou 1, 34 mil. Kč, z toho dotace je 1 mil. Kč. Stav: v realizaci Změna stavu: 18.8.2009 |
| Aktivita 13: | OPPI/Inovace – projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Pavlína Slepičková - CzechInvest – Reg. kancelář pro Ol. kraj Popis: Společnost NanoTrade s.r.o. získala dotaci na projekt s názvem "Nanosilver". Předmětem dotace je získání mezinárodní ochranné známky. Celkové náklady projektu jsou ve výši 90 tis. Kč, z toho je 50 tis. Kč dotace. Stav: dokončeno Změna stavu: 18.8.2009 |
| Aktivita 12: | OPPI/Inovace – projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví |
|  | Termín: 31.12.2014 Odpovědná osoba: Ing. Pavlína Slepičková - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj Popis: Společnosti BioApex, s.r.o. byla schválena dotace na projekt pod názvem "Sacharidové deriváty lupanu, jejich použití a farmaceutické přípravky obsahující tyto deriváty". Předmětem dotace je pořízení mezinárodní PCT přihlášky vynálezu. Celkové náklady projektu jsou 1, 27 mil. Kč, z toho je 631 tis. Kč dotace. Stav: v realizaci Změna stavu: 18.8.2009 |
| Aktivita 11: | OPPI/Inovace – projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Pavlína Slepičková - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj Popis: Panu Ing. Jiřímu Dvořákovi byla schválena dotace na projekt "Rotační motor na stlačená média". Předmětem dotace je pořízení užitného vzoru a patentu v ČR a zahraničí. Celkové náklady projektu jsou 950 tis. Kč, z toho je 457 tis. Kč dotace. Stav: dokončeno Změna stavu: 18.8.2009 |
| Aktivita 10: | OPPI/Inovace – projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví |
|  | Termín: 31.12.2014 Odpovědná osoba: Ing. Pavlína Slepičková - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj Popis: Společnosti BioPatterns s.r.o. byla schválena dotace na projekt "Modulace aktivity neutrofilů 1568". předmětem dotace je pořízení patentové ochrany v ČR. Celkové náklady projektu jsou 1,275, z toho je 725 tis. Kč dotace. Stav: v realizaci Změna stavu: 18.8.2009 |
| Aktivita 9: | OPPI/Inovace - inovační projekt |
|  | Termín: 31.3.2011 Odpovědná osoba: Ing. Pavlína Slepičková - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj Popis: Společnosti F O C A M spol. s r.o. byla schválena dotace na projekt "Vybudování specializovaného pracoviště pro tepelné zpracování a kontrolu odlitků pro výrobu nářadí" Předmětem projektu je nákup nových výrobních technologií. Celkové náklady projektu jsou 10 mil. Kč, z toho je 5.252 tis. Kč dotace. Stav: v realizaci Změna stavu: 18.8.2009 |
| Aktivita 8: | OPPI/Potenciál |
|  | Termín: 31.12.2010 Odpovědná osoba: Ing. Pavlína Slepičková - CzechInvest – Reg. kancelář pro Ol. kraj Popis: Společnosti CAZER s.r.o. byla schválena dotace na projekt "Rozvoj centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovace". Předmětem dotace je pořízení HW, specializovaného SW, strojů a zařízení. Celkové náklady projektu jsou ve výši 16,208 mil. Kč, z toho je 11,990 mil. Kč dotace. Stav: v realizaci Změna stavu: 18.8.2009 |
| Aktivita 7: | OPPI/ICT a strategické služby |
|  | Termín: 30.9.2011 Odpovědná osoba: Ing. Pavlína Slepičková - CzechInvest – Reg. kancelář pro Ol. kraj Popis: Společnosti Sabris, s.r.o. byl schválen projekt pod názvem "Sabris - vývoj informačního systému pro podporu výroby ve zpracovatelském průmyslu". Předmětem dotace jsou náklady na mzdy 20 nových zaměstnanců. Celkové náklady projektu jsou 31, 184 mil. Kč, z toho je 15,592 mil. Kč dotace. Stav: v realizaci Změna stavu: 18.8.2009 |
| Aktivita 6: | Využití potenciálu Univerzity Palackého v Olomouci - katalog přístrojů a služeb |
|  | Termín: 1.5.2013 Odpovědná osoba: Ing. Jiří Herinek - Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Ol. Popis: Univerzita Palackého v Olomouci nabízí špičkového přístrojového vybavení a know-how zejména z oborů farmacie, chemie, biotechnologie, optiky a nanotechnologie. Přenos vědomostí mezi firmami a Univerzitou Palackého umožňuje vývoj nových výrobků, služeb a technologií. Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP) vybudoval v České republice vyjímečnou databázi - katalog těch přístrojů a know-how Univerzity, které mohou firmy komerčně využít. V katalogu je zhruba 200 přístrojů a 80 služeb. VTP UP aktivně nabízí firmám využití tohoto potenciálu, připraví nabídku, smlouvy, dohlédneme na realizaci zakázky. Služby poskytuje VTP UP zdarma. Katalog je k dispozici na stránkách VTP UP, případně přímo na www.vyzkumprofirmy.cz Stav: v realizaci Poznámka: Katalog pravidelně aktualizujeme. Náklady: 100 000 Kč Změna stavu: 10.8.2009 |
| Aktivita 5: | Projekt Věda a výzkum pro praxi |
|  | Termín: 30.6.2012 Odpovědná osoba: Ing. Jiří Herinek - Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Ol. Popis: VTP UP bude v následujících 3 letech realizovat projekt zaměřený na zlepšení povědomí akademických pracovníků o možnosti ochrany jejich průmyslového vlastnictví a možnosti jejich komerčního využití. Stav: v realizaci Poznámka: Podstatou projektu budou školící a osvětové prakticky zaměřené aktivity vůči akademickým pracovníkům, ale také vůči studentům VŠ a některých SŠ. Náklady: 2,98 mil. Kč Změna stavu: 10.8.2009 |
| Aktivita 4: | Katalog patentů Univerzity Palackého v Olomouci |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Jiří Herinek - Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Ol. Popis: Pracoviště VTP UP zpracovalo přehled všech patentů a patentových žádostí Univerzity Palackého v Olomouci. Stav: dokončeno Náklady: 30 000 Kč Změna stavu: 10.8.2009 |
| Aktivita 3: | Seminář: Financování vědy a výzkumu z veřejných zdrojů |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Pavlína Slepičková - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj Popis: Dne 10.6.2008 se v Olomouci konal seminář "Financování vědy a výzkumu z veřejných zdrojů", kde CzechInvest vystoupil s příspěvkem "Zapojení agentury CzechInvest v oblasti podpory V&V". Stav: dokončeno Změna stavu: 26.9.2008 |
| Aktivita 2: | Dotace pro společnost ISH&MSA ČERPADLA a. s. |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Pavlína Slepičková - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj Popis: Společnost ISH&MSA ČERPADLA a. s. získala z programu INOVACE dotaci ve výši 10 mil. Kč na projekt "Inovace technologické přípravy výroby čerpadel řady Q- a NEF" Stav: v realizaci Poznámka: Program INOVACE spadá pod Operační program Podnikání a inovace a je zaměřen na nákup nových výrobních technologií za účelem zahájení výroby nově vyvinutými výrobními procesy nebo nově vyvinutých produktů Změna stavu: 24.9.2008 |
| Aktivita 1: | Dotace pro společnost Moravské potravinářeské strojírny, a. s. |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Pavlína Slepičková - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj Popis: Společnost Moravské potravinářeské strojírny, a. s. získala z programu INOVACE dotaci ve výši 7,5 mil. Kč na projekt "Inovace technického řešení kombinovaného obraceče a vyhrnovače Saladinovy skříně – zahájení sériové výroby" Stav: v realizaci Poznámka: Program INOVACE spadá pod Operační program Podnikání a inovace a je zaměřen na nákup nových výrobních technologií za účelem zahájení výroby nově vyvinutými výrobními procesy nebo nově vyvinutých produktů Změna stavu: 24.9.2008 |
| Aktualizace 1: | Rozvoj katalogu přístrojů a služeb Univerzity Palackého v Olomouci |
|  | Vloženo: 07.08.2009 15:48 Popis: Katalog komerčně využitelných přístrojů a služeb pracovišť Univerzity Palackého v Olomouci rozšíří svou funkčnost. Otevírá se pro zápis přístrojů a služeb firmám z Olomouckého kraje i ostatním vysokým školám v Olomouckém kraji. V současné době má katalog návštěvnost cca 2000 přístupů za měsíc a pomohl realizovat několik zakázek mezi firmami a univerzitou. |

| Oblast: | C - Hospodářský růst a konkurenceschopnost |
| --- | --- |
| Záměr: | C.2 - Stimulovat a podporovat rozvoj znalostní ekonomiky. |
| Cíl: | C.2.3 - Investice v oblasti strategických služeb |
| Popis: | Podporovat a vytvářet možnosti pro vstup investic v oblasti strategických služeb a zajišťovat asistenci investorům ve spolupráci s dalšími partnery (např. rozvoj office-parků, techno-center). |
| Odpov. organizace: | Magistrát města Olomouce |
| Odpov. osoba: | Ing. Jiří Doležel |
| Výstupy: | ... zpracovaná nabídka asistence |
| Poznámky: | Garant: p. Martin Novotný Prioritní cíl |
| Stav: | v realizaci |
| Spoluřešitelé: | Ing. Pavlína Slepičková - CzechInvest - Regionální kancelář pro Ol. kraj |
| Aktivita 2: | Developerské aktivity v oblasti strategických služeb |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce Popis: Původní záměry developerů: - Projekt Šantovka nabídne do několika let až 30 000 m2 administrativních ploch (developer – Sekyra Group, ING Real). - Další projekt Nová Sladovna vytvoří do 2 let 5 000 m2 administrativní plochy (developer – HOPR Group). - Projekt přestavby hotelu Sigma vytvoří do 2 let 8 000 m2 nájemních administrativních ploch (developer - CPI Group). Aktualizace k 9/09: Vlivem ekonomické recese došlo k pozastavení, ev. odložení všech projektů nájemních administrativních prostor. Developerům se nedaří přilákat nájemce, firmy kvůli krizi šetří a další expanzi do regionů odkládají na neurčito. Dojde sice k výstavbě Hotelu U Parku v režii společnosti Hopr Group, kde se původně uvažovalo až s 5000m2 adm. prostor, z upraveném projektu však zůstává pouze ubytování. Projekt přestavby hotelu Sigma zahrnuje v původní verzi vytvoření 8.000 m2 nájemních administrativních ploch (developer – CPI Group). S ohledem na vliv ekonomické recese a klesající poptávku po administrativních prostorách však majitel objektu (CPI Real estate) realizaci tohoto projektu oddálil a není jisté, kdy a v jakém rozsahu bude projekt realizován. Aktualizace k 11/09: Společnost TOURIST CENTRUM s.r.o. z Olomouce připravuje výstavbu polyfunkčního domu na ul.Welnerova, kde má být realizováno cca 10.000m2 nájemních administrativních ploch kategorie A. Realizace objektu je připravována společně s japonskou inženýrskou společností Takenaka, předpoklad vzniku v roce 2010. S ohledem na pozastavení jiných dev.záměrů adm.prostor by, v souvislosti s očekávajícím odezníváním ekonomické recese, vytvořil tento objekt atraktivní a velmi potřebnou příležitost pro získání firem v oblasti strategických služeb apod. do města. Stav: v realizaci Změna stavu: 13.11.2009 |
| Aktivita 1: | Zajišťování aftercare u investorů SS ve městě |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Jiří Doležel - Magistrát města Olomouce Popis: U investorů v oblasti SS, kteří se již etablovali ve městě, provádět aftercare a kvalifikovanou asistenci pro zajišťování rozvojových potřeb. V současné době ve městě působí společnost Schneider Logistics, která úspěšně expanduje a zaměstnává cca 230 absolventů středních i vysokých škol. Aktualizace k 09/2009: V létě 2009 došlo k prodeji olomoucké pobočky Schneider Logistics indické společnosti EXL Service, která působí rozvěž v oblasti outsourcingu. Olomoucká pobočka prozatím funguje ve stejném režimu, k novým strategickým rozhodnutím nových vlastníků prozatím nedošlo. Zpracoval: Ing. Jiří Doležel Stav: v realizaci Změna stavu: 18.9.2008 |

Kritická oblast D: Výkonná infrastruktura a doprava

| Oblast: | D - Výkonná infrastruktura a doprava |
| --- | --- |
| Záměr: | D.1 - Zlepšovat napojení Olomouce na nadregionální systémy dálnic a rychlostních komunikací včetně souvisejících staveb. |
| Cíl: | D.1.2 - Východní tangenta Olomouce |
| Popis: | Urychlit přípravu východní tangenty - důležité regionální komunikace. |
| Odpov. organizace: | Magistrát města Olomouce |
| Odpov. osoba: | Ing. Marek Černý |
| Výstupy: | ... východní tangenta - zpracovaná potřebná dokumentace ... východní tangenta (... km) |
| Poznámky: | Garant: p. Martin Novotný, Prioritní cíl |
| Stav: | v realizaci |
| Poslední změna: | 13.05.2008 |
| Aktivita 2: | Východní tangenta - 2. úsek: od MÚK Lipenská do budoucí MÚK Týneček |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce Popis: Druhá část Východní tangenty navazuje na MÚK Lipenská. Aktualizace vývoje plnění k 4/2006: - Na tuto část je v současnosti projednávána DÚR. - Dokumentace pro územní řízení dodána 11/2004. - V r. 2005 zadána inženýrská činnosti pro dodání ÚR. - Probíhá zajišťování podkladů pro ÚR a projednávání s vlastníky dotčených pozemků. - Na základě rozhodnutí KHS musí být zpracována EIA - v nejbližší době budou zahájeny práce. Z důvodu nutnosti řešení problematiky této komunikace byla ustanovena pracovní skupina složená ze statutárních zástupců města, kraje a ŘSD ČR. V průběhu projednávání dokumentace byla sepsána petice části občanů místní části Holice. Občané žádají o vzdálenější umístění stavby "Silnice I/46 Olomouc - východní tangenta, 1. část" od obytné části. Objevily se však již i opačné aktivity zejména obyvatel místních částí Bělidel, Pavloviček a Chválkovic, kteří žádají urychlené pokračování přípravy VTG. - Probíhají práce na prověření možnosti změny trasování této komunikace. - RMO v dubnu 2006 a následně ZMO v květnu 2006 schválili další přípravu vzdálenější varianty. Stav: v realizaci Poznámka: (vloženo: 31. 5. 2006) Změna stavu: 13.5.2008 |
| Aktivita 1: | Východní tangenta - 1. úsek: Holice - Lipenská |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce Popis: Jedná se o první část Východní tangenty - úsek Holice - Lipenská, vč. mimoúrovňové křižovatky s ulicí Lipenskou. Aktualizace vývoje plnění k 4/2006: - Dokumentace pro územní řízení dodána 11/2003. - V r. 2004 zadána inženýrská činnost pro dodání ÚR. - Na tuto část bylo vydáno územní rozhodnutí, které však nadřízený orgán dne 15. 11. 2005 zrušil a vrátil orgánu prvoinstančnímu. Stav: v realizaci Změna stavu: 13.5.2008 (vloženo: 10. 4. 2006) |
| Aktualizace 2: | Vývoj plnění cíle k 8/2009 |
|  | Vloženo: 20.08.2009 14:34 Popis: V únoru 2008 byly vydány Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, které řeší vedení trasy východní tangenty v nové poloze. V současnosti probíhá proces pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc a zároveň byl prostřednictvím ŘSD ČR zpracován investiční záměr. Po jeho schválení na příslušných ministerstvech lze pokračovat v projektové přípravě. Poznámka: Zpracoval: Ing. Marek Černý |
| Aktualizace 1: | Vývoj plnění cíle k 10/2008 |
|  | Vloženo: 06.10.2008 11:10 Popis: V únoru 2008 byly vydány Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, které řeší vedení trasy východní tangenty v nové poloze. Na základě této dokumentace lze zahájit proces pořizování projektové dokumentace. V současnosti probíhá změna ÚPnSÚ Olomouc a zároveň ŘSaD ČR zadalo zpracování investičního záměru. Poznámka: Zpracoval: Ing. Marek Černý |

| Oblast: | D - Výkonná infrastruktura a doprava |
| --- | --- |
| Záměr: | D.1 - Zlepšovat napojení Olomouce na nadregionální systémy dálnic a rychlostních komunikací včetně souvisejících staveb. |
| Cíl: | D.1.3 - Strategické plánování dopravních investic |
| Popis: | Koordinovat a účelně plánovat dopravní investice ve městě a okolí. |
| Odpov. organizace: | Magistrát města Olomouce |
| Odpov. osoba: | Ing. Radek Dosoudil |
| Výstupy: | ... střednědobý plán dopravních staveb ve městě a okolí |
| Poznámky: | Garant: p. Martin Novotný Prioritní cíl Při tvorbě plánu je nutná spolupráce s investory dopravních staveb. Klást důraz na udržení logických vazeb. |
| Stav: | nezahájeno |
| Aktualizace 3: | Vývoj plnění cíle k 8/2009 |
|  | Vloženo: 20.08.2009 14:36 Popis: Probíhá spolupráce mezi městem Olomouc a Olomouckým krajem zejména v otázce řešení průtahů komunikací II. a III. třídy na území města. Jedná se např. o ul. Zolovu ze Slavonína do Nedvězí, průtah obcí Chomoutov a přípojku v trase severního spoje od Globusu k Moravským železárnám, řešení křižovatky ulic Dobrovského x Na Střelnici. Poznámka: Zpracoval: Ing. Marek Černý |
| Aktualizace 2: | Vývoj plnění cíle k 11/2008 |
|  | Vloženo: 19.11.2008 14:54 Popis: Probíhá spolupráce mezi městem Olomouc a Olomouckým krajem zejména v otázce řešení průtahů komunikací II. a III. třídy na území města. Jedná se např. o ul. Zolovu ze Slavonína do Nedvězí, průtah obcí Chomoutov a přípojku v trase severního spoje od Globusu k Moravským železárnám. Poznámka: Zpracoval: Ing. Marek Černý |
| Aktualizace 1: | Vývoj plnění cíle k 4/2006 |
|  | Vloženo: 14.05.2008 09:58 Popis: Cíl zůstává v řešení, prozatím nezahájeno. Poznámka: Zpracoval: Ing. Radek Dosoudil (vloženo: 13. 4. 2006) |

| Oblast: | D - Výkonná infrastruktura a doprava |
| --- | --- |
| Záměr: | D.2 - Rozvíjet městskou (hromadnou) dopravu a účelně řešit negativní dopady dopravy ve městě jak z hlediska životního prostředí, tak bezpečnosti obyvatel. |
| Cíl: | D.2.1 - Rozvoj dopravní obslužnosti |
| Popis: | Podporovat a rozvíjet hromadnou dopravu (zlepšit kvalitu vozového parku i její efektivnost a funkčnost) a zajistit kvalitní a efektivní propojení s okolními obcemi. |
| Odpov. organizace: | Magistrát města Olomouce |
| Odpov. osoba: | Ing. Radek Dosoudil |
| Výstupy: | ... efektivní dopravní spojení do a z okolních obcí ... kvalitní vozový park MHD ... integrovaný dopravní systém v rámci mikroregonu |
| Poznámky: | Garant: p. Martin Novotný Prioritní cíl |
| Stav: | v realizaci |
| Spoluřešitelé: | Ing. Zdeněk Kocourek - Krajský úřad Olomouckého kraje ... spolupráce v oblasti integrovaného dopravního systému Martin Novotný - Komise hospodářského rozvoje ... spolupráce v rámci rozšířené komise - Dopravní podnik města Olomouce, a. s. |
| Aktivita 2: | Integrovaný dopravní systém v rámci mikroregionu |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Lubomír Hopp - Magistrát města Olomouce Popis: OK přispívá DPMO na dopravní obslužnost obcí Bukovany, Bystrovany, Horka, Samotišky, Skrbeň, kam zajíždí MHD. Optimalizaci jízdních řádů zajišťuje každoročně odbor odpravy MmOl, v širším spektru mikroregionu Krajský úřad. Se zaintegrováním Českých drah v úseku Olomouc hl. n. – Náměšť na Hané je uvažováno ve II. pol. 2009. Stav: dokončeno Změna stavu: 20.8.2009 |
| Aktivita 1: | Projekt rozvoje MHD |
|  | Odpovědná osoba: Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce Popis: Realizace projektu byla ukončena k 30. 6. 2007. V rámci projektu byl uskutečněn nákup 3 ks nízkopodlažních tramvají, systém preference pro vozidla MHD byl realizován na 14 křižovatkách, 20 zastávek bylo vybaveno celkem 51 panely inteligentního informačního systému pro cestující. Projekt rozvoje MHD se v soutěži Cesty městy (vyhlašované Nadací partnerství) v roce 2008 umístil na 5. místě z 20 přihlášených. Stav: dokončeno Změna stavu: 6.10.2008 |

| Oblast: | D - Výkonná infrastruktura a doprava |
| --- | --- |
| Záměr: | D.2 - Rozvíjet městskou (hromadnou) dopravu a účelně řešit negativní dopady dopravy ve městě jak z hlediska životního prostředí, tak bezpečnosti obyvatel. |
| Cíl: | D.2.3 - Zmírňování negativních vlivů dopravy |
| Popis: | Zpracovat strategie odstraňování negativních vlivů dopravy, jako je hluk z dopravy, emise, ale také nehodovost. |
| Odpov. organizace: | Magistrát města Olomouce |
| Odpov. osoba: | Ing. Lubomír Hopp |
| Výstupy: | ... strategie odstraňování negativních vlivů dopravy |
| Poznámky: | Garant: Mgr. Svatopluk Ščudlík Prioritní cíl |
| Stav: | v realizaci |
| Spoluřešitelé: | Ing. Radek Dosoudil - Magistrát města Olomouce |
| Aktualizace 3: | Vývoj plnění cíle k 09/2009 |
|  | Vloženo: 10.09.2009 14:59 Popis: V 05/2009 došlo k omezení vjezdu nákladních vozidel v úseku Pražská - Štítného na průtahu městem, nákladní vozidla jsou na vjezdech do města naváděna dopravním značením na obchvat. V 09/2009 došlo ke zprovoznění optimalizace signálních plánů křižovatek na ul. Chválkovická, pro zajištění větší plynulosti dopravy na tomto kritickém úseku. K zajištění menšího hluku z dopravy přispívají rovněž systémové opravy a rekonstrukce komunikací na území města. Zdroj: Ing. Lubomír Hopp |
| Aktualizace 2: | Vývoj plnění cíle k 10/2008 |
|  | Vloženo: 20.11.2008 13:54 Popis: V rámci průjezdních úseků komunikací I. třídy ve vlastnictví státu a komunikací II. a III. třídy ve vlastnictví Olomouckého kraje probíhá průběžné odstraňování negativních vlivů z dopravy na obytná území zejména hluku. Na objektech sloužících k bydlení jsou podél těchto komunikací postupně měněna stávající okna za okna se zvýšenými zvukově izolačními vlastnostmi. Rovněž jsou průběžně prováděny dopravně organizační opatření vedoucí k odvedení tranzitní dopravy mimo město (omezení tonáže na průjezdu městem). Poznámka: Zpracoval: Ing. Marek Černý |
| Aktualizace 1: | Vývoj plnění cíle k 4/2006 |
|  | Vloženo: 14.05.2008 11:11 Popis: Zahájena analýza stavu. Probíhají práce na zpracování dopravního modelu města, který bude sloužit jako jeden z důležitých podkladů pro zpracování hlukové a emisní mapy. V r. 2007 budou zahájeny následné práce. Je předpokladem, že pro opatření vyplývající z problematiky odstraňování zátěží z dopravy bude možno čerpat finanční prostředky z fondů EU v plánovacím období 2007 - 2013. Z tohoto důvodu budou tyto podklady intenzivně připravovány. Poznámka: Zpracoval: Ing. Radek Dosoudil (vloženo: 13. 4. 2006) |

| Oblast: | D - Výkonná infrastruktura a doprava |
| --- | --- |
| Záměr: | D.3 - Trvale udržovat a rozvíjet technickou infrastrukturu města a mikroregionu včetně schopnosti pružné reakce na rozvojové projekty. |
| Cíl: | D.3.2 - Plán protipovodňových opatření |
| Popis: | Koordinovat realizaci protipovodňových opatření a aktivně spolupracovat při přípravě a realizaci jednotlivých staveb protipovodňové ochrany. |
| Odpov. organizace: | Magistrát města Olomouce |
| Odpov. osoba: | Ing. Radek Dosoudil |
| Výstupy: | ... obtokový kanál jezu u plynárny ... plán protipovodňových opatření ... jednotlivé stavby protipovodňové ochrany |
| Poznámky: | Garant: p. Martin Novotný Prioritní cíl |
| Stav: | v realizaci |
| Spoluřešitelé: | Mgr. Miloslav Dvořák - Magistrát města Olomouce |
| Aktivita 5: | II.B etapa protipovodňových opatření |
|  | Odpovědná osoba: Mgr. Miloslav Dvořák - Magistrát města Olomouce Popis: Vývoj plnění cíle k 4/2006: Povodí Moravy podalo žádost o dotaci na II. etapu protipovodňových opatření. O dotaci doposud Ministerstvo zemědělství nerozhodlo. Na státní úrovni se řeší financování dotačního titulu pro příští období 2007 - 2010. Vláda na jednání dne 10. 5. 2006 rámcově schválila finanční zdroje i přehled jednotlivých akcí pro dotace. II. etapa byla rozdělena na dvě části, přičemž II.B je severní část (nad obtokovým kanálem, včetně nábřeží). Předpokládá se, že investorem staveb mostů na Masarykově a Komenského bude město, resp. kraj. Vývoj plnění k 10/2008: Část II.B je v současnosti ve fázi územního řízení. Vývoj plnění k 8/2009: Dne 13.3.2009 územní rozhodnutí na „607 56 Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II.B etapa a Protipovodňová opatření II. etapa –související investice“ nabylo právní moci. V současné době Povodí Moravy s. p. připravuje zadání dokumentace pro stavební povolení. Odbor investic MmOl v koordinaci s Povodí Moravy s. p.bude zadávat DSP na související investice města. V investičním rozpočtu roku 2009 je na tuto akci vyčleněna částka 100 000 Kč. Stav: v realizaci Poznámka: Zpracoval: Ing. Ludmila Žaláková, Mgr. Miloslav Dvořák Změna stavu: 24.8.2009 |
| Aktivita 4: | II.A etapa protipovodňových opatření |
|  | Odpovědná osoba: Mgr. Miloslav Dvořák - Magistrát města Olomouce Popis: Vývoj plnění cíle k 4/2006: Povodí Moravy podalo žádost o dotaci na II. etapu protipovodňových opatření. O dotaci doposud Ministerstvo zemědělství nerozhodlo. Na státní úrovni se řeší financování dotačního titulu pro příští období 2007 - 2010. Vláda na jednání dne 10. 5. 2006 rámcově schválila finanční zdroje i přehled jednotlivých akcí pro dotace. II. etapa byla rozdělena na dvě části, přičemž II.A je jižní část (pod budovaným obtokovým kanálem). Vývoj plnění k 10/2008: Část II.A má vydané právoplatné územní rozhodnutí, po dořešení majetkoprávních záležitostí bude zahájeno zpracování dokumentace pro stavební povolení. Vývoj plnění k 8/2009: Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 29.5.2009 bylo rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje o zamítnutí společného odvolání občanských sdružení Unie pro řeku Moravu a Hnutí Duha vůči vydanému územnímu rozhodnutí na II.A etapu zrušeno a věc byla Krajskému úřadu Olomouckého kraje vrácena k dalšímu řízení. Povodí Moravy s. p. v současné době připravuje dokumentaci pro stavební povolení na tuto etapu. Stav: v realizaci Poznámka: Zpracovali: Ing. Ludmila Žaláková, Mgr. Miloslav Dvořák Změna stavu: 24.8.2009 |
| Aktivita 3: | Protipovodňová ochrana Chomoutova |
|  | Odpovědná osoba: Mgr. Miloslav Dvořák - Magistrát města Olomouce Popis: Vývoj plnění cíle k 5/2006: SmOl pořizuje investiční záměr jako podklad pro žádost o dotaci z programu prevence před povodněmi. Povodí Moravy bude uplatňovat žádost o dotaci z Programu prevence před povodněmi společně s II. etapou protipovodňových patření, tedy pro období 2007 - 2010. Vývoj plnění cíle k 10/2008: Akce je posuzována strategickým expertem v rámci Programu prevence před povodněmi. Vývoj plnění cíle k 8/2009: Odbor koncepce rozvoje k červnu 2009 pořídil studii „Návrh protipovodňových opatření v Olomouci – Chomoutově realizovatelných v krátkodobém horizontu“, která alternativně řeší možnost protipovodňové ochrany této městské části. Tento materiál nebyl dosud dál projednáván. Stav: v realizaci Poznámka: Zpracovali: Ing. Ludmila Žaláková, Mgr. Miloslav Dvořák Změna stavu: 24.8.2009 |
| Aktivita 2: | Hráz Černovír |
|  | Odpovědná osoba: Mgr. Miloslav Dvořák - Magistrát města Olomouce Popis: SmOl pořizuje projektovou dokumentaci rekonstrukce hráze v Černovíře pro budoucího investora - Povodí Moravy. SmOl řeší rovněž majetkoprávní vypořádání k pozemkům pro tuto stavbu. Vývoj plnění k 10/2008 Akce byla realizována. Stav: dokončeno Poznámka: Zpracoval: Mgr. Miloslav Dvořák Změna stavu: 6.10.2008 |
| Aktivita 1: | Realizace I. etapy protipovodňových opatření |
|  | Odpovědná osoba: Mgr. Miloslav Dvořák - Magistrát města Olomouce Popis: Vývoj plnění cíle k 4/2006: 1. 2. 2006 byla zahájena realizace I. etapy protipovodňových opatření v Olomouci - stavba obtokového kanálu jezu u plynárny. Vývoj plnění k 10/2008: Akce byla realizována Stav: dokončeno Poznámka: Zpracoval: Mgr. Miloslav Dvořák Změna stavu: 6.10.2008 |

# Text boxes

Příloha č. 1