Důvodová zpráva

| Název veřejné zakázky | Tramvajová trať Nové Sady - I. etapa, část B |
| --- | --- |
| Archivní číslo | 12058 |
| Předmět veřejné zakázky | stavební práce |
| Předpokládaná cena | 309 mil. Kč bez DPH |
| Zadávací řízení: | Otevřené řízení |
| Garant veřejné zakázky | Odbor investic |
| Odpovědný referent oddělení přípravy OI | Ing. Hana Holoušová |
| Projektovou dokumentaci vypracoval | Stavoprojekt Olomouc a.s. |
| Odpovědný referent oddělení realizace OI | Ing. Tomáš Nejezchleba |
| Odpovědný referent oddělení veřejných zakázek OI | APC Consulting s.r.o. a Ing. Milan Zborník |

Zadavatel hodlá vyhlásit zadávací řízení na veřejnou zakázku s následujícím obsahem.

## Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění jsou práce zahrnuté v etapě B výstavby tramvajové trati. Je to stavba dopravní a technické infrastruktury pro hromadnou dopravu osob, stavba místní komunikace pro dopravu tramvajovou a automobilovou, včetně komunikací pro chodce a cyklisty. V rámci stavby budou provedeny nezbytné přeložky některých vedeni inž. sítí a technických zařízeni. Součásti jsou i konečné úpravy terénu včetně venkovní architektury, mobiliáře a zeleně. Stavba se nachází v zastavěné časti města Olomouce na katastrálním území Olomouc – Nové Sady, Olomouc-město a Olomouc-Hodolany. Stavba bude realizována na pozemcích Statutárního města Olomouce, částečně zasahuje do břehu vodoteče v majetku státu, ve správě Povodí Moravy s.p. Brno, do pozemků Olomouckého kraje, České republiky a pozemků SMC Development a.s. Součástí předmětu plnění je také provedení části horkovodu, chráničky IS a VO a multikanálu pro areál Rokycanova.

Pro zadání veřejné zakázky je nutno provést zadávací řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“). K tomu garant předkládá Radě města Olomouce jako zadavateli této veřejné zakázky k projednání a schválení  návrh hodnotících kritérií, kvalifikačních předpokladů, ostatních podmínek zadání a plnění veřejné zakázky vč. odůvodnění veřejné zakázky v souladu s § 156 zákona.

Předkládaná důvodová zpráva i odůvodnění VZ mění podmínky zadávacího řízení a odůvodnění zakázky schválené RMO dne 12. 6. 2012 a ZMO dne 20. 6. 2012. Důvodem pro změnu zadávacích podmínek bylo zapracování připomínek MF ČR k předloženým zadávacím podmínkám.

Tato hodnotící kritéria, kvalifikační předpoklady, odůvodnění účelnosti VZ a ostatní podmínky zadání schvaluje RMO i ZMO i za podmínky, že v průběhu konečného schvalování zadávací dokumentace na MF ČR a na švýcarské straně budou tato ze strany MF ČR a švýcarské strany doplněna či připomínkována. To jen v případě, že tyto podmínky či připomínky MF ČR a švýcarské strany nebudou mít zásadní vliv na technické řešení, financování stavby či výši dotace. Zásadní připomínky, doplnění či změny zadávací dokumentace podléhají novému schválení v RMO (ZMO).

## Schválení kvalifikačních předpokladů

## Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

- základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona v souladu se zákonem.

- profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona:

1) výpis z obchodního rejstříku,

2) výpis z  živnostenského rejstříku obsahující oprávnění k podnikání:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

- zeměměřičskou činnost,

- projektovou činnost ve výstavbě,

- montáž, opravy,  revize a zkoušky  plynových zařízení a plnění nádob plyny

- montáže a opravy vyhrazených elektrických zařízení,

- povrchové úpravy a svařování kovů,

- revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

3)  osvědčení o autorizaci vydané českou komorou autorizovaných inženýrů a  techniků činných ve  výstavbě, pro odbornou způsobilost podle § 7 zákona 360/1992 Sb. dodavatele nebo osoby, jejímž   prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje v oborech:

- dopravní stavby

- mosty a inženýrské konstrukce

- dopravní stavby - specializace kolejová doprava

- geotechnika

- statika a dynamika staveb

- stavby vodního hospodářství a krajinného hospodářství

- technických předpokladů dle § 56 zákona:

1) seznam stavebních prací (dále jen zakázek) provedených dodavatelem za posledních 5 let, včetně  osvědčení  objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto zakázek s limitem:

- min. 1 zakázku na výstavbu/rekonstrukci tramvajové tratě v intravilánu obce ve finančním objemu min. 100  mil. Kč bez DPH;

- min. 1 zakázku na výstavbu/rekonstrukci tramvajové tratě v intravilánu obce ve finančním objemu min. 50 mil. Kč bez DPH s tím že alespoň část z této stavby byla prováděna v památkově chráněném území obce;

- min. 2 zakázky na výstavbu/rekonstrukci tramvajových tratí s použitím tlumícího systému s použitím podštěrkových antivibračních pryžových rohoží, z toho alespoň jedna z nich v délce min. 1500m;

- min. 2 zakázky na výstavbu nebo rekonstrukci tramvajové tratě v intravilánu obce ve finančním objemu jedné min. 50  mil. Kč bez DPH a druhé ve finančním objemu min. 100 mil. Kč bez DPH;

- min. 1 zakázku na výstavbu komunikace v intravilánu obce v min. objemu 80 mil. Kč bez DPH.

Osvědčení o realizovaných projektech musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Součástí osvědčení musí být název projektu, adresa a kontaktní osoby zadavatele.

2) seznamu techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky:

- vedoucí projektu, VŠ, praxe 15let, 3 zrealizované dopravní stavby v minimálním objemu 100 mil. Kč každé z nich, autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru dopravní stavby;

- 1. zástupce vedoucího projektu, VŠ praxe 10 let, autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru mosty a inženýrské konstrukce;

- 2. zástupce vedoucího projektu, SŠ praxe 10 let, autorizovaný technik ČKAIT v oboru dopravní stavby – specializace kolejová doprava;

- 2 stavbyvedoucí, VŠ praxe 10 let, autorizace v oboru dopravní stavby nebo v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného hospodářství;

- l expert BOZP a PO, praxe 10 let, certifikát odborné způsobilosti v oblasti práce a prevence rizik, certifikát odborné způsobilosti v oblasti bezpečnost a ochrana zdraví při práci, certifikát - auditor dle souboru pravidel umožňujících trvalou bezpečnost a zdraví při práci, který je kompatibilní se systémy dle norem ISO;

- 1 expert – manažer jakosti, VŠ, certifikát o absolvování školení interních auditorů jakosti vydaný organizací, která je k této činnosti akreditována;

- 1 osoba s odbornou způsobilostí pro geodetické činnosti dle zákona č.200/94 Sb. v platném znění a vyhl. č. 31/95 Sb. v platném znění, VŠ, praxe 10 let.

Vedoucí projektu, jeden jeho zástupce nebo stavbyvedoucí musí mít osvědčení k výkonu funkce závodního pro  činnost prováděnou hornickým způsobem –  v rozsahu min. dle §3 písm. i) dle zákona č. 61/1988 Sb. Dále zájemce doloží, že disponuje pracovníkem či pracovníky, s požadovaným osvědčením dle zákona č. 61/1988 Sb., kteří mají oprávnění vypracovávat dokumenty vyžadované báňským úřadem před zahájením prací - technologický postup, realizační dokumentaci (pokud toto oprávnění má vedoucí projektu nebo stavbyvedoucí nemusí se dokládat další osoba).

Uchazeč předloží zadavateli strukturované profesní životopisy (dále jen SPŽ) jednotlivých technických pracovníků odpovědných za plnění veřejné zakázky. Jednotlivé SPŽ musí být jednotlivými techniky podepsány.

## Schválení hodnotících kritérií

Základní kritérium pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky s dílčími kritérii:

| 1. | Celková nabídková cena bez DPH | váha : 90% |
| --- | --- | --- |
| 2. | Doba plnění v kalendářních dnech | váha : 10% |

## Ostatní podmínky zadání:

- Rozdělení zakázky na části: NE.

- Variantní řešení: NE.

- Opce:  NE.

- Požadavky na jistotu:  ANO 6.000.000,- Kč.

- Zadavatel požaduje uvedení části veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat subdodavateli:  ANO.

- Prohlídka místa plnění:  ANO.

- Termín předpokládaného zahájení prací je duben 2013 a  předpokládané ukončení  31. 5. 2014.

- Zadávací lhůta:  180 dnů.

## Předpokládaný harmonogram zadávacího řízení

| Uveřejnění Oznámení předběžných informací ve Věstníku VZ a Úředním věstníku EU |  | 21. 5. 2012 |
| --- | --- | --- |
| Schválení odůvodnění v ZMO |  | 12. 6. 2012 |
| Schválení elektronické verze návrhu ZD |  | 30. 8. 2012 |
| Odeslání písemné a elektronické podoby české ZD k formálnímu schválení na MF ČR a MŽP ČR |  | 10. 9. 2012 |
| Předpoklad podpisu Dohody o projektu* |  | 14. 9. 2012 |
| Formální schválení ZD v české verzi po podpisu Dohody o projektu |  | 17.9.2012 |
| Schválení odsouhlasené ZD v RMO |  | 18. 9. 2012 |
| Schválení odůvodnění dle odsouhlasené ZD v ZMO |  | 19. 9. 2012 |
| Odeslání elektronické verze ZD v angličtině ke schválení |  | 24. 9. 2012 |
| Kontrola souladu české a anglické verze ZD |  | 3.10.2012 |
| Odeslání ang. verze ZD švýcarské straně |  | 2.10.2012 |
| Vyjádření švýcarské strany |  | 16.10.2012 |
| schválení zadávacích podmínek ZMO |  | 17.10.2012 |
| Zahájení zadávacího řízení |  | 19.10.2012 |
| Lhůta pro podání nabídky | 80 | leden 2013 |
| Otevírání obálek | 0 | leden 2013 |
| Rozhodnutí o poskytnutí dotace |  | únor 2013 |
| Posouzení a hodnocení nabídek | 14 | únor 2013 |
| Schválení vítěze v RMO |  | únor 2013 |
| Lhůta pro námitky | 15 |  |
| Uzavření smlouvy bez námitek | 3 | 1.3.2013 |

*Poznámka 2: Výše uvedené termíny jsou pouze orientační a jsou podmíněny schválením švýcarskou stranou a průběhem zadávacího řízení.

## Finanční krytí

| org. | § | pol. | Název akce | Schválený rozpočet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | "Tramvajová trať Nové Sady - část B" |  |

## Jmenování komisí

Pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek je zadavatel povinen ustanovit komise v souladu s ust. § 71 a 74 zákona.

Komise pro otvírání obálek

| Člen | Ing. Hana Holoušová |
| --- | --- |
| Člen | Ing. Tomáš Nejezchleba |
| Člen | Ing. Šárka Goldmanová |
| Člen | Ing. Václav Šnajdr |
| Člen | Ing. Jan Zedek |

Komise pro posouzení kvalifikace

| Člen | Ing. Hana Holoušová |
| --- | --- |
| Člen | Ing. Tomáš Nejezchleba |
| Člen | Ing. Šárka Goldmanová |
| Člen | Ing. Václav Šnajdr |
| Člen | Ing. Jan Zedek |

Hodnotící komise

|  | Člen | Náhradník |
| --- | --- | --- |
| Zástupce zadavatele | JUDr. Martin Major | Martin Novotný |
| Člen | Ing. Karel Šimša | Ing. Ivo Vlach |
| Člen | RNDr. Ladislav Šnevajs | Ing. Jan Dostál |
| Člen | Ing. Michal Šigut | Ing. Tomáš Nejezchleba |
| Člen | Hana Kaštilová Tesařová | Mgr. Antonín Staněk Ph.D. |
| Člen | Ing. Miroslav Marek | Mgr. Petr Michálek |
| Člen s odbornou způsobilostí | Ing. Václav Šnajdr | Ing. Hana Holoušová |
| Člen s odbornou způsobilostí | Ing. Radek Kochta | Ing. Horst Goldmann |
| Člen s odbornou způsobilostí | Ing. Šárka Goldmannová | JUDr. Alena Vačkářová |
| Člen s odbornou způsobilostí | Ing. Vladimír Michalička | Ing. Vašica Ladislav |

Předkladatel doporučuje ustavit výše vyjmenované osoby, zadavatel může ustavit jiné osoby nebo doplnit další.

Přesný termín, místo a čas pro zasedání obou komisí bude uveden na pozvánce, která bude členům komisí i popř. náhradníkům včas zaslána.

RMO na svém zasedání dne 19.9.2012 usnesením č. 6 doporučila ZMO schválit zahájení a podmínky zadávacího řízení.