Důvodová zpráva

| Název veřejné zakázky | Svatoplukova 11 – rekonstrukce ZŠ a MŠ – 1. etapa |
| --- | --- |
| Projektovou dokumentaci vypracoval | AGP Projekční atelier s.r.o |
| ORG | 5244 |
| Archivní číslo | 12047 |
| Předmět veřejné zakázky | stavební práce |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 30,4 mil. Kč bez DPH; 36,5 mil. Kč včetně DPH |
| Zadávací řízení: | Otevřené řízení |
| Garant veřejné zakázky | Odbor investic |
| Odpovědný referent oddělení přípravy OI | Ing. Ladislav Vašica |
| Odpovědný referent oddělení realizace OI | Ing. Petr Mankovecký |
| Odpovědný referent oddělení veřejných zakázek OI | Ing. Hana Lucká |
| Odpovědný referent OŠ | Jaroslav Kučera |

## Úvod

Pro zadání veřejné zakázky bylo provedeno zadávací řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“) “) a v souladu s Metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013 Regionálního operačního programu Střední Morava (ROP Střední Morava), vzhledem k tomu, že na realizaci bude podána žádost o poskytnutí dotace z ROP Střední Morava.

Dne 27. 3. 2012 schválila RMO zahájení zadávacího řízení na výše specifikovanou veřejnou zakázku. Předmětem plnění je v rámci 1.etapy zřízení dvou tříd MŠ v budově bývalé chirurgie v prostoru 1.NP a zřídit zázemí venkovního hřiště pro předškolní děti MŠ. Z 1.PP do 4.NP MŠ a ZŠ bude provedena rekonstrukce výtahu a z požárně bezpečnostních důvodů bude přistavěno únikové schodiště. Kromě obvyklých stavebních úprav budou v 1.PP a 1.NP kompletně vyměněna okna. Bude rovněž nutná rekonstrukce technických instalací, které jsou již za hranicí životnosti. Budou nové rozvody ústředního vytápění a nová topná tělesa. Dále bude rekonstruována vnitřní kanalizace včetně přípojek, vnitřní vodovod, silnoproudé a slaboproudé rozvody. Součástí I. etapy bude rovněž vybudování hřiště pro mateřskou školu, které bude umístěné v části parku u školy a oplocení parku.

Objekt bývalé chirurgie je v současnosti již několik let ve špatném stavu. Jeho rekonstrukce napraví tento stav a současně umožní jeho smysluplné využití.

Na realizaci bude podána žádost o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava

V rámci zadávacího řízení proběhlo otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek. Nejlépe se umístila nabídka uchazeče Provádění staveb Olomouc, a.s., Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc, IČ 25385551 s nabídkovou cenou  21 975 000,- Kč včetně DPH.

Vzhledem k absenci finančních prostředků  v rozpočtu na rok 2012 je smlouvě o dílo v platebních podmínkách uveden následující způsob fakturace:

Platby budou prováděny na základě dílčích faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených takto: práce provedené v roce 2012 budou vyúčtovány jednou fakturou s uskutečněným zdanitelným plněním 31.12. 2012 se splatností nejpozději do 31.3.2012 , práce prováděné v roce 2013 budou fakturovány za každý kalendářní měsíc se splatností  30 dnů po jejich převzetí objednatelem. Částky na fakturách budou matematicky zaokrouhleny na setiny Kč. Záloha na cenu díla se nesjednává.

Zakázka dosud nebyla zadavatelem přidělena. Pokud by zadavatel rozhodl o přidělení, dle platného znění Zákona o veřejných zakázkách do 15 dnů od uplynutí lhůty pro podání námitek povinni s vítězným uchazečem uzavřít smlouvu. Termín zahájení stavby se předpokládá 1.7.2012 a dokončení 15.8.2013.

Z tohoto důvodu je nejdříve nutné schválit  prostřednictvím ZMO zařazení akce do plánu investic na rok 2012

- Finanční krytí

| org. | § | pol. | Název akce | Schválený rozpočet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5244 | 3113 | 6121 | Svatoplukova 11 – rekonstrukce ZŠ a MŠ – 1. etapa | 0,- |

V plánu pro rok 2012 však nejsou na tuto akci schváleny žádné finanční prostředky, akce nebyla schválena ZMO k realizaci. Pro tuto akci  je počítáno s dotacemi z fondů EU prostřednictvím ROP Střední Morava.

Vzhledem k této skutečnosti je nutno schválit zahájení stavby v letošním roce v ZMO s tím, že financování bude řešeno úhradou finančních prostředků až v roce 2013 a 2015. Bez takto schváleného zahájení a financování akce nelze podepsat tzv. předběžnou řídící kontrolu, vyhlásit vítězného uchazeče a následně podepsat smlouvu o dílo.

Žádost o poskytnutí dotace bude podána do vyhlášené výzvy ROP Střední Morava- předpoklad září 2012

Předpoklad financování:

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkové náklady stavby v Kč | 100000 | 21 875 000 |  |  |
| Dotace v Kč |  | 13 075 000 |  | 5 612 000 |

Pozn: podle nově vyhlášených výzev  bude dotace ve výši 30% pozdržena do roku 2015 (kurzové rozdíly a dostatek prostředků na účtu donátora)

Částka 100 tis.Kč na rok 2012 předkládá OI jako požadavek na  rozpočtovou změnu na úhradu podílu autorského dozoru,práce BOZP a nákladů na výběrové řízení viz.příloha)

Závěr:

Schválit zahájení realizace stavby v roce 2012.