Důvodová zpráva – podpis záznamu o předběžné řídící kontrole

| Název veřejné zakázky | Werichova – parkovací stání |
| --- | --- |
| Archivní číslo | 14061 |
| Předmět veřejné zakázky | stavební práce |
| Předpokládaná cena | 3 648.112,69 Kč bez DPH; 4 414.216,35 Kč s DPH 21 % |
| Zadávací řízení | zakázka malého rozsahu |
| Zadávající útvar | odbor investic |
| Projektovou dokumentaci vypracoval | Ing. Petr Doležel, DS + GEO projekt, Projektová dokumentace ve stupni DPS s názvem „Werichova – parkovací stání“ z dubna 2014 |
| Odpovědný referent oddělení přípravy | Ing. Hana Holoušová |
| Odpovědný referent oddělení realizace | Pavlína Hanzlíková, Dis. |
| Odpovědný referent oddělení veřejných zakázek | Mgr. Barbora Henkl Zajícová |
| Odpovědný referent odboru evropských projektů | Ing. Lucie Vlčková |

V roce 2014 byla rozpočtovou změnou dne 24.4.2014 uvolněna částka 224 tis. Kč na realizaci přeložky ČEZ, jako nezbytnou související investici, která bude provedena v 10/2014. V té době byla již schválena rozpočtová změna (7.4.2014) ve výši 100 tis. Kč na zahájení realizace akce. Obě rozpočtové změny již ZMO schválilo.

Následně RMO na svém jednání dne 9. 6. 2014 usnesením č. 10 rozhodla o postupu realizace zakázky. Schválený postup předpokládá podpis smlouvy o dílo veřejné zakázky malého rozsahu v roce 2014 a termín realizace na jaře 2015.

OVZ provedlo výběrové řízení.

Zadavatel rozhodl dne 12. 9. 2014 o výběru nejvhodnější nabídky, a to uchazeče STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00,  IČ 608 38 744  s nabídkovou cenou 2 515 805,26 Kč bez DPH, tj.  3 044 124,36 Kč včetně DPH ve výši 21 %.

Zároveň zadavatel rozhodl o  realizaci přeložky ČEZu, která bude realizována jako podmiňující akce v 11/2014.

Vzhledem k tomu, že se jedná o akci, která finančně zatíží rozpočet roku 2015, OI ihned po  výběru nejvhodnější nabídky zaslal na EO záznam předběžné řídící kontroly (PŘK) k podpisu. Tento záznam nebyl podepsán  s tím, že podpis formuláře PŘK nových akcí, které přecházejí do roku 2015 a nekorespondují s představou EO o střednědobém plánu, by vždy měla projednat  rada města  a dle požadavku RMO ze dne 30.9.2014 i ZMO.

Z uvedeného důvodu je ZMO předložena tato důvodová zpráva.