Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu města Olomouce je na zasedání  dne 11.3.2003  předkládána  tato informace o plnění úkolů, které vyplynuly z usnesení minulých zasedání ZMO vč. podnětů z diskuse:

Úkoly ze ZMO 14.12.2000

k bodu V. usnesení ZMO 14.12.2000- Program regenerace MPR 2000-2006

uloženo

-informovat 1x ročně vždy v 1. čtvrtletí o průběhu plnění Programu regenerace MPR

O:	Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění:  bod programu ZMO 11.3.2003 u prezence

Informace o průběhu plnění Programu regenerace (PR) MPR včetně návrhu alokace dotací z PR bude předložena jako samostatný bod ZMO 11.3.2003. Vzhledem k tomu, že nebyla ještě zaslána oficiální informace o výši dotace pro město Olomouc z MK a dále musí být návrh na alokaci projednám v komisi MPR (02-2003), bude zpráva předložena RMO dne 4.3. 2003 a následně ZMO u prezence.

Úkoly ze ZMO 13.12.2001

k bodu 11 usnesení ZMO z 13.12.2001 - Schválení změny č.VII Územního plánu sídelního útvaru Olomouc (ÚPnSÚ) uloženo:

d) odboru koncepce a rozvoje dále jednat s MŽP jako orgánem ochrany ZPF o lokalitě č.2 Slavonín - Za sokolovnou s cílem dosáhnout dohody (T: březen 2002)

O:	Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění:  úkol trvá

při jednání na MŽP dosud nedošlo k dohodě. Doplněné a aktualizované zdůvodnění záboru ZPF bylo opět předloženo MŽP po  dopracování projektantem 14.1.2003 k  posouzení

Úkoly ze ZMO 11.4.2002

k bodu 11, části 3 usnesení ZMO ze dne 11.4.2002 -Návrh Zadání změny ÚPnSÚ Olomouc č IX - Protipovodňová opatření uloženo:

- vedoucí odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování změny ÚPnSÚ Olomouc č. IX - Protipovodňová opatření (T: ZMO 26.9.2002)

odpovídá:	Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění:  úkol trvá

Byl zpracován návrh změny č. IX - protipovodňová opatření a veřejně projednán. V současné době probíhá dopracování materiálu dle požadavku RMO z 10.9.2002, zpráva o stavu byla předložena RMO dne 11.2.2003 s návrhem dalšího postupu tak, aby návrh změny ÚPnSÚ č.IX mohl být v co nejkratším termínu předložen ZMO. Včasné rozhodnutí o návrhu změny je nutné pro realizaci první etapy protipovodňových opatření, na kterou Povodí Moravy obdržela dotaci ve výši 225 mil. Kč. a má být dokončena do konce roku 2005.

Úkoly ze ZMO 26.9.2002

k bodu 14, části 3 usnesení ZMO 26.9.2002-	Návrh Zadání změny č. X ÚPnSÚ Olomouc, Hodolany - areál ČSAD uloženo

-vedoucí odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování změny č. X ÚPnSÚ Olomouc (T: ihned)

O:vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Plnění:   splněno, schváleno na ZMO 4.2.2003

k bodu 15 usnesení ZMO 26.9.2002-Návrh zadání změny č. VIII ÚPnSÚ Olomouc - sporné lokality uloženo

-vedoucí odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování změny č. VIII ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě 4.b Radíkov - střed, plocha pro sport a rekreaci dle schváleného zadání (T:zasedání ZMO)

O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Plnění:  splněno

lokalita 4b Radíkov - střed je zařazena do změny č.VIII ÚPnSÚ, v současné době ve fázi rozpracovanosti, termín odevzdání návrhu změny projektantem konec února 2003, předpoklad předložení do ZMO 06 - 09 2003.

k bodu 16, části 4 usnesení ZMO 26.9.2002- Tržnice - návrh dalšího využití uloženo

- předložit k projednání ZMO výsledky veřejné diskuse (T:leden 2003)

O: Czmero Jaromír, Ing. náměstek primátora

Plnění:

Výsledky veřejné diskuse budou předloženy k projednání v RMO 4.3. 2003 a následně ZMO dne 11.3.2003 nebo variantně na dalším zasedání, dle projednání v RMO.

Úkoly ze ZMO 19.12.2002

k bodu 13, části 6 usnesení ZMO 19.12.2002- Okresní knihovna uloženo

-primátorovi podepsat protokol s Okresním úřadem Olomouc o přechodu Okresní knihovny v Olomouci na Statutární město Olomouc dle zák.  290/2002 Sb.

(T:ihned)

O: Tesařík Martin, Ing., primátor města

Plnění:  splněno

k bodu 13, části 7 usnesení ZMO 19.12.2002- Okresní knihovna uloženo

-Ing.Pokornému, nám.primátora Statutárního města Olomouc uzavřít dohody  o převodu poboček Knihovny města Olomouce na dotčené obce okresu Olomouc

(T:ihned)

O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Plnění:   úkol trvá, RMO byl stanoven  další termín kontroly na 18.3.2003

k bodu 13, části 8 usnesení ZMO 19.12.2002- Okresní knihovna uloženo

Radě města Olomouce předložit návrh zřizovací listiny Knihovny města Olomouce  Zastupitelstvu města Olomouce (T:únor 2003)

O:Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Plnění:  splněno, předloženo na ZMO 4.2.2003 jako bod programu

k podnětům ze ZMO 19.12.2002 uloženo  Radou města Olomouce

a) k podnětu  člena ZMO ing. Látala:

-zpracovat a členům zastupitelstva předat seznam platných vyhlášek, dle kterých je zpracováno soudními znalci ocenění majetku města, vč. příkladů modelových situací

O: Czmero Jaromír, Ing. náměstek primátora

Plnění:  splněno, předloženo na ZMO 4.2.2003 členům zastupitelstva na vědomí

-ihned prověřit postup soudního znalce při ocenění majetku u bodů 21 a 28 důvodové zprávy „Majetkoprávních záležitostí“ stažených ze ZMO dne 19.12.2002 a z případných pochybení vyvodit důsledky; předložit na jednání RMO jako bod

O: Czmero Jaromír, Ing. náměstek primátora

Plnění:  splněno, předloženo jako součást  bodu „Majetkoprávní záležitosti“ na zasedání ZMO 11.3.2003

b) k podnětům občanů:

-zabývat se diskusními vystoupeními u bodu „Prodej domů“

pana Jana Dohnala, pana Josefa Dostála, MUDr. Pavla Erdöse a RNDr. Jana Jelínka

O: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora

Plnění:  splněno, diskutujícím byl odeslán dopis

(kopie odpovědi je pro zájemce k dispozici na ZMO u prezence)

-zabývat se diskusním vystoupením Mgr. Dagmar Žůrkové, týkající se KMČ

O: Pokorný Vladimír, Ing. a  Petřík Miroslav, náměstci primátora

Plnění:  splněno, Mgr. Žůrkové byl odeslán dopis

(kopie odpovědi je pro zájemce k dispozici na ZMO u prezence)

-zabývat se diskusním vystoupením paní Heleny Nováčkové, požadující zařadit hřiště „Orlák“ v lokalitě Černá cesta do investic r. 2003 týkající se KMČ

O: Petřík Miroslav, náměstek primátora

Plnění:  splněno, odpověď odeslána elektronickou poštou

Úkoly ze ZMO 4.2.2003

k bodu 4, části 3 usnesení ZMO 4.2.2003- Návrh zřizovací listiny přísp. organizace Knihovna města Olomouce uloženo

- ihned podepsat novou zřizovací listinu Knihovny města Olomouce

O: Tesařík Martin, Ing., primátor města a Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Plnění:   splněno

k bodu 4, části 4 usnesení ZMO 4.2.2003- Návrh zřizovací listiny přísp. organizace Knihovna města Olomouce uloženo

- ihned podepsat návrh na zapsání do obchodního rejstříku

O: Tesařík Martin, Ing., primátor města

Plnění:  splněno

k bodu 5, části 3 usnesení ZMO 4.2.2003- Akciové společnosti se 100% účastí města uloženo

- vydat rozhodnutí jediného akcionáře dle příloh č. 1 – 4 (T: 11.3.2003)

O: Tesařík Martin, Ing., primátor města

Plnění:   splněno, rozhodnutí byla vydána s datem účinnosti:

TSMO,a.s. – 10.2.2003

VFO, a.s.   –   1.3.2003

DPMO, a.s. –  5.2.2003

SNO, a.s.    –  7.2.2003

k bodu 7, části 4 a,b,c usnesení ZMO 4.2.2003- Schválení změny č. X ÚPnSÚ Olomouc, Hodolany  - areál ČSAD uloženo

a) odboru koncepce a rozvoje pořídit čistopis změny č. X ÚPnSÚ Olomouc v souladu s předchozími částmi usnesení ZMO, dohodami s DOSS a stanoviskem nadřízeného orgánu , předat ověřený čistopis změny č. X ÚPnSÚ Olomouc stavebnímu odboru Magistrátu města Olomouce a odboru strategického rozvoje kraje  Krajského úřadu

O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění: úkol trvá

po dohodě s projektantem bude zrychleno zpracování čistopisu s termínem odevzdání do konce dubna 2003

b) odboru koncepce a rozvoje rozeslat schválenou závaznou část a schéma hlavního výkresu změny č. X ÚPnSÚ dotčeným orgánům státní správy

O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění: úkol trvá

bude splněno po odevzdání čistopisu do 10.5.2003

c) odboru koncepce a rozvoje zpracovat novelu obecně závazné vyhlášky města o závazné části územního plánu sídelního útvaru Olomouc dle schválené změny č. X a předložit ji ke schválení  ZMO

O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění: úkol trvá

bude splněno po odevzdání čistopisu do 10.5.2003

k bodu 8, části 4 usnesení ZMO 4.2.2003- Doplnění návrhu na pořízení změny č. XI  ÚPnSÚ Olomouc uloženo

- vedoucí OKR  zahájit pořízení změny č. XI ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 2.usnesení

(T:ihned)

O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění:  splněno

je dokončován návrh zadání, bude projednán a následně předložen ZMO 06 - 09 2003

k bodu 8, části 5 usnesení ZMO 4.2.2003- Doplnění návrhu na pořízení změny č. XI  ÚPnSÚ Olomouc uloženo

-předložit záměr změny v lokalitě č. 21. Chválkovice, Selské nám. k projednání v komisi pro architekturu a územní plánování a v příslušné KMČ a následně předložit na zasedání ZMO (T:11.3.2003)

O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění:  plněno průběžně

bude projednáno v komisi pro architekturu a UP (20.2. 2003) v KMČ (únor 2002).Výsledky budou předloženy na jednání RMO dne 4.3. a následně ZMO 11.3. (materiál u prezence)

k podnětům z diskuse na ZMO 4.2.2003

uloženo

-písemně odpovědět na podnět člena ZMO Doc. PhDr. J. Schulze, CSc. týkající se prodeje domů v ul. Jungmannově, Blanické a Na Bystřičce

O: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora

Plnění:  splněno

(kopie odpovědi je pro zájemce k dispozici na ZMO u prezence)