**Upozornění k provozu MHD**

Informace k provozu MHD při realizaci projektu „Přechod pro pěší“ v prostoru před firmou Seritech **ve dnech 16.3.- 30.6.2020.**

**Stavební práce jsou rozděleny do etap:**

1. etapa – **16.3. – 19.4.2020** částečná uzavírka I/46
2. etapa – **20.4. – 17.5.2020** částečná uzavírka I/46
3. etapa – **18.5. – 19.6.2020** částečná uzavírka I/46 a úplná uzavírka III/44610 – **mimo BUS**
4. etapa – **12.6. – 14.6.2020** (**náhradní termín 19.6. – 21.6.2020**) částečná (jednosměrná) uzavírka I/46 a úplná uzavírka III/44610 – **včetně BUS**
5. etapa – **15.6. – 30.6.2020** částečná uzavírka I/46
* Během částečné uzavírky silnice I/46 (hlavní tah směr Olomouc – Šternberk) **bude umožněn** **průjezd obousměrně jak spojům autobusových linek, tak i ostatní automobilové dopravě.**
* **V době od 18.5.- 30.6.2020** bude úplně uzavřena silnice III/44610 (směr na Hlušovice**). Obyvatelé Týnečka budou využívat točnu na autobusové zastávce (popř. Ševčíkovu ulici).**
* **Po celou dobu realizace bude autobusová doprava vedena oběma směry podle stávajících jízdních řádů bez omezení.** **Pouze v termínu** **13.6.-14.6.2020 – sobota neděle** (náhradní termín 20.6.-21.6.2020) **nebude do Týnečka zajíždět žádný** **spoj, a to obousměrně!** Výjimkou v tyto dny budou pouze spoje MHD, a to linka č. 11 s odjezdem 21:18 hod. a 22:18 hod. z Olomouce Hlavního nádraží směr do Týnečka. Tyto spoje budou končit na benzinové stanici, kde se otočí a budou pokračovat směrem sv. Kopeček, tak jako doposud.

 KMČ 27 Týneček