Plán veřejných zakázek Statutárního města Olomouce na rok 2021

Jako každoročně vypracovává oddělení veřejných zakázek (dále jen „OVZ“) svůj plán, ve kterém zahrnuje nejen zakázky SMOl, ale i příspěvkových organizaci a akciových společností v případě, že zadávací řízení bude administrovat OVZ. Dle programového prohlášení se plán veřejných zakázek zveřejňuje na webu SMOl. Nevyplněné údaje zatím nejsou známé a budou doplněny později.

Údaje v plánu se budou průběžně aktualizovat, minimálně vždy na počátku čtvrtletí. Detailní informace k zahájeným zadávacím řízení jsou k dispozici na profilu zadavatele: <https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/statutarni-mesto-olomouc>

# Stavební práce

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název akce/evidenční číslo na profilu zadavatele** | **Popis plnění veřejné zakázky** | **Předpokládaná hodnota bez DPH** | **Předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení** | **Předpokládané zahájení realizace** |
| Andělská - zahrádkářská kolonie | Výstavba nové zahrádkářské kolonie s nezpevněnými příjezdovými komunikacemi a napojením na el. energii a zdroj vody. | 10 744 000 | 3.Q.21 | 4.Q.21 |
| Autobusová zastávka 17 listopadu, směr Náměstí Hrdinů | Předmětem plnění je oprava autobusové zastávky s rozšířením nástupiště a posunem autobusového zálivu směrem k ose vozovky s využitím šířky park. stání. Těmito úpravami bude vytvořen prostor pro vedení cyklotras s využitím stávajících nástupišť a s omezením zásahu do zelených ploch. | 1 48 760 | 3/21 | 8/21 |
| Autobusová zastávka Dvořákova, směr Hl nádraží/ 21018 | Předmětem plnění je oprava autobusové zastávky ve stávající poloze. Bude předlážděna plocha nástupiště, součástí stavby budou bezbariérové úpravy, doplněn bude elektronický inteligentní označník s přípojkou NN. Povrch zálivu je ve velmi dobré kvalitě, nepředpokládá se jeho úprava. Zachován bude automat na jízdenky. | 1 021 859 | 1/21 | 7/21 |
| Azylový dům pro matky a ženy s dětmi | Jedná se o stavební úpravy objektu cukrářů v azylovém domě na nové bytové jednotky. Celý objekt byl zateplen v rámci akce MŠ Holečkova - energetická opatření. | 3 254 000 | 1.Q.21 | 2.Q.21 |
| Bezručovy sady - vodopád | Obnovení vodopádu v Bezručových sadech. | 1 692 000 |  |  |
| Čechovy sady - rekonstrukce sociálního zařízení | Rekonstrukce stávajícího veřejného sociálního zařízení | 944 000 | 3.Q.21 | 2 pololetí 21 |
| Černá cesta – chodník | Předmětem stavebních prací je vybudování nového chodníku, zajišťujícího pohyb chodců od ul. Pasteurova k zástavbě bytových domů na ul. Černá cesta. Kryt chodníku je dle požadavku NPU navržen z žulové drobné kostky v barvě pískové. Součástí akce bezbariérové úpravy. | 2 347 755 | 2/21 | 5/21 |
| Hala Neředín | Krytá skladovací hala pro HMO s polovičními stěnami - uskladnění šotoliny, kůry, vytěženého dřeva a zastřešení pro vozidlo. | 600 000 | 5/21 | 6/21 |
| Handkeho 1 . - výtahy | Dodávka 2 ks výtahů | 3 420 000 | 4/21 | 6/21 |
| Horní náměstí 20 | Rekonstrukce ZTI | 6 325 000 | 3/21 | 6/21 |
| MŠ Čapka Choda - hřiště | Zhotovení nového povrchu hřiště z polyuretanového povrchu | 550 000 | 3/21 | 8/21 |
| Chodník 17 listopadu | Předmětem plnění je oprava chodníku přilehlého k bytovému domu Šantova 2 podél tř. 17. listopadu a u nábřeží Mlýnského potoka. Oprava spočívá v předlažbě chodníku při dodržení max. příčného spádu 2% a odizolování konstrukce chodníku od obvodového zdiva domu Šantova 2. | 661 157 | 5/21 | 10/21 |
| Keplerova | Předmětem plnění jsou stavební práce v Holici, na ulici Keplerova, od domu č.p. 182, je v délce cca 27 m přerušený chodník podél silnice II/570 (vpravo ve směru ke kruhovému objezdu na ulici Týnecká). Stavba řeší doplnění chodníku a zajištění ucelené bezbariérové trasy. | 348 752 | 2/21 | 7/21 |
| Kosmonautů 12-20 | Oprava střechy + fasáda | 11 213 000 | 4/21 | 6/21 |
| Krakovská, Rokycanova / 21017 | Oprava komunikace | 9 167 889 | 1/21 | 4/21 |
| Les vzpomínek Neředín | Vybudování mlatové přístupové cesty a místa pro setkání po uložení (kamenné prvky). | 60 000 | 4/21 | 5/21 |
| Lávka přes Sitku na trase Štěpánov - Olomouc- Černovír/ 20167 | Výstavba nové lávky, místo stávající, která je v havarijním stavu a z hlediska bezpečnosti je uzavřena. Lávka je i přes uzavření nadále využívána cyklisty i chodci. Hrozí nebezpečí úrazu. | 2 133 000 | 12/20 | 2.Q.21 |
| Les vzpomínek | Vybudování mlatové přístupové cesty a místa pro setkání po uložení (kamenné prvky) na hřbitov+ Neředín | 60 000 | 4/21 | 5/21 |
| Lesní cesta Huzovská II. Etapa část 1 | Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce lesní cesty spočívající v rozšíření současné vozovky, provedení podélného odvodnění včetně trubních propustků, provedení sjezdů, výhyben a konstrukčních vrstev, s novým zařazením LC po rekonstrukci do kategorie L1. Lesní cesta Huzovská II. etapa se rozkládá v katastrálním území Huzová a v katastrálním území Dětřichov nad Bystřicí. Na začátku úseku stavba navazuje na již zrealizovanou LC Huzovská I. etapa a na konci úseku se napojuje na komunikaci spojující Dětřichov nad Bystřicí a obec Dalov. | 9 800 000 | 2/21 | 8/21 |
| Lesní cesta U hájenky etapa II. | Rekonstrukce lesní cesty řeší rozšíření konstrukce vozovky, opravu poškozených krajnic, násypového tělesa, úpravu odvodnění, pročištění příkopů a opravy propustku. | 9 495 800 | 7/21 | 2 pololetí 21 |
| Malá hala zimního stadionu, koncese na stavbu a provoz | Jedná se o novou malou halu se dvěma ledovými plochami o rozměrech 60 m x 26 m a 15m x 26m. Je uvažováno, že budova bude mít 2 nadzemní podlaží. V hale budou umístěny šatny (12), sklady, kanceláře, bufet se zázemím, lobby, střelnice, posilovna a technické zázemí. Kapacita míst tribun bude cca 300 míst. | nadlimitní | 2/21 | 2022 - 2023 |
| Masarykova tř. - most M10 přes řeku Bystřici/ 20167 | Oprava stávajícího mostu, který převádí silniční, tramvajový a pěší provoz přes řeku Bystřici. Předmětem opravy je kompletní odstranění stávajících vrstev na nosné konstrukci, provedení nové izolace, vozovky, kolejového svršku, chodníků a oprava zábradlí. Na spodní stavbě a podhledu bude provedena sanace povrchů. | 29 862 000 | 12/20 | 2.Q.21 |
| Měnírna Západ/ 21004 | Předmětem sektorové veřejné zakázky na stavební práce je výstavba nové trakční měnírny DPMO, která zajistí posílení napájení stávající tramvajové tratě. Technologie měnírny bude umístěna v prefabrikovaném domku v blízkosti stávající tramvajové smyčky Fibichova. Kolem budovy nové měnírny bude zřízena zpevněná plocha, která bude napojena na stávající komunikaci u smyčky Fibichova. Bude provedeno kácení jednoho stromu, výsadba jednoho stromu nového a dále výsadba křovin. | 45 000 000 | 1.Q.21 | 2.Q.21 |
| Mlatové cesty Neředín 1 | Oprava cca 500 m2 původních mlatových cest mezi urnovými hroby v prostoru před krematoriem - kufr, mlat a obruby | 1 700 000 | 3/21 | 5/21 |
| MR Střed - Nám. Hrdinů - Palackého (I.etapa) | Výměna havarijního stavu kabelů | 11 500 000 | 1.Q.21 | 2.Q.21 |
| Náves svobody - komunikace II. etapa | Předmětem plnění je oprava místní obslužné komunikace v místní části Olomouc - Holice. V rámci stavebních prací dojde k vyfrézování stávajícího živičného krytu a pokládce nového dvouvrstvého krytu. Součástí je také předláždění zpomalovacího prahu ze zámkové dlažby a doplnění svislého dopravního značení pro umožnění průjezdu cyklistů po chodníku u autobusové zastávky. | 5 371 900 | 2/21 | 7/21 |
| Náves Svobody 41 | Výměna oken + fasáda | 6 900 000 | 3/21 | 7/21 |
| Nové Sady - parkovací stání | Výstavba nových parkovacích stání, která byla zrušena provedením investiční akce "Polopodzemní kontejnery". | 2 670 000 | 1.Q.21 | 2.Q.21 |
| Odchytové zařízení pro ptáky | Jedná se o jednoduchý jednopatrový zděný objekt pro chov ptáků o půdorysu 70 m2 a výšce 3 - 4 m. | 3 000 000 | 7/21 | 10/21 |
| Odpadové centrum Olomouc | Jedná se o výstavbu nového sběrového dvoru vč. zázemí, výstavbu haly s třídící linkou, výstavbu manipulačních a odkládacích ploch a úložiště odpadu. | 202 240 000 | 1.Q.21 | 2 pololetí 21 |
| Okružní, oprava vozovky 1 etapa | Předmětem plnění je oprava živičné vozovky sběrné místní komunikace v rozsahu od. ul. tř. Míru, resp. návazně na stavbu "Tř. Míru - Neředínská - úprava křižovatky" po ul. I.P. Pavlova, resp. stavbu "Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ". Současně je předmětná oprava koordinována s akcí "Dělnická II - rekonstrukce komunikace a inž. sítí". Oprava je řešena většinou v tl. živičného krytu, obnovou sil. obrub. V rámci 1. etapy dojde k zaslepení jednoho ramene křižovatky Neředínská - nevhodné "Y" připojení nahrazeno jednou kolmou větví + změna geometrie zeleného ostrůvku | 6 203 712 | 4/21 | 2.Q.21 |
| Opletalova | Jedná se o rekonstrukci vodovodu výkopovou a bezvýkopovou metodou. | 4 200 000 | 2/21 | 3/21 |
| Oprava hrobky Brděků - Hřbitov Nové Sady | Kulturní památka – tlak NPÚ. Kritický stav interiéru i exteriéru, zatékání do krovu vlivem rozpadlé střechy, poškozená výmalba, kovové, dřevěné i kamenné prvky. Projektová příprava generální opravy, částečná realizace opravy (odvislá od projekce) | 553 000 | 7/21 | 8/21 |
| Oprava lávky L06 přes Mlýnský potok na ul. Vlkova | Vzhledem k nefunkční izolaci je nutná celková rekonstrukce svršku lávky, případné zainijektování předpínací výztuže-dle výsledků diagnostického průzkumu, sanace nosné konstrukce, opěr a opevnění koryta toku. | 1 983 471 | 4/21 | 6/21 |
| Oprava mostu M02 přes Moravu U Dětského domova | Obnova pochůzné izolace na obou chodnících mostu včetně vyspravení místně poškozené nástřikové povlakové izolace na obrubách po celé délce mostu. | 826 446 | 4/21 | 6/21 |
| Oprava záchodů ZŠ Holečkova | Oprava sociálního zařízení školy. | 372 000 | 2/21 | 8/21 |
| Oprava zpevněných ploch MŠ Wolkerova | Rekonstrukce pozemní komunikace. | 750 000 | 3/21 | 19.7.21 |
| Plavecký stadion – výměna vany | Nosné konstrukce jak bazénové vany, tak bazénového ochozu vyžadují sanace betonových nosných konstrukcí. Dochází k průsakům a protékání v místech pracovních spár, v místech narušené hydroizolace dochází k narušení ocelových výztuží. | 50 663 000 | 3.Q.21 | 2022 |
| Prodloužení komunikace v ul. Jilemnického Olomouc, Nedvězí | Předmětem stavební akce je zajištění bezpečné pěší trasy z centra obce směrem k hřišti v k.ú. Nedvězí. PD řeší situování chodníku v souběhu se silnicí III. třídy se začátkem na křižovatce ulic Jilemnického a Prašná a koncem u vstupu do sportovního areálu. | 1 374 611 | 2/21 | 5/21 |
| Regulace povrchových vod v ZOO Olomouc | Stavební práce | 27 000 000 | 3/21 | 9/21 |
| Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Zeyerova, etapa A/ 21014 | Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce původní silnoproudé a slaboproudé el. instalace v hlavním objektu ZŠ Olomouc, Zeyerova 28. Zadavatel požaduje provést práce spojené pouze s etapou A, která je vymezena v projektových dokumentacích a v položkových rozpočtech. Zadavatel upozorňuje, že specifikace předmětu plnění rozsah prací je uveden ve 2 projektových dokumentacích (PD pro slaboproud společně s položkovým rozpočtem a PD pro silnoproud společně s položkovým rozpočtem). | 2 084 511 | 1/21 | 3/21 |
| Rekonstrukce hřiště Androva stadionu/ 21007 | Rekonstrukce fotbalového hřiště s přírodním trávníkem. | 915 000 | 1/21 | 6/21 |
| Rekonstrukce umývárny MŠ Čapka Choda | Stavební práce. | 400 000 | 3/21 | 7/21 |
| Rekonstrukce umývárny MŠ Zeyerova | Stavební práce. | 2 084 511 | 5/21 | 7/21 |
| Rekonstrukce výtahu ZŠ Holečkova | Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy výtahové šachty spojené s výměnou technologie výtahu, výměna a prodloužení hydraulického výtahu v prostoru mateřské školky a školní jídelny. | 1 239 669 | 1/21 | 2.Q.21 |
| Rožňavská - Zikova, stezka pro chodce a cyklisty | Propojení stávající cyklostezky na ul. Rožňavská s ulicí Schweitzerova a Zikova. | 3 318 000 | 2 pololetí 21 | 2022 |
| Schweitzerova - přechod pro pěší | Výstavba nového přechodu pro chodce u křižovatky ulice Schweitzerova a Jižní vč. nasvětlení. | 730 750 | 2.Q.21 | 3.Q.21 |
| Synkova 4,8, | Rekonstrukce ZTU + jádra | 9 145 000 | 2/21 | 5/21 |
| Střední Novosadská, U dětského domova - propojení cyklostezky | Propojení cyklostezky ze Střední Novosadské, vybudované v roce 2017, směr do ulice U Dětského domova. Koordinace s TT II. etapa - výstavba propojení by měla probíhat v 1. roce výstavby TT. | 1 134 000 | 2.Q.21 | 3.Q.21 |
| Tramvajová trať II. etapa, Nové Sady – Povel/ 20135 | Výstavba další části nové tramvajové trati a s ní spojených komunikací, chodníků, cyklostezek, parkovacích stání na ul. Zikova, zastávek MHD, SSZ, pokládky inženýrských sítí, rozvody VO a potřebné přeložky stávajících sítí včetně dovybavení stávající trakční měnírny. | 375 962 000 | 12/20 | 2.Q.21 |
| Tř. Míru - Neředínská - úprava křižovatky / 21016 | Stavební úpravy průsečné křižovatky ulice Třídy Míru (II/448) a 2 vedlejších místních komunikací v souvisle zastavěném území statutárního města Olomouce, na katastrálním území Neředín. Jedná se o ulici Neředínskou, která navazuje na ulici Okružní a slepou komunikaci vedoucí k bráně hřbitova. | 14 054 000 | 3/21 | 2.Q.21 |
| Třída Spojenců – chodník | Předmětem plnění je stavební úprava chodníku na tř. Spojenců od/včetně nároží ul. Tylova x tř. Spojenců po ul. Švermova. Přímo naváže na stavení úpravu chodníku v ul. Tylova, která proběhla v r. 2017 a to místně, materiálově i technologicky. Součástí akce je vybudování 5 podélných stání v ul. tř. Spojenců. | 1 790 737 | 1/21 | 4/21 |
| Třída Svornosti, oprava vozovky, 3 a 4 etapa | Předmětem plnění je oprava místní obslužné komunikace v místní části Olomouc - Holice. V rámci stavebních prací dojde k vyfrézování stávajícího živičného krytu a pokládce nového dvouvrstvého krytu. Součástí je také předláždění zpomalovacího prahu ze zámkové dlažby a doplnění svislého dopravního značení pro umožnění průjezdu cyklistů po chodníku u autobusové zastávky. | 2 892 562 | 3/21 | 8/21 |
| Ulice Hrnčířská, předlažba komunikace | Předmětem plnění je oprava dlážděné vozovky vykazující zhoršený stavebně technický stav. PD opravy vozovky předpokládá, že stávající dlažba tvořící její kryt bude rozebrána, naložena a odvezena k vyčištění. Podklad pod dlažbou bude odstraněn, vyrovnán a doplněn o celkové tl. max. 150mm. Následně bude dlažba vrácena zpět na stavbu a položena do původního stavu tak, aby bylo dodrženo kladecí schéma kroužkové dlažby. | 2 335 945 | 1/21 | 4/21 |
| Voliéra pro ptáky v ZOO Olomouc | Voliéra pro ptáky - stavební práce, jedná se o pro návštěvníky průchozí zasíťovanou ptačí voliéru o Ø 12 m a výškou 5 m. Průchod je zajištěn systémem dvojitých dveří. | 2 500 000 | 5/21 | 9/21 |
| Vybudování komunikace a parkovacích míst při ZŠ Heyrovského | Vybudování komunikace se zámkovou dlažbou a 16 parkovacích míst + 1 bezbariérové + 1 auto s kočárkem, součástí je i mobiliář. | 1 985 000 | 7/21 | 9/21 |
| Výměna oken včetně parapetů ZŠ Petřkova | Stavební práce. | 1 250 000 | 3/21 | 7/21 |
| Výměna povrchu školního sportoviště ZŠ Dvorského | Předmětem této veřejné zakázky je výměna sportovního povrch hřiště a rozběhové dráhy pro skok daleký na venkovních sportovních plochách uvedené školy. Stávající povrchy jsou již v dožitém technickém stavu a nevyhovují školnímu provozu, bude tedy provedena jejich výměna. Rozsah ploch i jejich konstrukční vrstvy budou zachovány, rovněž tak se nemění stávající systém odvodnění. Výměnu lze rozdělit na část hřiště a na část rozběhová dráha pro skok daleký | 1 421 386 | 2/21 | 7/21 |
| Wolkerova, chodník | Předmětem plnění je stavební úprava chodníku podél bytových domů č.p. 38 - 50. Zúžení chodníku na 3 m, řádná konstrukce chodníku. | 1 358 063 | 2/21 | 5/21 |
| Zastřešení vstupu do podchodu v přednádražním prostoru ul. Jeremenkova | 1. etapa úpravy zastřešení vstupu do podchodu a podzemního parkoviště. Špatný stav zastřešení a konstrukce zastřešení, zatékání do podchodu a technologického zařízení eskalátorů. | 1 792 562 | 2/21 | 6/21 |
| Zimní stadion, oprava střechy / 21002 | V rámci opravy se dřevěné části střechy vymění a nahradí se ocelovým řešením (ocelové „I“ profily a trapézovým plechem). Dřevěné prvky budou tedy nahrazeny ocelovými. Střešní krytina bude tvořena mechanicky kotvenou PVC tl.1,5mm, která bude kotvena přes minerální desky tl. 50mm k trapézovému plechu. Uvnitř příhradové konstrukce jsou umístěny revizní lávky, u kterých se vymění pororošty a ztuží zábradlí. V rámci této opravy se rovněž zesílí několik vzpěr příhradové konstrukce. V případě žlabu dešťových vod se vytvoří zcela nová replika a spád se drobně zvýší z 0,5% na 1,0%. Na střeše bude umístěn nový bleskosvod a záchytné prvky. | 44 161 000 | 1/21 | 1.Q.21 |
| Žižkovo náměstí, Husova -koordinovaný tah SSZ / 20145 | Vybudování koordinovaného tahu signalizačních světelných zařízení na křižovatce u Žižkova náměstí. Součástí je komunikace s dopravní ústřednou, dohledové kamery, připojení na optickou síť, detekční smyčky a koordinace s křižovatkou u Bristolu. | 11 056 000 | 12/20 | 2. Q.21 |

# Technické studie a projektové dokumentace

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktualizace PUMO | Pořízení plánovaných a schválených koncepcí a politik vycházejících z PUMMO. | 2 000 000 | 1/21 | 3/21 |
| Magistrát města Olomouce - nový objekt | Výstavba nové budovy Magistrátu města Olomouce pro odbor agendy řidičů a motorových vozidel, který vykonává své činnosti v přenesené působnosti. Výstavbou této budovy se reaguje na požadavek Krajského ředitelství policie ČR na uvolnění administrativních prostor, které uvedený odbor využívá pro svou činnost. | 3 950 000 | 1.Q.21 | 2.Q.21 |
| Mid-term evaluace Strategického plánu rozvoje města Olomouce | Aktualizace a vyhodnocení plnění stávajícího strategického dokumentu Strategický plán rozvoje města Olomouce. | 400 000 | 4/21 | 5/21 |
| TES nového areálu DPMO | Nová vozovna DPMO - technicko-ekonomická studie. | 1 500 000 | 1.Q.21 | 2.Q.21 |
|  |  |  |  |  |

# Obnova zařízení školních jídelen a výdejen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MŠ Nedvěda | Plynová sklopná pánev 120 l | 75 840 |
| MŠ Nedvěda | Transportní vozík pro ohřev | 83 740 |
| MŠ Nedvěda | Elektrický kotel 150 l | 68 730 |
| ZŠ Holečkova | Plynový kotel 400 l | 300 990 |
| ZŠ Holečkova | Tunelová myčka nádobí s příslušenstvím | 990 660 |
| ZŠ Holečkova | Třítroubová pec elektrická 2 ks | 167 480 |
| ZŠ Demlova | 2 výdejní pulty nerezové | 314 420 |
| ZŠ Demlova | Regulátor vzduchotechniky varny | 100 330 |
| ZŠ Demlova | Mrazicí boxy vč. chladírenského zařízení | 1 433 850 |
| ZŠ Nedvěda | Robot univerzální s příslušenstvím | 259 120 |
| ZŠ Nedvěda | Plynový kotel 180 l | 217 250 |
| ZŠ Rožňavská | Hnětač těsta 145kg vč. díže | 710 210 |
| ZŠ Rožňavská | Univerzální stroj RE22 | 184 860 |
| ZŠ Řezníčkova | Průchozí myčka nádobí | 190 390 |
| ZŠ Řezníčkova | Elektrická pánev 80 l | 166 690 |
| ZŠ Řezníčkova | Plynový kotel 100 l | 64 780 |
| ZŠ Stupkova | Mycí stroj | 565 000 |
| ZŠ Terera | Elektrický kotel 280 l | 332 590 |
| ZŠ dr. Milady Horákové | Univerzální stroj | 193 490 |
| ZŠ dr. Milady Horákové | Hnětač těsta | 563 400 |

# Ostatní, nestavební veřejné zakázky

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alej Velkomoravská - výsadba a kácení dřevin | Kácení dřevin a výsadba aleje 48 ks stromů platanu východního. | 1 250 000 | 4/21 | 10/21 |
| Automatický imisní monitoring Olomouc - Velkomoravská | Pravidelné měření emisí. | 890 000 | 10/21 | 2022 |
| Dodávka a instalace kogenerační jednotky pro ZOO Olomouc | Dodávka a instalace kogenerační jednotky do stávající kotelny v zoo. Kogenerační jednotka zůstává v majetku dodavatele. Tato jednotka vyrábí z plynu teplo pro vytápění areálu zoo a elektrickou energii, kterou odebírá odběratel. Jedná se o dodávku služby na dobu 10 let. | 8 000 000 | 3/21 | 7/21 |
| Dodávka kancelářského papíru | Dodávka xerografického papíru formát A4, A3. | 600 000 | 10/21 | 11/21 |
| Elektrická energie pro rok 2022 | Nákup el energie na burze. | 25 000 000 | 1. Q.21 | 2022 |
| Mobilní aplikace Měníme Olomouc (změna architektury aplikace) | Programátorské práce. | 400 000 | 2/21 | 4/21 |
| Nákup traktoru | Obnova mechanizačních prostředků pro údržbu hřišť (nákup víceúčelového traktoru ) - Andrův stadion | 835 000 | 2/21 | 6/21 |
| Odbahnění dešťové zdrže na Adamovce, k.ú. Droždín | Odbahnění vodního díla. | 700 000 | 1/21 | 3/21 |
| Olomoucké listy | Tisk a distribuce. | 2 879 520 | 4. Q. 21 | 4. Q. 21 |
| Oprava EPS systému v objektu radnice |  | 400 000 | 3/21 | 6/21 |
| Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Olomouc – Lošov | Nákup vozidla, | 1 322 000 | 4/21 | 5/21 |
| Radiová síť pro datovou a hlasovou komunikaci | Telekomunikační služby | 17 000 000 | Dle dotace |  |
| Restaurování sochy P. M. Immaculaty, ul. Brněnská | Restaurátorské práce | 650 000 | 1/21 | 3/21 |
| Rozšíření Městského dohlížecího kamerového systému (MKDS) | Jedná se rozšíření MKDS o další kamerové body částečně financovaného z projektu prevence kriminality v rámci žádosti o dotaci MVČR. | 790 000 | 2. pololetí 21 | 2. pololetí 21 |
| Sloup Nejsvětější Trojice | Restaurátorské práce. | 1 580 000 | 4. Q. 21 | 2022 |